1  总    则

1.0.1  为了提高重有色金属冶炼机械设备安装工程的质量和重有色金属冶炼机械设备安全运行，促进安装技术的进步，制订本规范。

1.0.2  本规范适用于重有色金属冶炼中的火法冶炼设备、湿法冶炼设备、收尘设备及辅助设备的安装工程，从设备开箱检查起至设备的空负荷试运转为止，对应带负荷才能试运转的设备，可至负荷试运转。

1.0.3  工程所用的主要材料、设备和构件，必须符合设计规定和产品标准，具有出厂合格证，并经检验合格后方可使用。未经检验或检验不合格的不得使用。

1.0.4  施工中应采取有效措施，改善工作条件，保护员工安全和职业健康，并应符合国家现行有相法律、法规、标准、规范的规定。

1.0.5  为了做好施工过程中的质量控制，部份工程竣工资料应在施工过程中进行。工程竣工时应作好竣工资料验收工作。

1.0.6  工程完工后，应按国家基本建设管理办法和本规范的规定，及时组织竣工验收，合格后方可交付使用。未经验收或验收不合格的工程，不得投入使用。（我认为不需要。原因：总则为条例最前面的概括性条文。应简单介绍。）

1.0.7  重有色金属冶炼机械设备安装工程施工除应符合本规范规定外，尚应符合现行有关国家标准规范的规定。

2  术    语

2.0.1  带式烧结机    Dwight-Lloyd sintering machine

由驱动装置沿风箱上部机架导轨向尾部推动的若干呈直线排列的烧结小车组成的烧结设备。

2.0.2  点火炉    ignition muffle

置于烧结机头部上方用于点燃烧结料的装置。

2.0.3  烧结台车    pallet

在烧结机导轨上移动的带有炉篦的盛料小车。

2.0.4  烧结盘    sintering disc

由带有炉蓖及吸风箱的矩形铸铁盘和翻转装置组成的烧结设备。

2.0.5  烧结锅    sintering pot

由带有炉蓖及下部鼓风的截头圆锤体形铸铁锅和翻转装置组成的烧结设备。

2.0.6  水封    water seal

利用水槽中的水柱阻止气流通过的密封方法。

2.0.7  气封    air seal

在设备开口周边，喷射气体形成旋转气垫，阻止设备中气体外逸的密封方法。

2.0.8  鼓风炉    blast furnace

由加料和排烟用的炉顶、下部带有风口的冷却水套炉身和炉缸组成的竖式炉。

2.0.9  烟化炉    fuming  furnace

从炉子下部向熔渣鼓入粉煤或其他碳氢化合物，使有价金属挥发的水套矩形炉。

2.0.10  炉缸    crucible

鼓风炉承接溶体的部分。

2.0.11  转炉    peirce-smith converter

钢壳内衬砌镁砖的圆筒形卧式炉，炉体设有炉口和一排送风眼，并架在托辊上，借传动机构可绕横轴倾转。

2.0.12  前床    forehearth

置于炉前，盛装并澄清分离熔炼体产物，由耐火材料砌筑的容器。

2.0.13  电解槽    electrolyic cell

内装电极和电解液，进行电化学反应的槽形容器。

2.0.14  旋风收尘器    cyclone

由上部带切线进气口的圆筒体、中心垂直排气管与圆锥体组成，利用离心力作用分离烟尘的装置。

2.0.15  布袋收尘器    bag filter

用织物袋作过滤元件，捕集烟尘的装置。

2.0.16  电收尘器    electrostatic precipitator

由电晕极和收尘极及其他构件组成，利用电场力的作用分离烟尘的装置。

2.0.17  高压釜    autoclave

在高于常压下进行湿法冶金作业的密闭容器。

2.0.18  浓密机    thickener

带有可转动耙臂用作固液分离的圆形锥底槽型设备。

2.0.19  压滤机    filter press

利用压力进行固液分离的机械设备。

2.0.20  阴极剥离机    cathode stripping machine

从阴极板上剥取析出金属片的组合机械设备。

2.0.21  火法冶炼    Pyrometallurgy

在高温下从矿石、精矿或其他物料中提取和精炼金属的科学和技术。

2.0.22  湿法冶炼    Hydrometallurgy

将矿石、精矿、焙砂或其他物料中某些金属组分溶解在水溶液中，从中提取金属的科学和技术。

2.0.23  制粒    pelletizing

粉状物料中加水，通过滚动制成球粒的过程。

2.0.24  配料    burdening

将冶炼需要的各种物料按一定重量比配合的过程。

2.0.25  干燥    drying

蒸发除去物料中水分的过程。

2.0.26  虹吸放出口    siphon  tap-hole

利用连通器原理排放炉内熔体的放出口。

2.0.27  反射炉    reverberatory  rurnace

炉顶为拱形，两端分设燃烧装置和出口烟道，具有便于利用辐射热的浅溶池和矮炉顶的长方形卧式炉。

2.0.28  电极    elextrode

向电炉、电解槽等设备内的导电介质输入和导出电流的端部金属或非金属导体。

2.0.29  捅风眼机    tuyere  puncher

清除转炉风眼中粘结物的装置。

2.0.30  精炼   refining

脱除精金属中的杂质，产出精金属的冶炼过程。

2.0.31  火法精炼    fire  refining

在熔融条件下，脱除粗金属中杂质的精炼方法。

2.0.32  电解精炼    electrorefining

经粗金属为阳极，金属盐水溶液为电解质，通过电化学作用，使精金属溶解，在阴极上析出更纯金属的方法。

2.0.33  残极    residual  anode

可溶阳极电解周期终了时的残余部分。

2.0.34  阳极泥    anode  slime

电解精炼中附着于残阳极表面或沉淀于电解槽底的泥状物。

2.0.35  阴极    cathode

电解液中的金属离子在其上获得电子而析出的电极。

2.0.36  始极片    starting  sheet

电解精炼中作为阴极并沉积金属的基底薄片。

2.0.37  始极片制备    starting  sheet  preparation

使熔融迅速冷凝在模板或辊筒上，制成电解精炼用的阴极薄片的过程。

2.0.38  直线浇铸机    straight-line  casting  machine

铸模在链带上排列成直线的机械传动浇铸设备。

2.0.39  圆盘浇铸机    casting  wheel

铸模排列在水平圆盘上周边传动的机械传动浇铸设备。

2.0.40  码垛机    stacker

配于铸锭机起锭部位，将铸好的金属锭码成垛的设备。

2.0.41  收尘    dust  collection

捕集浮于烟气中固体颗粒的过程。

2.0.42  干式收尘    dry-type  collection

捕集的烟尘为干烟尘的收尘方法。

2.0.43  湿式收尘    wet  separation

捕集的烟尘呈泥浆状的收尘方法。

3  基 本 规 定

3.1  设备基础验收

3.1.1  重有色金属冶炼机械设备基础应符合现行国家标准《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定。

3.1.2  设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等均应清除干净；预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好；放置垫铁部位的表面应凿平。

3.1.3  设备基础上应明确地标出基础标高基准线、纵横向中心线及预留孔中心线。大型设备基础应有沉降观测点。

3.1.4  设备基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。

3.1.5  需要预压的基础，应预压合格并应有预压沉降记录。

3.1.6  重有色金属冶炼机械设备基础的位置、几何尺寸应按基础设计图进行验收，其尺寸偏差应符合表3.1.5的规定。

表3.1.5    设备基础尺寸和位置的允许偏差（mm）

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标位置（纵、横轴线） |  | ±２０ |
| 2 | 不同平面的标高 |  | +0 －２０ |
| 3 | 平面外形尺寸 凸台上平面外形尺寸 凹穴尺寸 |  | ±２０ －２０ ＋２０ |
| 4 | 平面的水平度（包括地坪上需安装设备的部分） | 每米 | ５ |
|  |  | 全长 | １０ |
| 5 | 垂直度 | 每米 | ５ |
|  |  | 全长 | １０ |
| 6 | 预埋地脚螺栓 | 标高（顶端） | ＋２０ |
|  |  | 中心距（在根部和顶部测量） | ±２ |
| 7 | 预埋地脚螺栓孔 | 中心位置 | ±１０ |
|  |  | 深度 | ＋２０ |
|  |  | 孔壁铅垂度每米 | １０ |
| 8 | 预埋活动地脚螺栓锚板 | 标高 | ＋２０ |
|  |  | 中心位置 | ±５ |
|  |  | 水平度（带槽的锚板）每米 | ５ |
|  |  | 水平度（带螺纹孔的锚板）每米 | ２ |

3.2  主要设备、材料、成品和半成品进场验收

3.2.1  重有色金属冶炼机械设备的型号、规格、质量、数量应符合设计技术文件要求。

3.2.2  重有色金属冶炼机械设备搬运和吊装时，吊装点应在设备或包装箱的标识位置，应有保护措施，不应因搬运和吊装而造成设备损伤。

3.2.3  重有色金属冶炼机械设备安装前，应进行开箱检查，形成检验记录，设备开箱后应注意保护，并应及时进行安装。设备的备品、配件和暂时不安装的零部件，应采取适当的防护措施，妥善保管。

3.2.4  原材料、成品和半成品等其型号、规格、质量、数量、性能应符合设计技术文件和现行国家产品标准的要求。进场时应进行验收，并形成验收记录。原材料进入现场，应按规格堆放整齐，并有防损伤措施。

3.2.5  设备开箱检验应有建设单位、监理单位人员参加，按照装箱清单对设备进行下列项目检查，并作出开箱检查记录：

1  检查包装箱号、箱数及包装状况；

2  根据设计图纸核对设备的名称、型号、规格，应符合设计要求。

3  清点随机文件、专用工具；

4  进行主机、附属设备及零、部件外观检查，并核实零、部件的规格、型号、数量等。

5  检查设备有无锈蚀、重皮和裂纹等缺陷。

3.3  地脚螺栓、垫铁安装和二次灌浆

3.3.1  预埋的地脚螺栓坐标及相互尺寸应符合施工图的要求，预埋的地脚螺栓露出基础部分应垂直，设备底座套入地脚螺栓应有调整余量，每个地脚螺栓均不得有卡住现象。

3.3.2  放置在预留孔中的地脚螺栓光杆部份应无油污或氧化皮，螺纹部份应涂上少量油脂。地脚螺栓在预留孔中应垂直，不应碰孔底，螺栓上的任一部位离孔壁的距离不得小于15mm。拧紧螺母后，螺栓应露出螺母，其露出长度宜为螺栓直径的1/3至2/3，螺母与垫圈、垫圈与底座间均应接触良好。

3.3.3  拧紧地脚螺栓应在预留孔内的混凝土达到设计强度的75%以上后进行。

3.3.4  垫铁的规格、数量和放置的位置，应符合设备技术文件的规定；当设备技术文件无规定时，按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定执行。

3.3.5  设备经初步找正与找平后，方可进行地脚螺栓预留孔的灌浆工作；预留孔灌浆后，混凝土达到设计强度的75%以上时，再进行设备的最终找正、找平及紧固地脚螺栓的工作；待安装精度经检查合格，在隐蔽工程记录完备的情况下，方可进行二次灌浆。

3.3.6  预留地脚螺栓孔灌浆前，灌浆处应清洗洁净，地脚螺栓在预留孔中应垂直，无倾斜，灌浆宜采用的混凝土强度应比基础的混凝土强度高一级，灌浆应符合现行国家标准《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。

3.3.7  二次灌浆处的基础表面应凿出麻面，麻点深度不应小于l0mm；麻点密度3-5点/100cm2；表面不得有油污和疏松层。

3.3.8  设备安装检查合格后，应提出二次灌浆通知单。当地脚螺栓一次灌浆、设备二次灌浆时，安装单位应派人监护。

3.3.9  二次灌浆层的灌浆施工应连续进行，不得分次浇灌。二次灌浆层的高度宜为30mm～70mm。灌浆用料应现配现用，灌浆后应按规定养护。

3.4  联轴器装配

3.4.1  重有色金属冶炼机械设备装配联轴器时，其端面间隙、径向位移和轴向倾斜应符合设备技术文件的规定。当设备技术文件无规定时，按《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定执行。

3.5  液压系统

3.5.1  引用《冶金机械液压、润滑和气动设备工程安装验收规范》GB50387和《液压、气动和润滑系统安装工程施工及验收规范》YBJ207。

3.6  工序交接确认

3.6.1  各工序应按施工技术标准、规范或规程进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。

3.6.2  相关各专业工种之间，应进行交接检验，经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，并填写交接记录。

4  火法冶炼系统设备

4.1  一般规定

4.1.1 本章适用于重有色金属火法冶炼机械设备安装。

4.1.2 重有色金属火法冶炼机械设备安装应按设计进行施工。

4.1.3 本规范未包括的或具有特殊要求的重有色金属火法冶炼机械设备，应按设计和设备技术文件的规定执行，或参照本规范执行。

4.1.4 重有色金属火法冶炼机械设备安装工程施工除按本规范执行外，尚应符合现行有关国家标准、规范的规定。

4.1.5本规范中有关设备的焊接质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB 50236中焊缝质量分级标准Ⅲ级的规定。

4.1.6本规范中水套的制作厂家必须具备压力容器制造许可证。水套安装完后应与水套相连的余热锅炉一起经过当地质量技术监督部门的验收。其验收要求参照《工业锅炉安装工程施工及验收规范》执行。

- 4.2 鼓风炉

4.2.1  炉体骨架的构件必须符合设计要求和本规范规定，由于运输、堆放和吊装造成的构件变形必须校正。(该句中没有突出本规范的内容是什么？应直接写构件的尺寸、数量符合设计要求。或其它。。。)

4.2.2  炉体骨架安装后其临时设施拆除干净。

4.2.3  安装侧壁水套时，吊挂水套的拉杆应受力均匀，水套间隙应均匀，拉杆端头应整齐。

4.2.4  炉体骨架安装允许偏差应符合下列要求。

立柱垂直度允许偏差为1/1000、横梁水平度允许偏差为≤3.0、加料口中心位置及标高偏差≤5.0、排料口中心位置及标高偏差≤5.0

4.2.5  渣口、咽喉口的安装位置应正确、牢固、可靠，且应符合图纸要求。

4.2.6  管路安装完后必须按设计要求进行水压试验。若设计无规定时，应按照《工业金属管道安装工程施工及验收规范》的要求执行。（管路是不是应该水套）

4.2.7  渣溜槽与水套应装配到位、牢固。

4.2.8  加料装置的安装应符合下列规定：

1  加料装置安装时，应位置正确，螺栓连接牢固，料管与炉子下料口中心一致，螺栓穿入方向一致。

2  料斗管安装允许偏差应符合《重有色金属冶炼设备安装工程质量验收规范》的要求。

4.2.9  送风管道的伸缩节安装应处于自由状态，不得承受外力。伸缩量及进出口方向应符合设计技术文件的规定。

4.2.10  每件水套安装前必须按设计规定进行水压试验并达到合格要求。试验时非操作人员不得进入试验区。

4.2.11  安装时两块水套间一般应采用沾水玻璃的石棉绳密封，紧固后两块水套之间的石棉绳填缝为（8-10）mm。水套安装时，水套和水套间，水套与砌体、炉体间应贴合紧密，并符合以下要求：

1  水套安装标高的允许偏差为±5.0mm；（整体标高，还是单个的）

2  同层水套安装不平度的允许偏差为±1.0mm。

4.2.12  各水套位置及进出水管连接时，不得错接、漏接。

4.2.13  炉子安装完工后必须进行整个系统的水压试验，试验压力为设计压力的1.25倍。试验时应缓慢升压，达到试验压力时应稳压10min，再将试验压力降至工作压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。通水试验，进水、出水应畅通无阻，连续通水时间不应小于24h，通畅、无渗漏为合格。水压试验应使用洁净水，通水试验介质应与工作介质相同。试验时，环境温度不得低于5℃，低于5℃时必须有防冻措施，且水温应保持高于周围露点的温度，试验时缓慢升压。合格后方能投入运行。试验时非操作人员不得进入试验区。

4.3 转炉（氧气底吹炉）

4.3.1  氧气底吹转炉主要由托轮装置、驱动装置、水冷元件、炉体及旋转烟道（球面接手）组成。

4.3.2  氧气底吹转炉安装前必须在纵向和两托轮装置横向基础中心线处设置永久性的中心标板，中心标板划线应准确，并应加盖保护；在两托轮装置基础中心处设置四个沉降观测点，并设有标高基准点。

4.3.3  氧气底吹转炉本体及零部件进入施工现场时，应按装箱单会同供货商、监理或业主现场代表进行外观质量及数量检查。

4.3.4  托轮装置（不要，直接写成底吹炉底座安装）底座安装应符合下列要求：

1  垫铁设置应符合设计要求和规范的规定。

2  托轮装置（不要，直接写成底吹炉底座安装）底座安装标高的允许偏差为±5.0mm，固定端与自由端托轮装置底座中心线间距允许偏差为±5.0mm应小于±5mm（且四组底座标高一致），两组托轮装置底座横向中心线平行度允许偏差应小于或等于0.15/1000，(对角线也应做出规定：对角线允许偏差应为2mm。)托轮装置底座上表面水平度允许偏差应小于或等于0.15/1000。

3  底座二次灌浆应符合设计要求和规范的规定。

4  两托轮装置底座对角线的相对差应小于或等于3.5mm。

4.3.5  托轮安装应与底座接触紧密，同一底座上的两组托轮的距离应调整好，具备炉体就位条件，四组托轮装置顶(应改为中心)标高相差应小于或等于0.5mm。

4.3.6  炉体进场后应检查确认制造厂标记的炉体00位置应正确，刻划好托圈、齿圈在炉体上的定位标记。

4.3.7  齿圈宜先与固定端滚圈组装成整体，滚圈、齿圈安装可根据起重能力在地面先安装，也可用临时托架支撑炉体后，将滚圈、齿圈套装好整体就位，并按设计位置焊接滚圈、齿圈定位挡块。两滚圈间距偏差应小于1.0 mm，盘车检查端面跳动应小于1.0mm，滚圈与托轮应有80%以上的接触长度，齿圈固定在滚圈上的径向跳动应小于1.0mm。安装调整时应按设计技术文件的要求用垫板将滚圈与炉体间的膨胀间隙塞实，大齿圈应与固定侧滚圈接触紧密，紧固牢靠，螺栓连接扭矩应符合设计技术文件规定。炉体调整定位完成后应及时拆除滚圈与炉体间的垫板。（可以分成几个小部分来写，分别单独列行）

4.3.8  齿圈与小齿轮啮合接触面积及啮合间隙应以大齿圈为基准进行调整，盘车着色法检查大小齿轮啮合应均匀，大小齿轮接触面积应不少于齿高的40%、齿宽的50%，采用塞尺或压铅法检查齿轮啮合侧间隙及顶间隙应符合设计技术文件的规定。

4.3.9  氧气底吹炉上的烧嘴、喷嘴安装位置及角度应符合设计技术文件的规定。

4.3.10  氧气底吹转炉上与氧气或富氧接触的零部件必须进行脱脂处理。并应符合设计要求和规范的规定。

4.3.11  氧气底吹转炉驱动装置采用百分表及塞尺检查调整，安装应以小齿轮为基准，保证减速箱输出轴与小齿轮的同轴度应符合设计技术文件的要求 。驱动装置底座二次灌浆应符合设计要求和规范的规定。

4.3.12  安装进料口及烟道的端盖，两端盖的相位角应与炉体相符。

4.3.13  筒体与端盖的连接的螺栓其紧固力必须符合设计技术文件的规定。

4.3.14  旋转烟道及球面接手安装时应用支架固定牢靠，烟道及球面接手与炉体纵向中心线重合度偏差应小于或等于1.0mm，倾斜度应小于或等于1.0/1000。

4.3.15  氧气底吹转炉水冷烟罩及炉口水冷元件必须按设计技术文件要求进行水压试验 ，设计技术文件未规定时，试验压力应为工作压力的1.5倍，在试验压力下稳压10min，再将试验压力降至工作压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。

4.3.16  氧气底吹转炉单体试运转前应检查冷却水系统是否通畅无泄漏；润滑系统经试运转应合格，无泄漏；电气、仪表安装、校验完成；DCS和PLC系统调试合格，并按照通用条款中的其他要求检查确认。

4.3.17  氧气底吹转炉单体试运转应在电机空载试运行合格后进行，试运转应分别在其不同工作转速下全转动角度范围反复运行5～10次，运转应平稳，编码器工作应准确，无异常噪声和卡阻现象。

- 4.4 烟化炉

4.4.1  炉体框架构件必须符合设计要求和本规范规定，由于运输、堆放和吊装造成的构件变形必须校正。

4.4.2  垫铁规格、位置正确，接触紧密，放置平稳，点焊牢固。座浆混凝土试验强度必须符合规定。

4.4.3  结构件外观表面，焊缝均匀，无疤痕，焊渣和飞溅物清除干净，无油污、泥沙等。

4.4.4  安装后其临时设施拆除干净，立柱需点焊时，安装后将点焊打磨干净，无明显疤痕，或仅有轻微疤痕。

4.4.5  安装侧水套时，必须检查固定水套的框架立柱的垂直度。

4.4.6  炉体框架安装应符合下列规定：

1 基础框架水平度允许偏差为1/1000，且小于5.0mm；

2 立柱垂直度允许偏差为1/1000；

3 标高允许偏差为5.0mm；

4 各层横梁水平度允许偏差为3.0mm。

4.4.7  渣口、排烟口安装位置正确，牢固、可靠，符合图纸要求。

4.4.8  管路必须按设计要求作水压试验。

4.4.9  渣口、排烟口安装时，渣溜槽与水套应装配到位、牢固，焊缝平整，位置、坡度正确，焊接熔渣及飞溅物清理干净。

4.4.10  冷料加入斗安装时，位置正确，螺栓连接牢固，料管与炉下料口中心一致，螺栓穿入方向一致。

4.4.11  料斗管安装应符合下列规定：

1 料斗下口纵横向中心线允许偏差为±5mm；

2 上口水平差允许偏差小于等于5.0mm；

3 标高允许偏差为±5 mm；

4 加料管纵向中心与炉下料孔中心偏移允许偏差为2.0mm。

4.4.12  风口及送风管道焊接质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》中焊缝质量分级标准Ⅳ级的规定。

4.4.13  风口安装应符合下列规定：

1 风口纵向中心线允许偏差为3.0㎜；

2 风口横向中心线允许偏差为3.0㎜；

3 风口标高允许偏差为2.0㎜。

4.4.14  水套安装前必须检查出厂质量证明书。

4.4.15  水套安装前必须按规定进行水压试验。设计压力低于0.6Mpa时，试验压力为设计压力的1.5倍；设计压力为（0.6-1.0）Mpa时，试验压力为（P+0.3）Mpa，P为设计压力；设计压力大于0.6Mpa时，试验压力为设计压力的1.3倍。水压试验合格后方可进行安装。

4.4.16  水套尺寸允许偏差为±2mm。安装时两块水套间应采用沾水玻璃的石棉绳密封，紧固后两块水套之间石棉绳填缝为（8-10）mm。

4.4.17 炉子安装完成后必须进行整个系统的水压试验，试验压力为设计压力的1.25倍，合格后方能投入运行。试验要求参照本规范第4.2.13条相关内容。

- 4.5 回转窑

4.5.1托轮滑动轴承组组装应符合设计和随机文件要求。若无规定时，应符合下列规定：

1轴瓦每25mm×25mm面积内接触点数不少于2点，四周有楔形间隙，球瓦活动自如。

2轴瓦的背面与球瓦的接合面的接触点在每25mm×25mm面积内不少于3点，且在120°范围内分布均匀。

3轴瓦与托轮轴的接触点在每1cm2面积内不少于1点，接触角为60°～75°，两侧瓦口间隙之和不应小于轴颈直径的12%。

4 轴瓦端面与止推盘的接触点，每1cm2面积内不少于1点。

5 球瓦冷却水套应符合设计和技术文件要求。

4.5.2 托轮滑动轴承组球瓦冷却水套安装前应逐件按设计要求进行水压试验。设计文件无规定时，球瓦冷却水套试验压力为工作压力的1.5倍，在试验压力下稳压10min，再将试验压力降至工作压力，停压30min，以压力不降，无渗漏为合格。

整个冷却水系统安装完成后应进行水压试验。试验要求参照本规范第4.2.13条相关内容。

4.5.3 托轮安装：

1 将托轮底座按图吊放到基础上，并垫好垫铁，穿好地脚螺栓。每个地脚螺栓旁至少有两组垫铁，垫铁在能放稳和不影响灌浆的前提下，尽量靠近地脚螺栓和底座加强筋板下方。

2 托轮底座调整和一次灌浆。

调整托轮底座，重点控制纵横向中心线和跨距尺寸以及对角线尺寸，调整完毕，进行地脚螺栓孔一次灌浆。

4.5.4 挡轮安装：

1 挡轮心轴与铜套之间的间隙和接触轴向窜动量应符合要求。

2 检查挡轮心轴端与止推铜垫的接触点。

3 挡轮与滚圈的相对位置应符合图纸规定。

4 挡轮与滚圈弧接触长度不应小于挡轮厚度的50%。

5 螺栓紧固，有防锈措施，挡轮转动灵活，不漏油。

4.5.5筒体的安装：

1 筒体的到货是分节到现场的，吊装前，应复核各节筒体的尺寸。

2 筒体吊装时，应搭设临时支架，且分节吊装。

3筒体焊缝应均匀，焊渣和飞溅物清理干净，焊缝美观。

4.5.6筒体安装允许偏差应符合下列规定：

筒体径向跳动值：对于筒体直径在2-4m的，窑头、窑尾处不大于5mm、齿轮及各挡圈处不大于2mm、各中间接口距焊缝100㎜以外任意点不大于8mm；对于筒体直径在4m以上的，窑头、窑尾处不大于8mm、齿轮及各挡圈处不大于5mm、各中间接口距焊缝100㎜以外任意点不大于12mm。

4.5.7齿圈吊装前，必须在地面安装检查合格，并符合下列要求：

1 齿圈圆度、齿圈对接处粘合情况和齿距偏差必须符合技术文件规定。

2 连接筒体的弹簧板的弧度、曲率，弧面与筒体的贴合必须符合图纸规定。

4.5.8 齿圈安装应在窑体找正、焊接符合规范规定后进行。

4.5.9大齿圈与小齿轮中心线相对位置符合设计规定，螺栓应紧固。

4.5.10 齿轮箱安装时，齿轮箱内部应清洁；冷却水管应畅通、无泄露；油管应冲洗干净，固定可靠，无泄露，排列应整齐美观；齿轮箱体的结合面接触应紧密。

4.5.11传动装置安装允许偏差应符合下列规定：

1大齿轮径向跳动允许偏差为2.0mm，轴向跳动允许偏差为1.5mm；

2 弹簧板与筒体贴合间隙应小于0.5mm，且深度不大于30mm；

3联轴器同轴度：径向位移允许偏差为0.1mm，倾斜度为0.2/1000。

4.5.12 头、尾罩吊装前应在地面预装检查，几何形状应符合设计要求。

4.5.13 头、尾罩安装时，头、尾罩密封环与窑体中心线应同心，允许偏差不大于5.0㎜，焊缝外观符合要求，螺栓紧固，密封装置严密。

4.5.14 窑头罩、窑尾罩安装允许偏差应符合下列规定：

1轨距允许偏差为2.0mm，标高允许偏差为±5.0mm，中心线允许偏差为±2.0mm；

2固定环与活动环在圆周上间隙应小于或等于2.0mm。

4.5.15 回转窑试运转的程序，应符合设计和规范的规定。

4.5.16 试运转连续转动，在规定时间内，应符合下列规定：

1带液压挡轮系统的回转窑，窑体按设计规定的行程和周期要求，沿窑体轴向中心上、下串动，滚圈与托轮接触良好。

2 托轮轴承润滑正常，温升不得高于35℃，最高温度不应高于65℃。

3 各传动部分运行中，无异常振动、噪声和发热现象。

4 窑头罩、窑尾罩密封装置应密封良好，无异常泄漏。

5 液压润滑装置，调试应符合设计要求。

6 试运转的时间应符合下列规定：

1）主、辅电动机空转1h。

2）主、辅电动机分别带动主、辅减速机运转2h。

3）辅助电机带动窑体运转1～1.5圈，最长时间不宜超过30min。

4）砌炉前连续试运转24h，砌炉烘炉合格以后连续试运转24h。

- 4.6 焙烧炉

4.6.1 炉体骨架的构件必须符合设计要求和本规范规定，由于运输、堆放和吊装造成的构件变形必须校正。

4.6.2 结构件外观表面焊缝均匀，无疤痕，焊渣和飞溅物清除干净，无油污、泥沙等。

4.6.3 安装后其临时设施清除干净，立柱与围板需点焊时，安装后将点焊清除干净，无明显疤痕。

4.6.4 炉体骨架安装允许偏差应符合以下要求。

底板平整度≤1/1000且<5.0mm、底板板间间隙允许偏差为±3.0mm、立柱、围板垂直度允许偏差为1/1000、端、侧围板间间隙允许偏差为±3.0mm、围板安装完后，两端及中段净宽允许偏差为＋0.0～5.0mm、炉围板安装好后，对角线之差允许偏差为5.0mm、排料口中心位置及标高偏差允许偏差为≤5.0mm、横梁、拱脚梁水平度允许偏差为≤3.0mm。

4.6.5排料口安装水套及管路必须按设计要求作水压试验，水压试验有关要求参照本规范4.2.5条进行。

4.6.6 排料口安装时，流槽与端围板装配到位、牢固，焊缝平整，位置、坡度正确，焊接熔渣及飞溅物清理干净。

4.6.7 加料装置安装时，位置正确，螺栓连接牢固，料管与炉下料口中心一致，螺栓穿入方向一致。

4.6.8料斗管安装允许偏差应符合以下的要求。

料斗下口纵横向中心线允许偏差为±5.0mm、上口水平差允许偏差为≤5.0mm、标高允许偏差为±5.0mm、加料管纵向中心与炉下料孔中心偏移允许偏差为≤2.0mm

4.6.9 气流分布板装置、风箱及预分布器的花板安装水平度偏差应小于1/1000，套管与花板应垂直，风帽固定牢固。

4.6.10 风箱安装的允许偏差应符合以下要求：

纵向中心线允许偏差为3.0mm、横向中心线允许偏差为3.0mm、风箱标高允许偏差为2.0mm

4.6.11 风箱的预分布器安装位置正确，牢固、可靠，符合图纸要求。

4.6.12水套安装参照本规范4.2节有关要求进行。

4.6.13 炉子安装完工后必须进行整个系统的水压试验，具体试验要求参照本规范4.2.8条进行。

4.6.14排烟口及烧嘴安装应符合以下的要求。

排烟口纵横中心线位置允许偏差为3．0mm、排烟口标高允许偏差为±5.0mm、烧嘴位置中心线允许偏差为3.0mm、烧嘴标高允许偏差为±5.0mm

- 4.7 沸腾炉

4.7.1炉体壳体的构件必须符合设计要求和本规范规定，由于运输、堆放和吊装造成的构件变形必须校正。

4.7.2垫铁规格、位置正确，接触紧密，放置平稳，点焊牢固。座浆混凝土试验强度必须符合规定。

4.7.3结构件外观表面质量，应焊缝均匀，无疤痕，焊渣和飞溅物清除干净，无油污、泥沙等。

4.7.4安装后其临时设施清楚干净，壳体需点焊时，安装后将点焊清除干净，无明显疤痕，或仅有轻微疤痕。

4.7.5安装壳体时，必须检查壳体的垂直度和炉底支墩水平情况，底板平整，间隙均匀。

4.7.6炉体壳体安装时，调整底板平整度不大于1/1000且总的平整度不大于5mm； 底板板间间隙允许偏差为±3mm； 壳体安装完毕后，垂直度不大于1/1000、壳体椭圆度不大于3mm、溢流口中心位置及标高允许偏差不大于5mm、底流口中心位置及标高允许偏差不大于2mm。

4.7.7 调整燃烧器设备安装，达到以下要求：燃烧器标高允许偏差为±2mm、喷嘴标高允许偏差为±1mm、对角线允许偏差为3mm、对口平直度允许偏差为2mm、纵横向弯曲允许偏差为1.5/1000。

4.7.8  炉门及管路必须按设计要求作水压试验。

4.7.9渣流槽，水流槽安装应装配到位、牢固、水流槽焊接牢固，焊波平整，位置、坡度正确，焊接熔渣及飞溅物清理干净。

4.7.10加料管安装时，应位置正确，螺栓连接牢固，料管与炉下料口中心一致，螺栓穿入方向一致。

4.7.11调整料斗管安装，达到以下要求：料斗下口纵横向中心线不得大于5mm、上口水平差不得大于5mm、标高允许偏差为±10mm、加料管纵向中心与炉下料孔中心偏移不得大于5mm。

- 4.8烧结机

4.8.1烧结机机架安装应符合以下的规定：

1机架柱子安装纵、横中心线允许偏差为2.0mm、垂直度允许偏差1.0/1000、底板标高允许偏差±1.0mm。

2中部机架组装：机架上部与下部宽度之差允许偏差为5.0mm、对角线之差允许偏差为5.0mm。

4.8.2  梭式布料机安装应符合以下的规定：

1梭式布料机的胶带运输机安装和胶带胶结应符合现行国家标准《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB 50270 的规定。

2梭式布料机轨道安装应符合以下的规定：纵向中心线允许偏差为2.0mm、横向中心线允许偏差为2.0mm、轨距允许偏差为±2.0、标高允许偏差为±1.0。

4.8.3  铺底料槽和混合料槽安装应符合以下的规定

1焊接质量应符合设计技术文件的规定，当设计技术文件未规定时，应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236中焊缝质量分级标准Ⅳ级的规定。

2带有传感器的槽体，安装时不得直接在传感器上安装槽体。

3铺底料槽、混合料槽安装的允许偏差应符合以下的规定：铺底料槽纵横向中心线允许偏差为3.0mm、下料口与台车箅条顶面的间距允许偏差为±5.0mm、槽体耳轴轴承座纵、横向中心线允许偏差为1.0mm、两轴承座高低差允许偏差为1.0mm、扇型门耳轴轴承座纵、横向中心线允许偏差为1.0mm、两轴承座高低差允许偏差为0.5mm、出料槽耳轴轴承座纵、横向中心线允许偏差为1.0mm、两轴承座高低差允许偏差为0.5mm；混合给料纵横向中心线允许偏差为3．0mm、出料口中心线允许偏差为3.0mm、出料口与圆筒表面的间距允许偏差为±3.0mm。

4.8.4圆筒给料机安装的允许偏差应符合以下的规定：纵横向中心线允许偏差为2.0mm、标高允许偏差为±0.5mm、水平度允许偏差为0.1/1000、传动装置应符合GB 50231 的规定。

4.8.5反射板安装的允许偏差应符合以下的规定：纵向中心线与圆筒给料机轴向等分线应重合度2.0mm、下部出口与烧结机台车箅条间距±3.0mm。

4.8.6辊式布料机安装的允许偏差应符合以下的规定：纵向中心线允许偏差为2.0mm、轴向水平线允许偏差为0.1/1000。

4.8.7 头轮安装

1检查头轮链轮片组装,应符合设计技术文件的要求.

2检查两轴承座的中心距离及轴向串动间隙应符合设计技术文件的规定,头轮找正后应在轴承座的径向两侧用挡块焊接固定。

3轴承座与轴承底座、轴承底座与烧结机架之间,螺栓紧固后层间应紧密贴合,用0.05㎜塞尺检查,塞入面积不得大于接触面积的1/3.

4头轮安装的允许偏差应符合以下的规定：头轮轴向等分线与烧结机纵向中心线应重合度允许偏差为1.0mm、头轮轴向中心线与烧结机横向中心线应重合度允许偏差为0.5mm、轴承标高允许偏差为±0.5mm、轴水平度允许偏差为0.05/1000。

4.8.8传 动 装 置

1一般减数机的传动装置的安装,包括滑动轴承、滚动轴承、减数器、开式齿轮、联轴器的安装,应符合设计技术文件或现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定.

2柔性传动装置的大齿轮与烧结机头轮轴,采用键连接时,键的研磨装配,应符合设计技术文件的规定.

3柔性传动装置的大齿轮与烧结机头轮轴,采用涨紧环无键连接时,涨紧环的螺栓紧 固力或力矩,应符合设计技术文件的规定.

4柔性传动装置的连接杆、水平杆安装,球面轴承端面预留间隙及平面杆弹簧压缩量的调整,应符合设计技术文件的要求.

5由多组涨紧环组合使用的柔性传动装置,在涨紧环安装前,应对涨紧换、大齿轮孔及头轮轴做脱脂处理.

6柔性传动装置安装的允许偏差应符合以下的规定：扭矩杆底座标高允许偏差为±0.5mm、扭矩杆轴承座纵、横向间距允许偏差为±0.5mm、扭矩杆水平度允许偏差为0.05/1000

4.8.9  点 火 装 置

1炉体水冷隔板、冷却水箱必须在砌筑前进行水压试验,水压试验应符合设计技术文件的规定,当设计技术文件未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍.在试验压力下稳压10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,检查压力无下降,无渗漏为合格.

2炉体的焊接质量应符合设计技术文件的规定,当设计技术文件未规定时,应符合现行国家标准<<现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范>> GB 50236中焊缝质量分级标准Ⅳ级的规定.

3点火装置安装的允许偏差应符合以下的规定：炉体纵向中心线和烧结机纵向中心线重合度允许偏差为2．0mm、柱子安装纵横向中心线允许偏差为2．0mm、柱子垂直度允许偏差为1.0/1000、柱子标高允许偏差为±5.0、相邻主高低差允许偏差为5.0mm、单片支架上部与下部长度差、对角线差允许偏差为5.0、水冷隔板、冷却水箱标高允许偏差为±5.0mm、水冷隔板、冷却水箱中心线允许偏差为5.0mm、烧嘴位置中心线允许偏差为3.0mm、烧嘴标高允许偏差为±5.0mm。

4.8.10  头部弯道及中部轨道

1检查轨道接头处预留热膨胀间隙应符合设计技术文件的规定。

2头部弯道安装应以头轮链轮片为基准,弯道各部位的安装允许偏差应符合以下的规定：固定弯道与链轮片的间距±2.0mm、两侧链轮片的齿根与弧形导轨的间距±1.0mm、两侧弯道上部与下部对应点上的高低差1.0mm。

3中部轨道安装的允许偏差应符合以下的规定：两轨道纵向中心线允许偏差为1.0mm、轨距允许偏差为±2.0mm、上、下轨道标高允许偏差为±1.0mm、轨道接头处高低差允许偏差为0.5mm。

4.8.11 尾 部 装 置

1检查中部与尾部轨道交接处预留热膨胀间隙应符合设计技术文件的规定.

2平移式尾部移动架安装的允许偏差应符合以下的规定：上部支承轮标高±0.5mm、支承轮的相对高低差0.5mm、侧板前端及侧面垂直度1.0/1000、侧板纵横向中心线2.0

3平移式尾部弯道安装的允许偏差应符合以下的规定：左、右弯道对烧结机纵向中心线的间距允许偏差为±2.0mm、弯道标高允许偏差为±1.0mm、左、右弯道上部、下部对应点的高低差允许偏差为2.0mm、上部与下部弯道侧面对铅垂线的间距差允许偏差为2.0mm。

4平移式尾轮安装的允许偏差应符合以下的规定：左右、轴承座与烧结机纵向中心线的距离允许偏差为±1.0mm、轴向中心线允许偏差为1.5mm、轴承座标高允许偏差为±0.5mm、尾轮座轴水平度允许偏差为0.1/1000。

5摆架式尾轮安装的允许偏差应符合以下的规定. 摆架上部轴轴承标高允许偏差为±0.5mm、水平度允许偏差为0.1/1000、轴向中心线允许偏差为0.5mm、左、右摆架上部轴承座、尾轮轴承座的对称中心线与烧结机纵向中心线应重合允许偏差为1.0mm、左、右摆动侧板立柱垂直度允许偏差为1.0/1000、尾轴承标高允许偏差为±0.5mm、尾轮轴水平度允许偏差为0.2/1000、尾轮弯道左、右弯道纵向中心线允许偏差为2.0mm、弯道标高允许偏差为±1.0mm、左、右弯道上部、下部对应点的高低差允许偏差为2.0mm、上部与下部弯道对铅垂线的间距差允许偏差为2.0mm。

4.8.12   密封滑道及密封板

1检查密封滑道固定的埋头螺钉，应保证低于滑道的滑动面.

2检查密封滑道各部位预留热膨胀间隙，应符合设计技术文件的规定。

3密封滑道安装的允许偏差应符合以下的规定：两滑道对称的纵横向中心线允许偏差为2.0mm、标高允许偏差为±1.0mm、滑道中心距允许偏差为2.0mm、两滑道对应点的高低差允许偏差为1.0mm。

4平板式活动密封板安装的允许偏差应符合以下的规定：纵向中心线允许偏差为2.0mm、横向中心线允许偏差为2.0mm、密封板上表面与烧结机台车底面间隙允许偏差为2.0～3.0mm。

4.8.13  台车及箅条清扫器

1检查台车滑板与烧结机机体滑道应接触均匀.

2检查箅条安装的热膨胀间隙应符合设计技术文件的规定.

3检查箅条清扫器的行程应符合设计技术文件的规定.

4台车清扫器安装允许偏差应符合以下的规定：纵横向中心线允许偏差为2.0mm、向中心线允许偏差为2.0mm、传动轴中心线对台车箅条的间距允许偏差为±3.0mm、清扫器行程应符合设计技术文件规定

4.8.14烧结机的试运转

4.8.14.1烧结机的试运转的一般条件

1、试运转前，施工单位应编写试运转方案，并经监理工程师（建设单位）批准后，方可进行试运转。

2、试运转所需要的能源、介质、材料、工机具、检测仪器、安全防护设施及用具等，均要符合试运转的要求的。

3、试运转的设备及其附属装置、管路等均应全部施工完毕，并经检查合格,施工记录和资料应齐全。润滑、液压、水、气、电气（仪表）控制等设备均应按系统检验完毕，并应符合试运转的要求的。

4、设备的安全保护装置应符合设计规范，在试运转中需要调试的装置，应在试运转中完成调试，其功能符合设计要求。

5、设备及周围的环境应清扫干净。

6、试运转设备的照明及通讯设施应能满足试运转要求。

7、设备单体无负荷试运转合格后，进行无负荷联动试运转，按设计规定的联动程序和时间要求连续操作运行3次，无故障。

8、每次试运转结束后，应及时做好以下工作：

⑴切断电源和其他动力源。

⑵进行必要的放气、排水、排污及必要的防锈涂油。

⑶设备内有余压的卸压。

4.8.14.2烧结机试运转应具备下列条件:

1.设备及其附属装置应安装完毕,并经检查合格。

2、能源及工作介质应符合要求，满足试运转的需要。

3、危险和易燃部位应设施安全和灭火设施。

4、设备及周围环境应打扫干净。

5、照明及通讯设施应能满足试运转的需要。

4.8.14.3给料装置试运转应符合下列要求：

1、圆筒给料机电动机按照不同速度各连续运转不少于1h，连接圆筒给料机按不同速度雷击运转不少于4h，运转平稳，无异常声音，轴承温度符合规定。

2、可移动反射板，自动清扫器往复动作5次，位置准确，无卡阻。

3、辊式布料机运转不少于2h，运转平稳，无异常声音和振动，轴承温度符合规定。

4、梭式布料机运转往复不少于10次，胶带运转机连续运转不少于2h，定位和转向应准确，胶带跑偏应符合要求。

5、轴承温度应符合规范规定要求。

4.8.14.4头部传动装置试运转应符合下列要求：

1、电动机按照不同速度运转，每次运转不少于2h，检查转数、电流应符合规定。

2、连接减速机和头轮低速连续运转不少于1h，再按照不同转速运转每次不得少于1h，检查电动机与定转矩联轴器出轴转数应一致，减速机及头轮运转平稳，无异常声音和振动。

3、轴承温度应符合设计及规范要求。

4.8.14.5烧结机带动台车试运转，低速连续运转不少于0.5h后，停机检查。调整平移式尾轮平衡块重量，按照不同的台车走性速度分别连续运转不少于1h，累计不少于6h，应达到各部位运转平稳，无啃轨现象，各部位的轴承温度应符合设计及规范要求。

4.9电炉

4.9.1电炉体和电极在安装前，应根据供货清单、装箱单和图纸清点数量，对主要部件还需作下列检查：

1 外形尺寸和允许偏差应符合图纸要求；

2 外观检查有无锈蚀、重皮和裂纹等缺陷；

3 外观检查焊接和螺栓连接的质量；

4电极、水套、集电环等水冷部件应进行水压试验，水压试验压力为0.6Mp，稳压30分钟，以不掉压和不渗漏为合格。

4.9.2电炉开始安装前必须根据验收记录进行基础复查，定位轴线应与厂房建筑标准点校核无误；炉基础划线中心偏差应小于或等于5.0mm ，标高偏差应小于或等于5.0mm。

4.9.3基础表面与基础底板之间使用耐火混凝土灌浆，灌浆间隙不得小于30.0mm。灌浆前应将基础表面全部打出麻面。

4.9.4安装基础底板使用1：15的斜垫铁调平，垫铁组设置在螺栓两侧。基础板中心线允许偏差为±3.0mm，基础板标高允许偏差为±3.0mm。基础板调平后点焊牢斜垫铁并用耐火混凝土灌浆。

4.9.5 基础方钢调直后安装，基础方钢与基础底板采用间断焊固定。焊接后纵横向中心线允许偏差为±5.0mm，标高允许偏差为±2.0mm。

4.9.6 炉体对接和构架组合应在稳固的组合平台上进行，组合平台应找平，炉体组合预拼装符合制造要求后解体安装。

4.9.7炉体钢构件组合时应注意焊接顺序和留有适当的焊接收缩余量，避免焊接后组合尺寸超出允许偏差。炉体拼装内径允许偏差为－－5.0mm～＋10.0mm，塔体高度允许偏差应为±10.0mm，底板不平度允许偏差为±5.0mm 。

4.9.8电炉底梁与基础方钢之间用挡板固定，炉底梁安装后应与基础方钢接触密实，膨胀间隙应符合设计技术文件的要求。电炉底梁纵横向中心线的允许偏差为±5.0mm，标高允许偏差为±2.0mm。

4.9.9 电炉底板安装应平整，与电炉底梁之间相对滑动自由，不影响膨胀，其间隙应小于或等于0.5mm，超标时可用垫片调整。

4.9.10 炉体加固后分片安装，安装后炉体内径偏差为-5.0mm～+15.0mm，筒体高度允许偏差为±10.0mm，垂直截面对角线相对差的允许偏差应小于或等于10.0mm，水平截面对角线相对差的允许偏差应小于或等于15.0mm。 炉体与底板之间的膨胀间隙为设计值±5.0mm。炉体安装时应先找正点焊固定，并留有适当的焊接收缩量，经复查尺寸符合要求后按照确定焊接工艺正式施焊，焊接时要注意焊接顺序，避免焊接后安装尺寸超差。

4.9.11 炉体内的冷却装置在试压合格后安装，水套安装标高的允许偏差为±5.0mm；同层水套不平度的允许偏差应小于或等于1.0mm；相邻两水套间隙的允许偏差应小于或等于1.0mm。

4.9.12炉顶所有部件在筑炉前应安装完，合格后交付筑炉。

4.9.13电炉电极安装的各部位绝缘必须符合设计技术文件要求，已安装完部件的绝缘不符合要求时不得进行下步安装工作。

4.9.14电极底座安装的纵横向中心线的允许偏差为±5.0mm；标高的允许偏差为±5.0mm；单个电极的上、下抱闸与炉顶电极口的同心度应小于或等于2.0mm。电极护筒垂直度的允许偏差为1.0/1000且全长应小于或等于5.0mm。周边部件与电极护筒的最小间隙 应不影响电极升降。

4.9.15 电极液压站及管道油循环合格后与电极连接安装，调整各节流阀使每组电极的液压缸运行同步，电极升降连续无卡阻。

4.9.16 水套应安装平整，严密不漏，铜水套与设备、管道连接应牢固，连接处应严密不漏。水套安装焊接完后作通水试验，通道应畅通，焊缝应严密不漏。筑炉前必须进行水压试验检查其严密性，试验压力为0.6Mp稳压30分钟。

4.9.17 试运行时全行程上下升降电极六次，电极与护筒之间应无卡塞，电极应无明显摆动，上下限位动作灵敏，电极与电极口间隙应均匀。

- 4.10  热风炉

4.10.1粉煤燃烧室骨架、壳体安装

1骨架立柱安装应符合以下规定：

骨架立柱位置正确，保证垂直，其间距符合图纸及技术文件要求，骨架立柱上下端面基本平齐，立柱刷有防锈漆。

2各拉杆安装应符合以下规定：

各拉杆位置正确，螺母拧紧均匀，符合技术文件要求，拉杆螺纹无损伤，端头基本平齐。

3调整粉煤燃烧室骨架及壳体安装，达到以下要求：立柱间距允许偏差不得大于5mm、立柱垂直度允许偏差不得大于1/1000。

4.10.2 炉篦子和支柱安装

1 炉篦子在制造厂应进行预拼装，其结果应符合设计文件的规定。

2调整炉篦子和支柱安装，达到以下要求： 纵、横向中心线允许偏差不得大于2.0mm、标高允许偏差不得大于±2.0mm、垂直度允许偏差不得大于2.0/1000。

3调整炉篦子安装，达到以下要求：相邻炉篦子中心距允许偏差不得大于±3.0mm，相邻炉篦子上平面高低差允许偏差不得大于2.0mm，全部炉篦子上平面高低差允许偏差不得大于4.0mm，炉篦子直径（装配后）允许偏差不得大于（-30.0~+10.0）mm，炉篦子与炉墙间的空隙允许偏差不得大于±15.0mm。

4.10.3套筒式燃烧器及助燃风机

1调整燃烧器安装应达到以下要求：燃烧器中心线（相对燃烧口中心线）允许偏差不得大于2．0mm，标高允许偏差不得大于±2.0mm，上口法兰面的水平度允许偏差为1.0/1000。

2调整助燃风机应达到以下要求：助燃风机中心线（相对燃烧口中心线）允许偏差不得大于2.0mm，标高允许偏差不得大于±2.0mm，纵、横水平度允许偏差不得大于0.20/1000。

4.10.4  燃烧器安装

1喷嘴内部必须清洗，不得有堵塞现象。

2大小燃烧器必须清洗。

3大小燃烧器安装应符合下列规定：

大小燃烧器与炉顶平台连接螺栓必须拧紧且保证燃烧器与燃烧室中轴线一致，螺栓的外露长度一致，燃烧器与燃烧孔四周间距基本相同。

4喷嘴安装应符合下列规定：

喷嘴安装标高、中心距及俯角应符合有关图纸和技术文件规定，喷嘴应保持在同一平面内。

5喷嘴与重油管连接时，喷嘴与重油管、风管连接紧密、牢固，无泄露，风管、油管排列有序，整齐美观。

6大小燃烧器与一、二次风管、粉煤管连接时，燃烧器与风管、粉煤管法兰连接牢固，不漏风，密封良好，法兰螺栓拧紧力基本一致，螺栓长度一致。

7调整燃烧器安装应达到以下要求：燃烧器水平中心线与炉口中心线允许偏差不得大于2mm，标高允许偏差不得大于±2mm，大小燃烧器中心线允许偏差不得大于5mm。

4.10.5  叶轮给料机、M型泵及泵仓安装

1调整叶轮给料机、M型泵仓的安装应达到以下要求：叶轮给料机纵横水平度允许偏差不得大于2/1000，M泵轴承座纵横水平度允许偏差不得大于2/1000。

2试运转前检查叶轮给料机转子。M泵螺旋与壳体不得有挂、卡、磨现象，电机转向必须正确。运转中运行平稳，轴承温度不超过70℃，电机电流正常，运转不少于1h。

4.10.6  热风炉阀门

  - 阀门的水冷阀瓣、冷却圈、水冷阀座及其管路，在工作压力下进行通水试验，进、出水应畅通，接头不得漏水。

2切断阀外表不得有损伤，阀瓣与阀座表面不得有径向划痕。有上述缺陷应进行阀门严密性试验。

3 阀门水冷阀瓣、冷却圈、水冷阀座等安装前的压力试验应符合设计文件的规定。

4 设计文件规定有密封要求的调节阀应进行注水试验且不应漏水。

5 阀门安装方向应符合设备标牌标示的方向或设计文件规定的方向.

6切断阀阀瓣与阀座的密合程度应符合设计文件的规定。

7 阀门与管道连接的法兰间的填（垫）料密封应符合设计文件的规定。接触应紧密。法兰及连接螺栓的安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的规定。

4.10.7  助燃风机试运转

1 助燃风机试运转应符合下列规定：

2叶轮旋转方向应符合设备标牌指示的方向。

3试运转时间不得少于4h。

4助燃风机运转时，转子与机壳无磨擦声响。

5轴承温升应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

4.10.8 热风炉阀门试运转

1电机驱动的阀门：

- 阀门做开、闭动作，调整行程极限开关位置应符合设计文件的规定.

2）阀门开、闭不应少于3次。阀门开、闭动作应平稳，转动灵活，限位开关动作可靠，不应有冲击或卡阻等。

2液压驱动的阀门：

1）阀门应在液压系统调试后，应使阀门做开、闭动作，调整行程限位开关，其位置应符合设计文件的规定。

2）阀门开、闭不应少于3次。阀门开、闭动作应平稳，转动灵活，限位开关动作可靠，不应有冲击或卡阻等。

3）切断阀指示行程应与实际开闭位置相符。

4）调节阀开度指示器指示角度应与阀瓣的开启角度相符。

- 4.11 蒸汽干燥机

4.11.1托轮安装：

1 托轮底座安装:

用经纬仪检查各组底座纵横中心线，其允许偏差为±0.5mm。

用水准仪检查各组底座中心标高，其允许偏差为±0.5mm。

用框式水平仪检查各组底座横向水平度允许偏差为0.1/1000。

用框式水平仪、斜度规检查底座纵向斜度，其允许偏差为0.1/1000。

用50m一级精度钢盘尺和弹簧称检查各组钢底座跨距。跨距允许偏差应不超过±0.5mm。跨距对角线允许偏差应不超过1mm。

2 托轮顶面斜度偏差不大于0.05%。

3 托轮安装应与底座接触紧密，同一底座上的两组托轮的距离应调整好，具备筒体就位条件。相邻两挡托轮的顶面中点相对高差，不应超过0.5㎜。

4 各托轮轴中心线与筒体轴线的水平距离允许偏差不应大于0.5㎜。

5 调整顶丝旋转应灵活，并作防腐保护，托轮轴承调整自如，定位挡块固定位置正确。

4.11.2 挡轮安装参照本规范4.5.4条有关要求进行。

4.11.3托轮装置安装允许偏差应符合以下要求。

托轮装置底座标高允许偏差为±0.5mm、底座中心线间距允许偏差为±0.5mm、两组托轮装置底座横向中心线平行度允许偏差为0.1/1000、托轮装置底座上表面水平度允许偏差为0.1/1000、四组托轮装置顶标高相差允许偏差为0.5mm、托轮顶面斜度偏差0.05％。

4.11.4 筒体和滚圈的安装参照本规范4.5.5~4.5.6条有关要求进行。

4.11.5严格检查盘管的固定是否可靠, 固定螺栓是否松动, 盘管外观质量是否变形。

4.11.6 齿圈吊装前，应在地面安装检查合格，并符合下列要求：

1 齿圈圆度，齿圈对接处结合情况和齿节距偏差必须符合技术文件规定。无规定时，拼合齿圈的对接处的间隙不应大于0.10mm；齿节距允许偏差为±0.005模数。

2 连接筒体的弹簧板的弧度、曲率，弧面与筒体的贴合必须符合图纸规定。

4.11.7 齿圈安装应在窑体找正、焊接符合规范要求后进行。

4.11.8 大齿圈弹簧板与窑体连接应符合规范规定，连接牢固，无松动，弹簧板与筒体贴合良好。

大齿圈采用螺栓连接的，在装配过程中，要严格按照蒸汽干燥机技术资料上要求的连接螺栓扭矩将连接螺栓进行紧固。联接每片齿轮的接口螺栓应检查接口间隙，其接口间隙应符合技术要求。

4.11.9 大齿圈与小齿轮的啮合应符合下列规定：

1 大齿圈与小齿轮中心线相对位置符合设计规定，螺栓应紧固。

2 大齿圈与小齿轮啮合接触面积及啮合间隙应以大齿圈为基准进行调整，采用盘车着色法检查大小齿轮接触面积，要求应不少于齿高的４0%、齿宽的５0%。用塞尺或压铅法，检查齿轮啮合侧间隙及顶间隙，要求应符合设计技术文件的规定。

4.11.10 齿轮罩安装：在驱动装置安装完毕后，方可进行齿轮罩安装。在齿轮罩的安装过程中应保证齿轮与齿轮罩密封良好。

4.11.11 出料仓吊装前应在地面预装检查，几何形状及尺寸应符合设计要求。

4.11.12 安装蒸汽干燥机筒体之前先要把出料仓下半部分安装到基础上，干燥机筒体安装定位后进行出料仓上半部分安装。

4.11.13 根据蒸汽干燥机尾端密封装置法兰面及蒸汽干燥机旋转接头连接处为依据调整出料仓位置，调整完毕后可对出料仓进行焊接。密封环与窑体中心线应同心，允许偏差不大于5㎜，焊缝外观符合要求，螺栓紧固，密封装置严密。

4.11.14出料仓滑动支座不允许焊接。

4.11.15 蒸汽干燥机试运转的程序，必须符合设计和规范的规定。

4.11.16 试运转连续转动应符合下列规定：

1 带液压挡轮系统的蒸汽干燥机，筒体按设计规定的行程和周期要求，沿窑体轴向中心上、下串动，滚圈与托轮接触良好。

2 托轮轴承润滑正常，温升不得高于35℃，最高温度不应高于65℃

3 各传动部分在运行中，应无异常振动、噪声和发热现象。

4 出料仓密封装置应密封良好。

5 液压、润滑和冷却系统管道工作应正常，无渗漏现象。

6 试运转的时间应符合下列规定：

- 电动机空转2h；

- 电机带动减速机运行4h；

- 主电动机带干燥机运行8h。

- 4.12 反射炉

4.12.1炉体骨架构件必须符合设计要求和本规范规定，由于运输、堆放和吊装造成的构件变形必须校正。

4.12.2垫铁规格、位置正确，接触紧密，放置平稳，点焊牢固。座浆混凝土试验强度必须符合规定。

4.12.3结构件外观表面，焊缝均匀，无疤痕，焊渣和飞溅物清除干净，无油污、泥沙等。

4.12.4安装后其临时设施清楚干净，立柱与围板需点焊时，安装后将点焊清除干净，无明显疤痕，或仅有轻微疤痕。

4.12.5安装底板、围板时，必须检查骨架立柱的垂直度和炉底支墩水平情况，围板应尽量和骨架立柱贴紧，拉干受力均匀，底板平整，围板间隙均匀，拉杆端头整齐在同一垂直面内。

4.12.6调整炉体骨架安装应达到以下要求: 底板平整度允许偏差不大于1/1000且整个平面应小于5.0mm，底板板间间隙允许偏差不得大于为±3.0mm，立柱、围板垂直度允许偏差不得大于1/1000，端、侧围板间间隙允许偏差不得大于±3.0mm，围板安装完后，两端及中段净宽允许偏差为＋5.0mm；炉围板安装好后，对角线之差允许偏差为5.0mm，放渣口中心位置及标高允许偏差不得大于5.0mm、横梁、拱脚梁水平度允许偏差不得大于3.0mm。

4.12.7 炉门及渣流槽的滑轮装置安装位置正确，牢固、可靠，滑轮转动灵活，炉门吊挂钢丝绳与炉门、重锤夹持牢固、且符合图纸要求。

4.12.8炉门及管路必须按设计要求作水压试验。试验要求参照本规范第4.2.13条的相关内容。

4.12.9渣流槽，水流槽安装时，渣流槽与端围板装配到位、牢固，渣流槽、储液槽焊接牢固，焊缝平整，位置、坡度正确，焊接熔渣及飞溅物清理干净。

4.12.10料斗加料管安装时，位置应正确，螺栓连接牢固，料管与炉子下料口中心一致，螺栓穿入方向一致。

4.12.11调整料斗管安装应达到以下要求：料斗下口纵横向中心线的允许偏差不得大于±5.0mm，上口标高允许偏差不得大于5.0mm，加料管纵向中心与炉下料孔中心偏移不得大于5.0mm。

4.12.12活动卸料皮带小车的运输胶带接头必须对准，胶接牢固，调节张紧装置，使皮带松紧程度适当。

4.12.13启动电机，检查有无卡轨现象，小车行走平稳，停止位置正确。

4.12.14启动皮带电机或电动滚筒，检查托轮、头轮运转情况，要求皮带不得跑偏。

4.12.15行走装置和皮带尾轮轴承组装应符合下列规定：

组装前应清洗，轴承端面间隙应符合有关规定，头尾轮平行，表面清洁。

4.12.16行走机构安装应符合下列规定：

链轮应在同一平面内、链条松紧适度、链轮与链条啮合良好，表面无油污；链条、链轮润滑良好。

4.12.17调整活动卸料皮带小车的轨道安装应达到以下要求：卸料小车轨道纵向中心线对卸料机中心偏移不得大于3.0mm，轨道水平度不得大于1/1000，同一截面两轨高低差不得大于2.0mm，轨距的允许偏差为±2.0mm，接头错位不得大于2.0mm，接头间隙不得大于2.0mm。

4.12.18调整小车行走机构安装应达到以下要求：车轮跨距的允许偏差为±2.0mm，前后轮两对角线长度差不得大于3.0mm。

4.12.19调整小车头尾轮安装达到以下要求：滚筒轴线对卸料机纵向中心线垂直度小于2/1000，滚筒母线水平度小于0.5/1000。

4.13 闪速炉、基夫赛特炉

4.13.1闪速炉、基夫赛特炉主要由本体钢架、反应塔、沉淀池、上升烟道、水冷元件、烟道水冷闸门、精矿喷嘴及燃料、燃气喷嘴组成。

4.13.2两炉安装前必须在两炉纵向和反应塔横向基础中心线处设置永久性的中心标板，中心标板划线应准确，并应加盖保护；在闪速炉钢架及沉淀池基础四角必须设置沉降观测点及标高基准点。

4.13.3两炉本体零部件进入施工现场，应按设计技术文件，会同供货商、监理或业主现场代表进行外观检查及相关尺寸复查，并应检查设备出厂合格证。

4.13.4两炉本体零部件组装施焊应有焊接工艺评定，并应根据评定报告确定焊接工艺，编制焊接作业指导书，严格按焊接作业指导书施焊。两炉反应塔及上升烟道现场组装对接焊缝内部质量应符合设计文件的规定，设计文件未规定的，其内部质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236焊缝质量分级标准中Ⅱ级的规定。

4.13.5两炉钢架高强螺栓连接必须符合设计技术文件的规定，设计技术文件未规定的应符合《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》（JGJ82）的规定。

4.13.6闪速炉反应塔及上升烟道钢架应先用安装螺栓连接，然后才能焊接。其安装应符合下列规定：

1  柱底板与其二次灌浆层接触良好；

2  柱纵向中心线偏差应为±3.0mm；横向中心线允许偏差为应±3.0mm；

3  柱纵向垂直度允许偏差应小于或等于0.3/1000，横向垂直度允许偏差应小于或等于0.5/1000；

4  柱顶标高允许偏差为±5mm。

4.13.7反应塔组装为厚板焊接，应采取焊接部位加固措施，焊接前应进行预热，采用合理的焊接顺序和焊接速度施焊，防止焊接变形。

4.13.8反应塔安装可采用正装或倒装法。在倒装法吊装反应塔上段时四个吊点要求均衡受力，下法兰水平度允许偏差应小于或等于0.5/1000。反应塔筒体拼装直径允许偏差应在-5.0mm～+15.0mm之间；反应塔总高度允许偏差应在-10.0mm～+20.0mm范围内；反应塔悬挂点中心距允许偏差为±7.0mm。

4.13.9沉淀池框架柱安装前，与柱底板接触的预埋钢板的上表面面必须平整、光滑，其定位装置预留膨胀间隙必须符合设计技术文件的要求，沉淀池框架膨胀弹簧组件的预紧力应按设计技术文件要求的冷态和烘炉升温时间段的设计值整定。

4.13.10沉淀池安装应符合下列规定：

1 基础板标高安装允许偏差不为±3.0mm；中心线允许偏差为±3.0mm。

2 底梁标高安装允许偏差为±3.0mm；中心线允许偏差为±3.0mm。

3 底板长度安装允许偏差为±5.0mm；缝宽允许偏差为±3.0mm，底板不平度允许偏差为±7.0mm。

4 沉淀池框架长度安装允许偏差应在-10.0mm～+50.0mm之间，沉淀池框架高度允许偏差应在 -3.0mm～+20.0mm之间，沉淀池框架宽度安装允许偏差应在-5.0mm～+30.0mm之间，沉淀池框架垂直截面对角线允许偏差应小于或等于15.0mm，沉淀池框架水平截面对角线允许偏差应小于或等于20.0mm。

4.13.11上升烟道安装膨胀弹簧组件的预紧力应按设计技术文件要求的冷态和烘炉升温时间段的设计值整定。

4.13.12上升烟道安装应符合下列规定：

1 上升烟道本体高度安装允许偏差为±20.0mm；上升烟道本体宽度允许偏差为±7.0mm。

2 上升烟道本体上部长度安装允许偏差不应大于+15.0mm；上升烟道本体下部长度允许偏差不应大于±25.0mm。

4.13.13每个闪速炉水冷元件安装前必须按设计技术文件要求进行水压试验及吹扫，及时封闭水套进出水口。闪速炉本体冷却系统管道安装完成后必须进行整个系统试压。设计技术文件未规定试验压力时，试验压力应为工作压力的1.5倍，在试验压力下稳压10min，再将试验压力降至工作压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。水压试验使用洁净水，试验时，环境温度不得低于5℃，低于5℃时必须有防冻措施，且水温应保持高于周围露点的温度，以防表面结露，试验时缓慢升压。系统使用气体试压时，试验压力应符合《工业金属管道安装及验收规范》GB50235的规定。

4.13.14各水套位置及进出水管连接必须符合设计技术文件要求，不得错接、漏接。

4.13.15水套安装时，水套和水套间，水套与砌体、炉体间必须贴合紧密。并符合以下要求：

1 水套安装标高允许偏差为±5.0mm

2  同层水套安装不平度允许偏差为±1.0mm

3  相临两水套间隙允许偏差应小于或等于1.0mm

4.13.16闪速炉精矿喷嘴及氧燃料烧嘴必须除油、脱脂，脱脂要求应符合通用条款的规定。

4.13.17闪速炉精矿喷嘴及氧燃料烧嘴安装质量应符合以下要求：

1  喷嘴标高允许偏差为±5.0mm

2  喷嘴坐标位置允许偏差为±4.0mm

3  喷嘴间距允许偏差为±5.0mm

4.13.18闪速炉烟道水冷闸门安装后必须进行水压试验，具体要求同本规范第4.13.13～4.13.14的要求。

4.13.19闪速炉烟道水冷闸门安装应符合以下要求：

1 水冷闸门安装标高允许偏差为 ±10.0mm

2 水冷闸门中心位置允许偏差为±10.0mm

3 水冷闸门上部水平度允许偏差应小于或等于1.0/1000

4 水冷闸门与烟道两侧间隙差应小于或等于10.0mm

4.13.20闪速炉烟道水冷闸门安装后应进行升降试运行，全行程往返5～10次，运行应灵活，无卡阻现象。

4.14 电热前床

4.14.1床体底板与基础表面之间使用耐热混凝土灌浆，灌浆层不得小于50.0mm。电热前床安装前，基础表面应全部打出麻面，确保耐热混凝土灌浆层与基础的充分接触

4.14.2床体组装时应注意焊接顺序并留有适当的焊接收缩余量。床体拼装内径允许偏差应不小于-5 mm且不大于10mm，椭圆度允许偏差应小于或等于5.0mm，底板不平度允许偏差应小于或等于1/1000且不大于5 mm，法兰不平度允许偏差应小于或等于5.0mm。床体安装时应先找正点焊固定，经复查尺寸符合要求后按照确定焊接工艺正式施焊。

4.14.3水冷部件在床体安装完后安装，安装前应对每块水冷部件进行水压试验。安装时水套与炉体之间的膨胀间隙大于10.0mm。各块水套间的间隙应均匀，间距偏差应小于或等于10.0mm，水套安装标高允许偏差为±5.0mm，水平度偏差应小于或等于5.0mm。

4.14.4水冷部件安装完后整个系统应按设计技术文件要求进行水压试验。试验要求参照本规范第4.2.13条相关内容。

4.14.5床体顶部所有部件安装中心允许偏差应小于或等于5.0mm，标高允许偏差应小于或等于5.0mm。

4.14.6电极安装的各部位绝缘必须符合设计技术文件要求，已安装完部件的绝缘不符合要求时不得进行下一步安装工作。

4.14.7电极极架安装应符合设计及随机技术文件要求。当设计及随机技术文件无要求时，其安装允许偏差应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236焊缝质量分级标准中Ⅲ级的规定。

4.14.8电极底座的中心位置安装允许偏差应小于或等于5.0mm，标高允许偏差应小于或等于5.0mm。单个电极的上、下抱闸与炉顶电极口的中心允许偏差应小于或等于2.0mm。电极护筒垂直度偏差应小于或等于5.0mm，周边部件与电极护筒的最小间隙应大于50.0mm，且不影响电极升降。

4.14.9电极液压站及管道油循环合格后与电极连接安装，调整各节流阀使每组电极的液压缸运行同步，电极升降连续无卡塞。

4.14.10电极试运行时全行程上下升降六次，电极与护筒之间应无卡塞，电极应无明显摆动，上下限位动作灵敏，电极与电极口间隙应均匀。

4.15 真空炉

4.15.1设备零部件进入施工现场，应按设计技术文件，会同供货商、监理或业主现场代表进行外观检查及相关尺寸复查，并应检查设备出厂合格证。

4.15.2零部件组装施焊应有焊接工艺评定，并应根据评定报告确定焊接工艺，编制焊接作业指导书，严格按焊接作业指导书施焊。现场组装对接焊缝质量应符合设计文件的规定，设计文件无规定的，其质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236焊缝质量分级标准中Ⅱ级的规定

4.15.3构件安装前，应认真检查和清点，必须符合设计要求和本规范规定。由于在运输、堆放和吊装造成的构件变形必须校正，不能校正的应退回重新制作。

4.15.4真空炉轨道安装，应符合设计要求，两轨道安装标高应一致，其允许偏差为：±2.0 mm；纵向中心线允许偏差为：2.0 mm；同一截面两轨道高低差为：1.0 mm；纵向水平度为：1/1000；为了保证设备运行良好，两轨道接头应错位500 mm以上；轨道接头之间的间隙应在2.0mm以内。

4.15.5真空炉组装上口应在同一水平面上，高低差应不大于在5 .0mm。

4.15.6真空炉体安装应符合随机技术文件和设计文件的规定，当无规定时，其纵横中心线允许偏差最大不超过2.0mm；标高为±2.0 mm；真空炉体安装垂直度允许偏差不得大于0.5/1000，全高最大不超过5.0mm。

4.15.7设备通氧的零部件及管路应进行脱脂处理。

4.15.8各部件安装完成后应按设计或随机技术文件要求做水压试验， 设计技术文件无规定时，试验压力应为工作压力的1.25倍，在试验压力下，稳压10min，再将试验压力降至工作压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。试压时，应暖慢升压。其环境温度不得低于5℃，否则应采取防冻措施，且水温应保持高于周围露点的温度。

4.15.9真空装置应按设计要求做严密性试验。

4.16 艾萨炉、澳斯麦特炉

4.16.1艾萨炉、澳斯麦特炉体和有关金属结构在安装前，应根据供货清单、装箱单和图纸清点数量并作记录，

4.16.2水套安装前应进行水压试验，加压到0.6Mp时，稳压30分钟，以不掉压和不渗漏为合格。

4.16.3对尺寸偏差超过设计要求的两炉炉体构件进行矫正，结构校正时应注意：冷态校正后不得有凹凸、裂纹等损伤。环境温度低于零下20℃时，不得锤击，以防脆裂。加热校正时的加热温度不得超过800℃。

4.16.4两炉体构件的堆放场地应平整坚实，并有必要的排水设施。构件堆放应平稳，多层堆放时应注意安装顺序。

4.16.5两炉安装前应进行设备纵横向中心线和标高基准点的设置。

4.16.6基础表面与底板的二次灌浆层不得小于30mm，二次灌浆前基础表面应全部凿成麻面。

4.16.7采用垫铁安装时，每组垫铁不应超过5块，厚的宜放置在下层。垫铁应布置在立筋板下方。设备调平后，在二次灌浆前应用定位焊将垫铁组焊牢。

4.16.8炉体对接和构架组合应在稳固的组合平台上进行，组合平台应找平。

4.16.9炉体拼装时应注意焊接顺序和留有适当的焊接收缩余量，避免焊接后组合尺寸超出允许偏差。炉体拼装内径允许偏差应小于或等于3.0mm；炉体高度的允许偏差为±20.0mm；底板不平度允许偏差为±1.0mm。

4.16.10 炉体焊接时应采取措施减少焊接变形，以保证焊缝质量。

4.16.11 两炉底架安装找正时，应安装一层，找正一层。不得在未找正好的下层底架上进行上层底架的安装工作。

4.16.12 两炉下层底架安装时应先找正后点焊固定，并留有适当的焊接收缩量。经复查尺寸符合要求后再正式施焊，焊接时要注意焊接顺序，避免焊接后安装尺寸超差。

4.16.13 两炉上层底架安装时应以最高点为基准进行找正。上，下层底架之间应滑动自由，不影响膨胀。上层底架采用高强螺栓连接。

4.16.14 底板宜在组装平台上组装后安装，底板与底架之间必须滑动自由，不影响膨胀，应接触密实，并涂抹石墨粉。底板找正后，底板不平度允许偏差为±1.0mm。

4.16.15 炉体吊装时及吊装后应保证结构稳定，必要时应临时加固；每段炉体吊装后应复查垂直度、上口水平度和各部位的主要尺寸。

4.16.16 炉体过度段安装找正就位时，应保持炉体过度段与炉体间的设计膨胀间隙。

4.16.17 水套应安装平整，严密不漏，铜水套与设备、管道连接应牢固，连接处应严密不漏。水套安装焊接完后作通水试验，通道应畅通，焊缝应严密不漏。筑炉前必须进行水压试验检查其严密性，试验压力为0.6Mp稳压30分钟。以不掉和不渗漏为合格。

4.16.18喷枪小车轨道宜在组装平台上拼接调正后整体安装，轨道安装中心线的允许偏差为±1.0mm；小车轨道安装垂直度允许偏差为1.0/1000，且全长应小于或等于4.0mm。安装后应将轨道工作面打磨光滑。

4.16.19喷枪小车应在组装平台上组合调整好后整体安装。小车安装时调整偏心轮使车轮与轨道间隙符合设计要求，设计无要求时间隙应小于或等于3.0mm。

4.16.20喷枪小车试运行合格后进行基础二次灌浆。基础二次灌浆前，应检查垫铁组是否已定位焊牢，同时将底座表面的油污、焊渣和杂物等清除干净。

4.16.21 试运行时全行程上下行走小车数次，车轮与轨道应无卡塞，喷枪应无明显摆动，提升卷扬应负荷均匀，喷枪与喷枪口间隙应均匀。

- 4.17 铸锭机

4.17.1调整直线铸锭机的机架安装应达到以下要求：

1 机架中心线与输送机纵向中心线重合度不得大于2.0mm

2 轨道中心对输送机中心线偏移不得大于1.0mm

3 轨距偏差不得大于2.0mm

4 轨道直线度不得大于0.5/1000、且全长不得大于5.0mm

5 同一截面内两条轨道的相对标高偏差不得大于2.0mm

6 轨道接头左右偏移不得大于1.0mm、轨道接头上下偏移不得大于0.5mm

7 机架立柱垂直度不得大于2/1000

8 轨道面纵向倾斜不得大于1/1000。

4.17.2直线铸锭机上、下轨道安装时，垫板及轨道和基础之间应紧密贴合。轨道压板位置应正确，螺母及防松件齐全，螺栓应均匀拧紧，垫板应排列整齐，且垫板层间应点焊牢，螺纹外露长度一致。

4.17.3链条安装时，链条组装后应平直，两条链长基本一致，安装后应松紧适当，车轮转动灵活。

4.17.4传动系统及链轮安装时，主、辅减速器应清洗，联轴器同心，铜瓦间隙符合标准，头尾链轮平行，交叉度应符合文件规定。各类连接螺栓外露长度一致，设备清洗，无油污，安全装置刷有特殊颜色标记。

4.17.5铸模安装时，位置、方向正确、与链条贴紧，螺栓压板压紧，保持模体水平，铸模内平面纵横向应保持水平。

4.17.6调整直线铸锭机驱动装置的安装应达到以下要求：

轴线对输送机纵向中心垂直度不得大于1/1000、驱动装置轴线水平度不得大于1/1000。

尾部托轮张紧装置应灵活可靠。

4.17.7调整直线铸锭机油缸或气缸的安装应达到以下要求：

导向杆水平度不得大于0.5/1000，油缸或气缸导向杆垂直度不得大于1/1000、油缸或气缸导向杆平行度不得大于0.1mm。

4.17.8圆盘铸锭机轨道安装应达到以下要求：

轨道水平度不得大于0.5/1000、轨道椭圆度偏差不得大于2.0mm。

4.17.9调整圆盘铸锭机支撑轨道与支撑辊接触面的局部间隙不得大于0.1mm。

4.17.10调整圆盘铸锭机中心对模子边缘的中心距离不得大于2.0mm。

4.17.11调整圆盘铸锭机中心对模子边缘的水平度不得大于0.5/1000。

4.17.12圆盘铸锭机传动装置安装时，应位置正确，润滑适度，无卡阻现象，表面清洁，转动灵活。齿轮半轴线与滚轮轴线平行度不得大于0.5mm。

4.17.13调整圆盘铸锭机排气罩横梁标高允许偏差不得大于2.0mm，纵横中心线允许偏差不得大于±5.0mm，标高允许偏差不得大于±3.0mm。

4.17.14铸锭机试运转前，施工单位应编写试运转方案，并经监理工程师（建设单位）批准后，方可进行试运转。

4.17.15试运转所需要的能源、介质、材料、工机具、检测仪器、安全防护设施及用具等，均要符合试运转的要求。

4.17.16试运转的设备及其附属装置、管路等均应全部施工完毕，并经检查合格，施工记录和资料应齐全。润滑、液压、水、气、电气（仪表）控制等设备均应按系统检验完毕，并应符合试运转的要求。

4.17.17设备的安全保护装置应符合设计要求，在试运转中需要调试的装置，应在试运转中完成调试，其功能符合设计要求。

4.17.18试运转设备的照明及通讯设施应能满足试运转要求。

4.17.19设备单体无负荷试运转合格后，进行无负荷联动试运转，按设计规定的联动程序和时间要求连续操作运行3次，无故障为合格。

4.17.20试运行应符合下列规定:

1 运行时，托辊转动灵活，联锁动作准确，电流正常，各部轴承温度正常。

2 振动平稳，声音正常，运行速度平稳。

3 液压及润滑装置调试必须符合设计要求.

4 低压电气安装应符合要求，电机转向正确。

5 滚动轴承温升小于40℃，最高温度小于70℃。

6 各联接件应紧固不得松动。

7 运转平稳，转动灵活，无异常声响和卡阻现象。

8 冷却装置应工作正常。

9 空运转（2～4）h。

4.18 PS转炉及转炉烟罩

4.18.1转炉及转炉烟罩主要由托轮装置、驱动装置、水冷元件、炉体及旋转烟道（球面接手）、烟罩骨架、烟罩水套、密封小车及卷扬机构、 活动密封挡板,活动挡灰板、蒸汽管路组成。

4.18.2转炉及转炉烟罩安装前应在纵向和两托轮装置横向基础中心线处设置永久性的中心标板，中心标板划线应准确，并应加盖保护；在两托轮装置基础中心处设置四个沉降观测点，并设有标高基准点。

4.18.3转炉及转炉烟罩本体零部件进入施工现场，应按设计技术文件，会同供货商、监理或业主现场代表进行外观和数量检查，并应检查设备出厂合格证。

4.18.4托辊装置底座安装应符合下列要求：

1 托轮装置底座安装标高的允许偏差为±5.0mm；

2 固定端与自由端托轮装置底座中心线间距允许偏差为±5.0mm；

3 两组托轮装置底座横向中心线平行度偏差应小于或等于0.15/1000；

4 托轮装置底座上表面水平度偏差应小于或等于0.15/1000。

4.18.5托轮组安装应与底座接触紧密，同一底座上的两组托轮的距离应调整好，应具备炉体就位条件。同一端两组托轮轴向中心线的距离应一致，其偏差应小于或等于1.0mm，四组托轮装置顶标高相差应小于或等于0.5mm。

4.18.6炉体进场后应检查确认制造厂标记的炉体0°位置应正确，刻划好托圈、齿圈在炉体上的定位标记。

4.18.7炉体吊装就位后，调整支座螺杆，使炉体回转中心线标高、位置符合设计要求，其标高允许偏差为±1.0mm；风口标高偏差为±0.5mm。

4.18.8齿圈宜先与固定端滚圈组装成整体，滚圈、齿圈安装可根据起重能力在地面先安装，也可用临时托架支撑炉体后，将滚圈、齿圈套装好整体就位，并按设计位置焊接滚圈、齿圈定位挡块。两滚圈间距偏差应小于或等于1.0 mm；滚圈与滚轮应有85%以上的接触长度；齿圈固定在滚圈上的径向跳动应小于或等于1.0mm。安装调整时应按设计技术文件的要求用垫板将滚圈与炉体间的膨胀间隙塞实，大齿圈应与固定侧托圈接触紧密，紧固牢靠，螺栓连接扭矩应符合设计技术文件规定。炉体调整定位完成后应及时拆除滚圈与炉体间的垫板。

4.18.9齿圈与小齿轮啮合接触面积及啮合间隙应以大齿圈为基准进行调整，采用着色法检查时，大小齿轮啮合应均匀，大小齿轮接触面积应不少于齿高的40%、齿宽的50%，采用塞尺或压铅法检查齿轮啮合侧间隙及顶间隙应符合设计技术文件的规定。

4.18.10转炉上的烧嘴、喷嘴安装位置及角度应符合设计技术文件的规定。

4.18.11转炉驱动装置用百分表及塞尺检查调整，安装应以小齿轮为基准，保证减速箱输出轴与小齿轮的同轴度应符合设计技术文件的要求。

4.18.12旋转烟道及球面接手安装时应用支架固定牢靠，烟道及球面接手与炉体纵向中心线重合度偏差应小于或等于1.0mm，倾斜度应小于或等于1.0/1000。

4.18.13 转炉及转炉烟罩水冷烟罩及炉口水冷元件必须按设计技术文件要求进行水压试验，设计技术文件未规定时，试验压力应为工作压力的1.5倍，在试验压力下稳压10min，再将试验压力降至工作压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。

4.18.14烟罩骨架安装

1  烟罩骨架安装前,应按设计进行测量、划线。

2  在现场宜先将立柱散件拼装组焊成整片。

3  吊装左、右侧立柱应保证立柱的中心垂直度偏差应小于或等于1/1000。

4.18.15密封小车钢轨安装:

1  安装钢轨支座前检查两车梁面应平行，画出支座安装位置中心线，依次组装点焊各支座，并进行全位置焊接。

2  安装钢轨前，在支座上画出钢轨安装位置线，安装钢轨轨距的允许偏差为±2.0 mm，对角线之差为±2 .0mm。

4.18.16冷却水套宜由底层向高层安装。将每层侧水套用螺栓连接紧固成整体，吊装就位，并进行位置调整，用螺栓连接紧固在烟罩骨架上。连接面密封垫宜采用耐火纤维毡。

4.18.17活动密封挡板安装

1左、右固定挡板在安装前，将密封挡板采用螺栓连接组装成整体，中间加石棉橡胶垫。然后与左右活动挡板、底挡板组装，采用吊架连接成整体。

2 整体组装后，各转动部位，必须灵活自如、无碰擦。

3 底挡板圆弧部位应与炉壳宜尽量贴合，以达到密封效果。

4.18.18活动挡灰板的安装：

1 活动挡灰板必须在活动密封挡板安装后安装。

2 吊架旋转轴孔中心到炉口护板的距离偏差为±2 .0mm。

4.18.19蒸汽管路必须在现场与各水套对接口依次进行配装。

4.18.20转炉及转炉烟罩单体试运转前应检查冷却水系统是否通畅无泄漏；润滑系统经试运转应合格，无泄漏；电气、仪表安装、校验完成；DCS和PLC系统调试合格；并按照通用条款中的其他要求检查确认。

4.18.21转炉及转炉烟罩单体试运转应在电机空载试运行合格后进行，转炉试运转应分别在其不同工作转速下全转动角度范围反复运行5～10次，转炉烟罩及活动挡灰板应在其全行程范围反复运行5～10次，运转平稳，编码器工作准确，限位开关动作灵敏、可靠，无异常噪音和卡阻现象。

4.19 卡尔多炉

4.19.1 托轮底座安装

1按照3.1规定进行安装前的基础验收和预处理。

2安装前，必须在基础边缘适当位置埋设纵横向中心标板并刻划好中心线，架设好纵横中心线钢丝。钢丝直径宜选用0.35 mm ~0.5mm，钢丝架设高度以方便观察且不影响设备安装为准,钢丝两端的架杆应在同一标高面上。

3将托轮底座按图吊放到基础上，并垫好垫铁，穿好地脚螺栓。每个地脚螺栓旁至少有一组垫铁，垫铁在能放稳和不影响灌浆的前提下，尽量靠近地脚螺栓和底座加强筋板下方。每组垫铁由一对斜垫铁和适量平垫铁组成，每一垫铁组不应超过5块。垫铁与垫铁及垫铁与底座之间应接触良好、紧密，垫铁应叠放整齐。地脚螺栓应垂直放于预留孔内，且与孔内壁距离不小于15mm。拧紧螺母后，螺栓露出螺母的长度宜为螺栓直径的1/3至2/3。

4按图4.19.1来控制和调整托轮底座，重点控制纵横向中心线和跨距尺寸L1、L4、L和对角线尺寸L2、L3。调整好垫铁，进行地脚螺栓孔洞一次灌浆。一次灌浆及养护按照3.3执行。

图4.19.1　托轮底座安装示意图

1驱动侧托轮底座，2从动侧托轮底座，3电机底座

4.19.2 倾倒轮组件与炉体支承架安装

1 托轮底座一次灌浆养护期过后，再次检查并精调底座的中心偏差、标高偏差和水平度偏差，确认无误后，安装倾倒轮组件与炉体支承架。

2 将倾倒轮组件吊放在托轮底座上，拧紧固定螺栓。

3炉体支承架由主、被动滚圈和上、下托架组装成一整体，一般散件进场，吊装前在安装位置附近组装，按图组装完后，将整体吊放在倾倒轮组件上，利用红丹着色法检查倾倒轮与炉体支承架主被动滚圈的接触面积不得小于理论接触面积的50%。

4.19.3 主驱动装置安装

1 主驱动装置由驱动电机、齿轮变速箱、驱动齿轮组成，底座灌浆后成一整体固定在底座上。以炉体支承架为基准，调整主驱动装置，利用红丹着色法检查驱动齿轮与炉体支承架的齿辊的啮合情况，驱动齿轮与齿辊接触面积不得小于理论接触面积的50%。

4.19.4 炉体安装

1 炉体吊装前应在地面上按照设计图纸将两道摩擦圈和张紧装置安装在炉体上，成一整体。

2 摩擦圈是通过沿圆周方向均匀分布的32个弹性元件张紧固定在炉体上，生产时炉体支承架上的驱动轮通过摩擦力驱动摩擦圈带动炉体沿纵轴旋转，而且生产时炉体受高温沿径向膨胀，所以摩擦圈和弹性元件的安装质量是直接影响设备的正常使用和安全生产的一道关键工序。设计文件中，一般会根据炉体大小不同考虑高温膨胀量，而给出一个弹性元件的预张紧力，安装弹性元件时，使用专用液压张紧器来紧固压缩螺母，紧固力矩达到设计预张紧力矩时就停止坚固。张紧装置的坚固顺序应沿圆周方向成对称交错紧固。

3 利用临时卷扬辅助措施将安装好的炉体支承架旋转到炉口垂直向上的位置，再将组装好的炉体整体吊到炉体支承架内，并从对称的四个方向检查炉壁的铅垂度。

4.19.5 水冷烟道安装

1 检查水冷烟道盘管焊缝质量和管口的保护，安装时做好烟道的保护措施，严禁碰坏烟道。烟道进出水管口应安装好临时堵头，以防杂物进入烟道盘管。

2 安装前必须对水冷盘管做通球试验和压力试验，通球试验所采用钢球的直径不小于钢管内径的0.7倍，以钢球顺利通过为合格。压力试验的工作压力按设计文件执行。设计文件无明确规定时，试验压力为工作压力的1.5倍，在试验压力下稳压10min，再将试验压力降至工作压力，停压30min，以压力没下降，无渗漏为合格。

3 各段烟道的对接法兰面必须密封良好，螺栓紧固均匀。

4.19.6 台包小车和上料小车的安装

1 检查轨道基础预埋板中心线跨距偏差，各预埋板的水平度。

2 安装轨道就位。调整两轨道的跨距，其允许偏差为±5.0mm，调整轨道纵向水平度，其允许偏差应小于或等于1.0/1000。

3 调整小车轮缘与轨道的间隙，两边间隙相差应小于或等于2.0mm。

4 小车卷扬装置的安装参照现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

4.19.7 环集烟罩的安装

1现场拼装。环集烟罩各片段运到现场后，按拼装顺序摆放并垫好，以防变形。现场拼装焊接时先点焊定位后，设置临时加强撑。焊接时宜采用CO2气体保护焊，以减小焊接变形。

2烟罩现场拼装成整体后，对照安装图吊装就位，以炉体支承架为基准，调整烟罩的安装位置及变形量，烟罩安装中心线的允许偏差应小于或等于2.0 mm。

4.19.8 氧油烧嘴和喷枪架的安装

1将炉体转到吹炼角度，先将氧油烧嘴按设计图纸位置固定好，再根据氧油烧嘴位置定位喷枪架。

2 喷枪架安装倾斜角度与设计角度允许偏差应小于或等于1°。

3喷枪架安装中心线与炉体横向中心线允许偏差应小于或等于2.0mm。

4 喷枪架行走机构齿轮齿条安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的规定。

4.19.9 液压系统的安装

1 卡尔多炉共有两套液压系统，一套是用来控制喷枪伸缩的喷枪液压系统，另一套是用来控制加料斗翻转的加料斗液压系统。液压系统安装按照3.5执行。

4.19.10试运行

1 试运转前检查所有安装设备，是否加油到位，设备周围是否有障碍物，接电保护是否完善可靠，设备内腔是否有异物，冷却水是否畅通。

2 炉体支撑架试运行，首先试抱闸动作，启动或关闭抱闸，看抱闸抱紧和松开动作是否灵活准确，是否能抱紧驱动轮，反复几次无误后，松开抱闸，启动倾转电机，让炉体从加料角度转动到出料角度，再反转倾转电机，让炉体从出料角度回转到加料角度。反复试转几次，炉体支承架运行平稳，无异音，限位动作准确灵活可靠，即为合格。

3 炉体试运行，将炉体支承架转到炉口竖直向上的角度，合上抱闸，启动炉体支承架上的摩擦电机，让炉体在支承架上旋转一周，再反向旋转一周，反复几次，炉体运行平衡，无异音，限位动作准确灵活可靠，即为合格。

4 喷枪试运行，将炉体支承架转到吹炼角度，使喷枪对准烧嘴，启动喷枪行走机构，喷枪齿轮齿条行走机构是否运行平衡，无卡齿现象，且喷枪自由伸缩，对准烧嘴，限位动作准确灵活可靠，即为合格。

5 台包小车和上料小车试运行，正反向启动台包小车和上料小车的卷扬电机，小车在轨道上运行平衡，无跳轨现象，且限位动作准确灵活，即为合格。

4.20阳极精炼炉

4.20.1阳极精炼炉主要由托轮装置、驱动装置、水冷元件、炉体及旋转烟道（球面接手）组成。

4.20.2阳极炉安装前应在纵向和两托轮装置横向基础中心线处设置永久性的中心标板，中心标板划线应准确，并应加盖保护；在两托轮装置基础中心处设置四个沉降观测点，并设有标高基准点。

4.20.3阳极炉炉本体零部件进入施工现场，应按设计技术文件，会同供货商、监理或业主现场代表进行外观及数量检查，并应检查设备出厂合格证。

4.20.4托辊装置底座安装应符合下列要求：

1 T形地脚螺栓设置应符合通用条款的要求，二次灌浆前，在锚板孔内的填充物应符合设计规定。

2 垫铁设置应符合本规范第3.3的规定。

3 托轮装置底座安装标高的允许偏差为±5.0mm，固定端与自由端托轮装置底座中心线间距的允许偏差为±5.0mm，两组托轮装置底座横向中心线平行度的允许偏差应小于0.15/1000，托轮装置底座上表面水平度的允许偏差应小于0.15/1000。

4 底座二次灌浆应符合本规范第3.3的规定。

4.20.5托轮安装应与底座接触紧密，同一底座上的两组托轮的距离应调整好，具备炉体就位条件，四组托轮装置顶标高相差应小于或等于0.5mm。

4.20.6炉体进场后应检查确认制造厂标记的炉体0°位置应正确，刻划好托圈、齿圈在炉体上的定位标记，

4.20.7齿圈宜先与固定端滚圈组装成整体，滚圈、齿圈安装可根据起重能力在地面先安装，也可用临时托架支撑炉体后，将滚圈、齿圈套装好整体就位，并按设计位置焊接滚圈、齿圈定位挡块。两滚圈间距的允许偏差应小于或等于1.0 mm，滚圈端面跳动应小于或等于1.0mm，滚圈与托轮应有80%以上的接触长度，齿圈固定在滚圈上的径向跳动应小于或等于1.0mm。安装调整时应按设计技术文件的要求用垫板将托圈与炉体间的膨胀间隙塞实，大齿圈应与固定侧托圈接触紧密，紧固牢靠，螺栓连接扭矩应符合设计技术文件规定。炉体调整定位完成后应及时拆除托圈与炉体间的垫板。

4.20.8齿圈与小齿轮啮合接触面积及啮合间隙应以大齿圈为基准进行调整，盘车着色法检查大小齿轮啮合应均匀，大小齿轮接触面积应不少于齿高的40%、齿宽的50%，用塞尺或压铅法，检查齿轮啮合侧间隙及顶间隙应符合设计技术文件的规定。

4.20.9阳极炉上的烧嘴、喷嘴安装位置及角度应符合设计技术文件的规定。

4.20.10阳极炉驱动装置用百分表及塞尺检查调整，安装应以小齿轮为基准，保证减速箱输出轴与小齿轮的同轴度应符合设计技术文件的要求，如设计文件未规定则应符合本规范第3.4的要求。驱动装置底座二次灌浆应符合本规范第3.3条的规定。

4.20.11安装进料口及烟道的端盖，两端盖的相位角应与炉体相符。

4.20.12筒体与端盖为法兰连接的弹簧螺栓的紧固力必须符合设计技术文件的规定。

4.20.13旋转烟道及球面接手安装时应用支架固定牢靠，烟道及球面接手与炉体纵向中心线重合度的允许偏差应小于或等于1.0mm，水平度的允许偏差应小于或等于1/1000。

4.20.14阳极炉水冷烟罩及炉口水冷元件必须按设计技术文件要求进行水压试验，设计技术文件未规定时，试验压力应为工作压力的1.5倍，在试验压力下稳压10min，再将试验压力降至工作压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。

4.20.15阳极炉单体试运转前应检查冷却水系统是否通畅无泄漏；润滑系统经试运转应合格，无泄漏；电气、仪表安装、校验完成；DCS和PLC系统调试合格；并按照通用条款中的其他要求检查确认。

4.20.16阳极炉单体试运转应在电机空载试运行合格后进行，试运转应分别在其不同工作转速下全转动角度范围反复运行5～10次，运转平稳，编码器工作准确，无异常噪音和卡阻现象。

4.21多膛炉

4.21.1炉体骨架的构件安装前，应认真检查和清点，必须符合设计要求和施工规范规定。由于在运输、堆放和吊装造成的构件变形必须校正，不能校正的应退回重新制作。

4.21.2炉体组装对接焊缝质量应符合设计文件的规定，设计文件无规定的，其质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236焊缝质量分级标准中Ⅲ级的规定。

4.21.3中心轴节与节之间的连接螺栓的紧回力要一致，螺栓外露丝一致，螺栓的穿入方向要一致。

4.21.4第一层炉体骨架安装完成后，再安装每一层中心轴，中心轴应与骨架的定位尺一致，其纵横中心线允许偏差为±2.0mm，垂直度允许偏差为1/1000，最大不大于5.0mm，安装标高允许偏差为±5.0mm。

4.21.5炉体骨架安装底板平整度允许偏差为1/1000，最大不超过5.0 mm，钢柱的纵横中心线允许偏差为±5 .0mm，任意两柱子之间的间距允许偏差为1/1000，最大不超过10 .0mm，柱与柱间的相对标高允许偏差3.0 mm，钢柱垂直度允许偏差为1/1000，最大不超过10.0 mm。

4.21.6炉门、管路及炉体间的水套必须在筑炉前按设计要求和随机技术文件要求做水压试验。当设计技术文件未规定时，试验压力应为工作压力的1.5倍，在试验压力下，稳压10min，再将试验压力降至工作压力，停压30min，以压力不降、无渗漏为合格。试压时，应缓慢升压，其环境温度不得低于5℃，否则应采取防冻措施，且水温应保持高于周围露点的温度。

4.21.7渣溜槽安装时，渣溜槽与端围板装配到位、牢固；渣溜槽、储液槽焊接牢固，焊缝平整，位置、坡度正确，焊接熔渣及飞溅物清理干净。

4.21.8料斗加料管安装时，位置正确，螺栓连接牢固，料管与炉下料口中心一致，螺栓穿入方向一致。

4.21.9加料管安装纵横向中心线允许偏差为±5.0 mm，加料管纵向中心与炉下料孔中心的重合度允许偏差小于或等于5.0 mm。

- 4.22 码垛机

4.22.1设备安装前，必须编制中心标板及基准点。

4.22.2码垛机工作台面的纵横方向限位位置应正确。

4.22.3两根升降螺杆高度应调整一致，并达到同步升降，连接面接触紧密，转动灵活。

4.22.4各部件接口的联接应对准标记装配，螺栓应均匀紧固，螺母防松装置齐全。

4.22.5调整码垛机安装，达到以下要求：

1 纵、横中心线允许偏差不得大于±1.0mm；

- 定向装置的导承架工作台基面的标高允许偏差不得大于±1.0mm；

- 定向装置的导承架铅垂度允许偏差不得大于0.2/1000；

- 侧向导承架与定向导承架的距离允许偏差不得大于±2.0mm；

- 升降电动机的水平度允许偏差不得大于0.1/1000；

- 滑动架的高低差允许偏差小于5.0mm；

- 液压缸的铅垂度允许偏差不得大于0.1/1000；

- 轨道的平行度允许偏差小于1/1000。

4.22.6码垛机无负荷试运转时，应符合有关设备技术文件的规定，无规定时应符合下列要求：

1单体试运转应在电动机调试后进行，转速、转向应符合文件的规定，双电动机上的制动器动作应同步。

2码垛机试运转，在全行程内正常升降（5—10）次，各部位动作平稳，不得有异常噪音和晃动。行程和速度应符合设备技术文件的规定。

3轴承温度正常，润滑系统密封良好，不漏油。

4限位开关，制位器动作准确可靠、灵敏。

4.23 熔铅锅

4.23.1壳体组装时，应符合设计文件的要求，当设计无要求时，其内部质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236焊缝质量分级标准中Ⅱ级的规定。

4.23.2壳体安装纵横中心线的允许偏差为±2.0 mm，垂直度及水平度的允许偏差为1/1000，最大不超过5.0 mm，安装标高的允许偏差±5.0 mm。

4.23.3锅体安装前，应会同业主、监理对锅体的外观质量、焊接质量及其出厂质量证明文件进行检查，并做好检查记录。

4.23.4 锅体组装对接焊缝质量应符合设计文件的规定，设计文件无规定的，其质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236焊缝质量分级标准中Ⅱ级的规定。

4.23.5锅体与壳体的定位尺寸应重合，纵横中心线的允许偏差为±2.0 mm，垂直度及水平度的允许偏差为1/1000，最大不超过5.0 mm，安装标高的允许偏差为±5.0 mm。

4.23.6烧嘴及配套配管安装前要进行脱脂处理，其安装定位尺尺寸应符合设计文件的规定。

4.24  泥炮开口机

设备属整体式进场，内有电气、气动、液压及机械机构。主要安装重点是设备轨道的安装：轨道长度的控制、轨道直线度（两侧滚轮用的）、水平度、两轨道的平行度。

5  湿法冶炼设备

5.1  一般规定

5.1.1  本章适用于湿法冶炼过程主要设备本体的施工,包括静置和反应设备、固液分离设备、萃取设备、蒸发及浓缩设备、电解设备等主要工艺过程设备。

5.2  槽罐

5.2.1  本条适用于小型整体式槽罐安装，设备开箱检查和安装时不应拆开设备。

1  小型整体式槽罐安装应符合下列规定：

1）槽罐纵横向中心线允许偏差为±5mm；

2）槽罐安装标高允许偏差为±5mm；

3）立式槽罐壳体垂直度为1/1000H且不大于10mm。

4）卧式槽罐水平度为轴向1/1000L，径向为2/1000D。

5.2.2  本条适用于设计压力小于0.1Mpa，设计温度-20℃～250℃的大型槽罐容器类设备的现场制作、拼装及安装。

1   槽罐设备现场制作、拼装及安装应符合下列规定:

1）槽罐施工所用的材料及焊接材料的规格、型号、质量应符合设计文件要求；

2）在铺设底板前，应按土建施工图中的技术要求，对基础质量进行复检验收，并做好交接记录。

3）设备本体上的附件应在试水前安装完毕。刷油、防腐等工作应在整体试验合格后进行。

2  槽罐容器类设备的下料、预制、组装、焊接及焊缝无损检验应符合《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB50128相关要求。

3  槽罐制作、安装完成，各种管口和附件安装齐全后,罐体位置、

几何形状与尺寸应符合下列规定：

1）槽罐纵横向中心线允许偏差为±5mm；

2）槽罐安装标高允许偏差为±10mm；

3）槽罐制作高度尺寸允许偏差为5/1000H，且不大于20mm；

4）罐底圈板水平半径允许偏差，当D≤12.5m时，为±13mm；当12.5＜D≤45m时，为±19mm；当D＞45m时，为±25mm（D为槽罐直径，单位米）。

5）槽罐壳体垂直度允许偏差为3/1000H，且不大于50mm；

6）槽罐底板局部平整度为变形长度的2%，且不大于50mm；

7）槽罐壳体内表面局部平整度为±13mm。

4  罐底板采用真空箱法进行严密性试验, 试验负压值不得低于53Kpa（400㎜Hg柱），以无渗漏为合格。

5  槽罐制作安装完成焊缝检测后，应进行充水试验，充水试验应符合《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB50128充水试验的规定。

6  基础的沉降观测应与充水试验同步进行（沉降观测为周期性），应符合下列规定：

1）在罐壁下部圆周每隔10m左右，设一个观测点，点数宜为 4的整倍数，且不得少于４点；

2）应按设计文件的要求对基础进行沉降观测，以罐体在10m弧长范围内，任意两点之间沉降差不超过13mm，整个罐体周边任意两点之间的沉降差差≦25mm为合格。

5.3  搅拌槽

5.3.1  本条适用于整体式搅拌槽安装。

1  搅拌槽安装应符合下列规定：

1）搅拌槽纵横向中心线与基础纵横向中心线允许偏差为士5mm；

2）搅拌槽安装标高允许偏差为士5mm；

3）搅拌槽壳体垂直度为1/1000H且不大于10mm；

4）搅拌轴垂直度为1/1000H且不大于10mm；

5）检查搅拌轴的中心线和槽体的中心线的重合度，不得大于3mm。

2  压力试验应符合设备技术文件要求，若技术文件无要求时，应做渗漏试验，不渗漏为合格。

3  设备试运转应符合下列规定：

1）方向不应反转，响声正常；

2）运转灵活平稳，无过热与卡阻现象；

3）搅拌叶摆动幅度应不大于10mm；

4）以水为介质，连续试运转1小时。

5.3.2  本条适用于搅拌槽现场制作、拼装及安装。

1  搅拌槽槽体制作、拼装及安装应符合本规范第5.2.2条的规定。

2  搅拌槽桁梁及传动部份安装应符合本规范第5.5.1条。

5.4  高压釜

5.4.1  高压釜纵横向中心线与基础纵横向中心线允许偏差为士5mm。

5.4.2  高压釜安装标高允许偏差为士5mm。

5.4.3  立式高压釜壳体垂直度允许偏差为1/1000H，且不大于10mm。

5.4.4  卧式高压釜壳体水平度允许偏差为0.5/1000L，且不大于20mm。

5.4.5  搅拌口法兰与筒体组对时平面度偏差不大于0.25°，搅拌法兰口中心线偏差不超过0.17/1000D。

5.4.6  同一排的搅拌装置直线度允许偏差为5mm。

5.4.7  高压釜压力试验应设备技术文件要求。

5.4.8  高压釜试运转应符合下列规定：

1  搅拌设备旋转方向正确，响声正常；

2  运转灵活平稳，无过热与卡阻现象；

3  高压釜设备试运转过程复杂，应按设备技术文件要求进行。

5.5  浓密机

5.5.1  中心传动浓密机安装应符合下列规定：

1  检查工作

1）确认传动装置、耙轴、刮泥耙臂应符合设计文件要求且合格。

2）当有衬里或外部涂覆耐腐材料时需检查衬（覆）层的质量应符合要求；

2  桁架安装时，桁架中心线与槽体中心线允许偏差为士3mm，桁架的水平度偏差不应大于0.4/1000。

3  传动系统中心线与槽体中心线允许偏差为士3mm，水平度偏差不应大于0.1/1000。

4  升降机械传动主轴的安装，应以传动系统为基准，升降机械的滑动轴承孔与大蜗轮的轴孔同心度偏差不应大于0.15mm。主轴垂直度偏差不应大于其长度的1/1000。当轴长度大于5m时，最大偏差不应大于5mm。

5  耙机安装应在同一个锥面上。耙子刮板与槽底间隙，应符合设计图纸及设备技术文件的有关规定。槽子托盘、把杆安装调整后经检查合格，应将连接螺栓、螺母焊牢固。

5.5.2  周边传动浓密机安装应符合下列规定：

1  周边传动浓密机轨道安装应符合下列规定：

1）轨道随圆度允许偏差：当轨道直径大于或等于45m时，偏差为±8mm；当轨道直径小于45m时，偏差为±12mm；

2）轨道与盘座相对标高为±5mm；

3）轨道水平度偏差为0.40/1000；

4）轨道接头高低差不应大于0.5mm；

5）两轨道接头间隙为2mm～4mm；

6）两轨道端面错位不应大于1mm。

2  周边传动浓密机齿条安装应符合下列规定：

1）齿顶面与轨道顶面距离为-2mm～0mm；

2）齿条与轨道中心距离允许偏差为±2mm；

3）齿条接头外调节允许偏差为±1mm；

4）齿条齿顶面水平度为0.40/1000。

3  周边传动浓密机中心盘座安装应符合下列规定：

1）中心盘座与池体中心重合度为±2mm；

2）中心盘座安装标高为0mm～10mm；

3）中心盘座水平度为0.10/1000。

4  耙机安装与中心传动浓密机的耙机安装要求一致，应符合本规范第5.5.1条的规范。

5.5.3  浓密机试运行应符合下列规定:

1  池内应清扫干净,耙齿回转不得碰池底和池臂。

2  机械设备全部安装完毕,经检查合格。

3  设备运转的安全保护装置安装完全,并确认可靠。

4  各连接件保持紧固、可靠。

5  试运行时间不少于4h。

6  传动部件传动灵活,无异常噪音、震动,轴承温度正常。

5.6  压滤机

5.6.1  本条适用于自动箱式压滤机安装和试运转。自动箱式压滤机安装和试运转应符合下列规定：

1  自动箱式压滤机设备本体及附件应符合设计要求且合格。头板、尾板不得有裂纹；导杆不允许有毛刺；液压系统不允许有泄漏。

2  自动箱式压滤机安装允许偏差应符合下列规定：

1）设备纵横向中心线允许偏差为±5.0mm；

2）设备安装标高允许偏差为±5.0mm；

3）导杆平行度允许偏差为0.5/1000，且全长不大于2mm；

4）导杆对头板、尾板的垂直度允许偏差为0.5/1000。

3  自动箱式压滤机试运行应符合下列规定：

1）检查电机转动方向；

2）空载运行油泵5min,按设备技术文件规定调节油压，高压系统压力为18Mpa～20Mpa；

3）各油缸运行不应少于3次；

4）设备各部件运行正常,无异常现象为合格。

5.6.2  本条适用于卧式板框压滤机安装和试运转。卧式板框压滤机安装和试运转应符合下列规定：

1  整体卧式压滤机安装应符合下列规定：

1）压滤机纵横向中心线允许偏差为±2mm；

2）压滤机安装标高为±5mm；

3）压滤机安装水平度为0.5/1000。

2  分部组装压滤机安装应符合下列规定：

1）积水盘移动轨道纵横向中心线允许偏差为±4mm；

2）积水盘移动轨道安装标高允许偏差为±4mm；

3）积水盘移动轨道同一横截面两轨道高低差为4mm；

4）积水盘两移动轨道轨距允许偏差为±2mm；

5）滤布清洗机走行轨道纵横向中心线允许偏差为4mm；

6）滤布清洗机走行轨道安装标高为±4mm；

7）滤布清洗机走行轨道同一横截面两轨道高低差为4mm；

8）滤布清洗机两走行轨道轨距偏差为±2mm；

9）压紧架纵横向中心线允许偏差为±3mm；

10）压紧架安装标高允许偏差为±4mm；

11）压紧架板梁上对角线4点的高低差偏差为4mm；

12）压紧架两对角线允许偏差为±3mm。

3  卧式板框压滤机试运转应符合下列规定：

1）启动液压系统压紧板驱动油缸动作，使压紧板前、后移动，调整行程极限开关位置应符合设计文件的规定。

2）压紧板前、后移动不应少于3回合。压紧板移动应平稳。滤板压紧和松开试验，动作应灵活可靠。压紧板移动速度、行程和压力均应符合设计文件规定。在压紧板松开状态下运转滤        板移送装置，连续完成移送全部滤板。滤板移送动作应平稳，移送位置应符合设计文件的规定。

3）滤布振动装置应完成全部滤板在松开排泥状态的试运转，振动器工作位置应符合设计文件的规定。振动器工作应平稳。

4）滤布清洗机应完成全部滤板在松开清洗状态的试运转，调整停止位置行程极限开关位置应符合设计文件的规定。

5）滤布清洗机应完成全部滤板在松开清洗状态的试运转,清洗装置停止位置应符合设计文件的规定，清洗喷嘴的起伏及移动应相互协调。

6）滤布清洗积水盘移动小车在全行程内往返动作，调整行程极限开关位置应符合设计文件的规定。

7）滤布清洗积水盘移动小车在全行程内往返动作不应少于3次。运行应平稳，不卡轨。停止位置应符合设计文件的规定。

5.6.3  本条适用于隔膜板框压滤机安装和试运转。隔膜板框压滤机安装和试运转应符合下列规定：

1  隔膜板框压滤机设备本体及附件应符合设计要求且合格。

2  隔膜板框压滤机安装应符合下列规定：

1）设备纵横向中心线允许偏差±5.0mm；

2）设备安装标高允许偏差为±5.0mm；

3）支撑梁平行度允许偏差为0.5/1000，全长不超过1mm；

4）支撑梁对固定板的密封平面及支架端面的垂直度允许偏差为0.5/1000；

5）活塞杆对压板中心线的同轴度允许偏差为1.5mm～2mm。

3  隔膜板框压滤机试运行应符合下列规定：

1）空负荷运行,压板运行速度应正常；

2）带负荷运行时,低压表压力应不大于5.3Mpa，高压表压力和保压压力不大于11Mpa，保压试运转30分钟。

5.7  管式过滤器

5.7.1  本节适用于湿法冶炼过程中净化设备管式过滤器的安装。

5.7.2  管式过滤器安装的允许偏差应符合下列规定：

1  过滤器筒体纵横向中心线为±3mm。

2  过滤器筒体安装标高为±3mm。

3  过滤器筒体垂直度为1.5/1000。

5.7.3  过滤器壳体上的各个管口方位应符合设备技术文件的规定。

5.7.4  过滤器内安装的滤袋及尼龙布带应符合设计要求。

5.8  过滤机

5.8.1  本条适用于转鼓型过滤机安装。转鼓型过滤机安装应符合下列规定：

1  滤鼓纵横向中心线偏差为±5mm。

2  滤鼓安装标高为±5mm。

3  滤鼓主轴水平度偏差为0.2/1000。

4  滤鼓横向水平度为0.3/1000。

5  滤鼓外径跳动偏差为5mm。

6  刮刀与滤鼓间隙应符合设备技术文件要求，若设备技术文件无规定时，应为2mm～5mm。

7  捆扎丝杆与滤鼓的平行度为1/1000。

8  转鼓两空心轴中心线的同轴度不应大于0.5mm，空心轴与转鼓的联接要牢固。

9  分配头阀盘安装时，旋转阀盘与固定阀盘接触的严密性。接触点要求3-4点/cm2以上，且分布均匀。

5.8.2  本条适用于水平圆盘过滤机安装，水平圆盘过滤机安装应符合下列规定：

1  水平圆盘过滤机纵横向中心线允许偏差为士5mm。

2  水平圆盘过滤机安装标高允许偏差为士5mm。

3  滤盘的安装应符合下列规定：

1）滤盘的两半部分用四个销钉定位，螺栓连接，应保证两半部分在同一平面内偏差不应大于0.5mm。

2）滤盘上四个支架正对应处的四个点的水平标高相互差不应大于1mm，滤盘两半部分组装后，水平度偏差不应大于0.2/1000。

3）滤盘接缝的焊接应严密，不应有气孔、夹渣、裂纹等缺陷。

4  摩擦板的安装前应清洗干净，并在结合面加硅胶密封，摩擦板上表面水平度允许偏差为1/1000。

5  卸料挡板与滤盘间距不应大于2mm。

6  卸料螺旋与过滤面之间的定位尺寸，应符合设备技术文件规定，若设备技术文件无规定时，偏差不应大于2mm。

5.8.3  本条适用于翻斗真空过滤机安装，翻斗真空过滤机安装应符合下列规定：

1  过滤机安装应符合下列规定:

1）基础同一平面的水平度不应大于2/1000。

2）纵横向中心线偏差不应大于士5mm；

3）标高偏差不应大于士5mm；

2  主机安装时,内外转盘与分配头机构应同心,转盘周边导轨的起翻线、渣口中心线应与基础和分配头固定盘标注的起漏线、渣口中心线一致。

3  主机安装完毕,各滤盘平面与水平面的倾斜度不得大于1.5/1000。

4  空载试运行时,各滤盘起翻复位按导向曲轨进行,并转动灵活自如，且按运行方向运转，不可逆转。

5.8.4  本条适用于带式真空过滤机安装，带式真空过滤机安装应符合下列规定：

1  带式真空过滤机纵横向中心线允许偏差为±5mm。

2  带式真空过滤机安装标高为±10mm。

3  固定室基架水平度偏差为2mm。（是否改为：固定室基架水平度为1/1000且不大于2mm。）

4  固定室皮带偏载量20mm。

5  移动室导轨水平面平行度为0.25/1000且不大于2mm。

6  移动室导轨垂直面平行度为？？？且头尾段不大于1mm。

7  移动室滤盘跑偏量应不大于40mm。

8  移动室相邻滤板连接处高低差为不大于1.5mm。

9  移动室两个以上阀换向时的同步性不大于1.5s。

10  刮刀与滤布距离为0.3mm～0.5mm。

11  各辊子间的平行度为2/1000。

12  带式真空过滤机试运转应符合下列规定：

1）电机旋转方向正确；

2）机械传动，运转正常，运动部分的运行平稳，无晃动和异常现象为合格；

3）驱动装置、自动纠偏装置、电气系统、控制装置、滤盘行程装置及移动式气动系统运行可靠、平稳，工作可靠；

4）校调带速，保证滤盘与滤带同速运行；

5）润滑油温和轴承温度不应超过设备技术文件的规定；

6）空负荷试运转时间不小于1小时，且不小于2个循环，空载运转正常后，加料运行，同时调节气动操作压力至适度，运行4小时。

5. 9  离心机

5. 9. 1  本条适用于三足式离心机安装。

1  三足式离心机安装应符合下列规定：

1）离心机纵横向中心线与基础纵横向中心线允许偏差为士5mm；

2）离心机的基础平面水平度为0.4/1000；

3）离心机的安装标高允许偏差为士5mm；

4）离心机水平度偏差不应大于1/1000且水平调节弹簧有调节余量；

5）过滤介质应无破损，且上下两端与转鼓壁无缝隙。滤布紧固在转鼓壁上；

6）刮刀旋转距离与转鼓壁间隙允许偏差应符合设备技术文件要求，若设备技术文件无要求时，应为3mm～5mm。

7）离心机的进出料管均采用软管联接，不应采取刚性联接；

2  三足式离心机空负荷试运转应符合下列规定：

1）衬网应平整、紧贴转鼓内壁；

2）过滤介质应无破损，且上下两端与转鼓壁无缝隙。滤布紧固在转鼓壁上；

3）电机运转方向应与机壳上指示箭头方向一致，设备运行平稳；

4）空负荷运转不应少于2小时。

3  三足式离心机负荷试运转应符合下列规定：

1）设备运转平稳，无明显振动；

2）电机运转方向应与机壳上指示箭头方向一致，设备运行平且不得超过设备的装料限度；

3）负荷运转不少于1小时，运转结束后主轴承温升不大于40℃，主轴承温度不大于80℃。

5. 9. 2  本条适用于卧式活塞推料离心机安装和试运转。

1  卧式活塞推料离心机安装应符合下列规：

1）离心机纵横向中心线与基础纵横向中心线允许偏差为士5mm；

2）离心机的基础平面水平度为0.6/1000；

3）离心机安装标高允许偏差为士5mm；

4）离心机水平度不应大于1/1000；

5）与机壳联接，机壳不受外力影响。

2  卧式活塞推料离心机试运转应符合下列规定：

1）均匀送料，轴承温度不得超过60℃；

2）推料盘的往复运动应平稳；

3）试运转不得少于2小时。

5. 10  多效蒸发器

5. 10. 1  多效蒸发器主体设备安装应符合下列规定:

1  蒸发器纵横向中心线与基础纵横向中心线允许偏差为士5mm。

2  蒸发器垂直度偏差不大于设备主体高度的1/1000，且最不大于10mm。

3  蒸发器安装标高为士15mm。

4  蒸发室与加热室的偏差方向应一致。

5.10.2  解体进场的蒸发室、加热室就位固定后，应进行上、下封头预组装，后进行胀管及接管法兰的焊接。

5.10.3  多个蒸发器相联，联接方式应符合图纸要求一致。

5.10.4  加热室胀管后应进行设备单体水压试验。壳程(管间)试验合格后，方可进行管程(管内)的试验，试验压力应符合设计图纸的要求。

5.11  萃取设备

5.11.1  萃取设备应按设计要求或设备厂家技术文件要求执行。

5.12  冷却塔

5.12.1  冷却塔及风机的型号、规格、技术参数等应符合设计文件要求，运行平稳。

5.12.2  冷却塔纵横向中心线与基础纵横向中心经允许偏差为士20mm。

5.12.3  冷却塔安装标高为士20mm。

5.12.4  冷却塔安装垂直度为2/1000。

5.12.5  两台或多台冷却塔安装，直线度为20mm。

5.12.6  冷却塔的喷嘴安装正确，积液盘严密无渗漏，布液器布液均匀。

5.12.7  冷却风机安装应符合下列规定：

1  主轴保持水平并与风筒位于同一中线上，同轴度应不大于5mm。

2  叶片应同组装配，同一组内四片装配位置可互换。

3  叶片安装角度允许偏差为士30′，调整叶片安装角时，同时要注意叶片旋转平面互差应不大于8mm。

5.12.8  冷却塔试运转应符合下列规定：

1  冷却塔及风机试运转前，应将冷却塔和风机内外清理干净。

2  电机运转方向应正确。

3  用手转动浆叶，检查转动的灵活性，同时检查跳动量，允许径向跳动量为0.12mm。

4  检测齿轮减速机、电动机、立柱风筒振动不应大于0.15mm。

5.13  换热器

5.13.1  管壳式换热器安装应符合下列规定：

1  换热器设备安装前工作：

1）换热设备的找正与找平应按基础上的安装基准线（中心标                                  记、水平标记） 对应设备上的基准测点进行调整和测量。

2）测定换热设备支架（支座）的底面标高，应以基础标高基准线为基准；

3）测定换热设备的中心线位置及管口方位，应以基础平面坐标及中心线为基准；

4）测定立式设备的垂直度，应以设备表面上0度、90度或180度、270度的母线为基准；

5）测定卧式设备的水平度，应以设备两侧的中心线为基准；

6）换热设备找平，应采用垫铁或其他调整件进行，严禁采用改变地脚螺栓紧固程度的方法；

2  滑动支座的安装应符合下列规定：

1）滑动支座上的开孔位置、形状尺寸、应符合设计图样要求；2）地脚螺栓与相应的长圆孔两端的间距，应符合设计图样或技术文件的要求。不符合要求时，允许扩孔修理；

3）换热器设备安装合格后应及时紧固地脚螺栓；

4）换热设备的工艺配管完成后，应松动滑动端支座螺母，使其与支座板面间留出1～3mm的间隙，然后再安装一个锁紧螺母。

3  换热设备安装应符合下列规定：

1）换热器纵横向中心线允许偏差为±5mm；

2）换热器安装标高为±5mm；

3）立式换热器垂直度偏差为1/1000H；

4）卧式换热器安装水平度轴向为L/1000，径向为2D/1000（L为设备长度；D为设备外径）；

5）卧式换热设备的安装坡度，应按设计图样或技术文件的要求确定。

4  安装换热器连接管时，严禁强力装配。液面计、安全阀等附件安装前应经检查、试压、调试合格。

5  换热设备在安装连接管道及其他附件之前要按设计和设备技术文件要求进行强度和严密性试验。

5.13.2  板式换热器安装应符合下列规定：

1  换热器安装前，应按下列规定进行检查:

1）进出口法兰密封面，不得有影响密封性能的缺陷；

2）上、下导杆的滑动表面，应清洗干净涂润滑脂。

2  板式换热器应安装在通风条件较好，换热器周围至少有1m以上的空间。

3  安装方式应符合设备相关技术文件要求并严格控制夹紧尺寸。

4  冷热进出口管应符合铭牌规定方向连接，不得接向相反。

5  当压紧全部板片时，管片侧面的斜对角线标志.应形成一条完整的直线。

6  安装换热器夹紧螺柱前，应将夹紧螺柱清理干净，并涂上润滑脂。安装时，应交错对称均匀地拧紧夹紧螺柱，并随时检测夹紧尺寸。两压紧板间的平行度偏差，应符合下列规定:

1）夹紧尺寸小于1000mm 时，平行度偏差应小于或等于2mm

2）夹紧尺寸等于或大于1000mm 时，平行度偏差应小0.3/1000，且小于4mm。

7  板式换热器试验应符合下列规定：

1）试验压力为工作压力的1.25倍，保压20分钟无泄漏为合格。

2）使用前请用清自来水进行循环清洗20分钟，方可投入使用。

5.14  电解槽

5.14.1  设备几何尺寸偏差应符合设计技术文件的要求。

5.14.2  槽底瓷砖、塑料板的材质及规格型号应符合设计要求，槽底瓷砖、塑料板应放置平稳、位置正确、接触紧密。

5.14.3  应根据槽体尺寸作专用吊架，配置专用吊装索具。要求吊装钢绳与槽面夹角应大于60°角，同时槽体与钢绳不宜直接接触，须用软橡皮隔开。

5.14.4  槽体起吊时，其起吊点应与出厂时设置的吊点标识相一致。

5.14.5  槽体存放时，应用硬质垫木按照底座支承点的位置来支承槽体，支承高度离地面150mm一200mm，支承点应垫实、稳固，保证槽体本水平。不应槽体直接安放在地面上。

5.14.6  电解槽安装应符合下列规定：

1  单体电解槽面水平度为±5mm。

2  整列电解槽面水平度为±15mm。

3  单体电解槽中心线为±5mm。

4  相临两台电解槽中心距为±2mm。

5  两组电解槽中心距为±3mm。

6  整列槽体两对角线为±20mm。

7  单体槽前后位置差±8mm。

8  单槽体的垂直度为10mm。

5.14.7  槽体校正完成后，应对槽体进行清洗。投产前应进行48h贮水抗渗试验。

5.15  阳极准备机组

5.15.1  铅阳极铸型机及拍平板机安装应符合下列规定：

1  铅阳极铸型机安装应符合下列规定:

1）机组安装后悬臂标高不应大于2mm；

2）圆盘中心与排板链中心线偏差不应大于3mm；

3）脱模上下顶杆滚轮动作应灵活；

4）起板电动机中心线与减速机高速轴中心线偏差不应大于0.5mm；

5）低速轴中心线与补偿轴、起板主动轴中心线同轴度偏差1mm.链轮装配后轴向间隙0.05mm～0.1mm；

6）两侧链轮中心线与机架中心线偏差不应大于1mm,链轮对应位置标高偏差不应大于2mm。钩头轴与轴座、钩接应转动灵活；

7）单根轨道直线度允差为2/1000,且全长不应大于5mm，标高允差应小于3mm。两轨道平行度应不应大于1/1000，且全长不应大于5mm。

8）链带托轮应滚动灵活，无扭斜和凹陷。齿轮轴与驱动轴平行度不应大于0.5mm。摆杆平行度不应大于0.2mm；

9）四根导杆应相互平行，任意两根导杆对角中心距允差不应大于0.2mm；

10）活动平板应运行自如，不能有阻碍现象。

2  铅阳极铸型机试运转应符合下列规定：

1）检查电动机转动方向是否正确；

2）检查各部安全装置是否齐全可靠；

3）检查液压系统是否有泄漏现象，油位是否达到油箱规定位        置；

4）检查液压系统是否正常，控制阀动作是否灵敏可靠；

5）检查圆盘与起板是否协调；

6）各部检查完毕可进行空载试运转：圆盘运行不少于2周，方能负载试运转；

7）负载试运转圆盘应运行平稳、无震动、性能达到设计要求。

3  拍平板机安装应符合下列规定：

1）拍平板机机架垂直度偏差为1/1000且不大于10mm；

2）上下导向轮应在同一垂直线上，偏差不大于2mm；

3）两组导向轮上的链条应平行，平行度不大于1mm；

4）上下两组拉杆应平行，平行度不大于1mm；

5）固定平板应固定牢固，且垂直于地面。压力平板应与固定平板平行，平行度为不大于2mm。

4  拍平板机试运行应符合下列规定：

1）各导向链轮应根据实际情况作调整，确保取、平板的正常进行；

2）上下水平链条与托轨轨面接触90%，链条运行无卡阻现象；

3）各传动部分应保证运转灵活，无卡阻并加适量的润滑油；

4）平板装置伸缩自如，变形松动等现象。

5.15.2  锌电解阳极浇铸机安装应符合下列规定：（以下数据精确度非常高）

1  浇铸部分安装应符合下列规定：

1）齿轮减速机电机震动位移不大于0.20mm；

2）浇铸部分钢基础平整度应小于0.25mm。

2  导向柱安装应符合下列规定：

1）平行度不应大于0.12mm；

2）两模底面平行度允许偏差不大于0.05mm；

3）动、静阳极模装好两模砥合紧到位后，阳极模分型面任何位置用0.02mm塞尺检查，塞入深度应不超过12mm。

3  锌电解阳极浇铸机试运转应符合下列规定：

1）柱塞油泵负荷运行应无杂音，无明显响声，振动位移不大于0.05mm；

2）液压系统保压试验油压不得小于20.5Mpa；

3）连续运行4h后的液压系统油压最低不低于11.5Mpa。

5.15.3  本条适用于铜电解阳极整形，始极片整形，导电棒搬运，洗涤堆垛，残极洗涤堆垛类铜阳极板准备机组设备安装。

1  输送机安装应符合下列规定：

1）输送机安装标高偏差为±10mm；

2）输送机纵 “横”向中心线偏差为±5mm；（要不要横向中线）

3）输送机实际中心线与安装基础重合度为1/1000；

4）输送机轨道水平度偏差为1/1000；

5）输送机轨道接头偏移为1mm；

6）输送机轨距偏差为2mm。

2  整形压力机和吊耳切割机安装应符合下列规定：

1）整形压力机油缸纵横向水平度偏差为0.2/1000；

2）切割机轨道水平度为0.4/1000；

3）切割机轨道平行度为1/1000。

3  输送辊轮和推进器安装应符合下列规定：

1）输送辊轮纵横向水平度为0.5/1000；

2）推进器纵横向水平度1/1000。

4  倾转及移载装置安装应符合下列规定：

1）输送辊轮纵横向水平度为0.5/1000；

2）油缸纵横向水平度、油缸垂直度为0.4/1000。

5.16  始极片制备机组

5.16.1  本节适用于始极片制备机组设备安装和试运转程。

5.16.2  设备本体及附件应符合设计文件要求且合格。

5.16.3  滚筒部分安装应符合下列规定：

1  保温箱应放置水平。

2  锥阀闸闭应良好，丝杆调整应灵活。

3  滚筒安装水平度不大于0.08mm。

4  滚筒中心线与提升主动链轮轴中心线平行度应不大于0.3mm。

5.16.4  喂棒部份安装应符合下列规定：

1  喂棒槽中心线允许偏差为士0.2mm。

2  喂棒装置应转动灵活，动作协调。

3  轨道踏面不应有坑疤，磨损量大于轨头厚度的25%时应更换。5.16.5  给棒部份安装应符合下列规定：

1  输送链条卡夹平行度应不大于2mm。

2  铜棒箱中心线与机架中心线应重合。

3  铜箱体夹角应为87°士0.1°。

4  铜棒在滑道上应滑动自如。

5.16.6 提升部份安装应符合下列规定：

1  链轮装配后轴向窜动允差为0.05～0.1mm。

2  两侧链轮轮齿中心线与机架中心线偏差不得超过lmm,链轮对应位置标高偏差不大于2mm。

3  两挂钩的工作面标高应不大于0.5mm.

4  制动装置应灵活可靠。

5.16.7  平直、剪切部份安装应符合下列规定：

1  铆钉头应高出平板工作面2mm～3mm。

2  四根导向杆应相互平行，任意两根导向杆对角中心线距离允差不应大于0.3mm。

3  活动平板应活动灵活。

4  上、下剪刀安装应平行，刀片间隙在全长范围内应不大于0.lmm。

5.16.8  拨距部份安装应符合下列规定：

1  棘轮轴线水平度在全长范围内不大于0.3mm；

2  两摆杆平行度允差为0.2mm。

5.16.9  排片部份安装应符合下列规定：

1  轨道的实际中心线与安装基准线的重合度允许偏差为士3mm。

2  轨道的纵向水平度为2/1000，且全长不大于5mm。

3  两轨道的纵向平行度不大于l/1000，且全长不大于5mm；轨道工作面标高不大于1.5/1000，且全长不大于5mm。

4  尾部链轮张紧装置应灵活、可靠。

5.16.10  始极片制备设备试运转应符合下列规定：

1  电动机转动方向应正确。

2  各部安全保护装置是否齐全、灵敏可靠。

3  电磁换向阀是否灵敏、准确。

4  液压系统是否吸空、泄漏。

5  喂棒轮停止位置与提板钩子停止位置应正确，各部机构动作协调平稳。

6  各部检查完毕确认正常后，进行空载试运转，提板链条运行应在2轮周以上。

7  负载试运转时，滚筒应无震动，各部运行平稳，性能达到设计要求。

5.17  残极洗刷机

5.17.1  残极洗刷机安装应符合下列规定：

1  大拐与洗槽边距应不大于5mm。

2  导轨平行度不应大于2mm，纵向水平度不大于1/1500。

3  滚轮对角线中心距应不大于2mm。

5.17.2  残极洗刷机试运转应符合下列规定：

1  用手盘车，使曲柄旋转1周，确认正常后才能通电试运转。

2  残极机运行平稳，无明显振动和爬行现象

3  空载试运转往复10回合，才能进行负载试运转。

5.18  立式阴极刷板机

5.18.1  立式阴极刷板机安装应符合下列规定：

1  机架两立柱中心线与刷滚中心允许偏差为士3.5mm。

2  两刷滚轴平行度不应大于士0.7mm。

3  滑轮安装后钢丝绳中心线与刷滚中心允许偏差为士5mm。

4  机架安装水平度不应大于0.8mm。

5  机架平行度不应大于3mm。

6  刷滚轴与滑轮的槽钢平行度不应大于0.3mm，轨面水平度不大于0.lmm。

7  两立柱与滑轮平面垂直度不大于3mm。

5.18.2  立式阴极刷板机试运转应符合下列规定：

1  启动时各机组无异常响声及振动。

2  各润滑点油路畅通，零件无发热现象。

3  电磁抱闸调节制动力矩大于0.126N·my制动时间应不超过0.25s。

4  半自动脚踏开关起动后，主令控制器应上升下降一次，阴极板下降终点控制士10mm，上升终点控制为士20mm.。

5  调整两刷滚位移最大距离为8mm.最小为0.6mm。

6  刷滚调距丝杆手动灵活。

5.19  阴极自动剥离机

5.19.1  本条适用于阴极自动剥离设备安装和试运转工程。设备本体及附件应合格且符合设计文件要求。

5.19.2  搬入（出）输送机安装应符合下列规定：

1  机架纵向中心线对剥离机中心线重合度为1/1000。

2  机架支柱对安装地面垂直度1/1000。

3  机架纵向水平度为1/1000全长不大于5mm。

4  机架横向水平度偏差不应大于1mm。

5  输送机轨道直线度偏差为1/1000全长不大于5mm。

6  输送机轨距平行度为1/1000且不大于2mm。

7  首尾链轮横向中心距为±0.5mm。

8  链轮纵向中心距为±1mm。

5.19.3  处理输送机安装应符合下列规定：

1  机架支柱纵向中心距为±5mm。

2  机架支柱横向间距为±8mm。

3  机架支柱对地面的垂直度为1/1000。

4  机架纵向水平0.5/1000全长不大于2mm。

5  机架横向水平度不应大于1mm。

6  导轨直线度不大于1/1000。

7  轨距平行度为1/1000且不大于2mm。

8  首尾轮中心距为±1mm。

9  链轮纵向中心距为±5mm。

5.19.4  受渡机安装应符合下列规定：

1  控制气缸的电磁换向阀、水平气缸、垂直气缸安装后进出口方向应正确。

2  电磁阀、气缸的安装质量应符合下列规定，安装位置应与设计图纸和设备技术文件相符，若未确定具体安装位置，则气缸、电磁阀的初始位置应满足受渡机的动作程序。

3  气体管路的布置敷设质量应符合下列规定，管路敷设应符合设计图纸和设备技术文件要求。如指定走向而未定座标和标高的管路，敷设后应便于管路的装拆和不妨碍周围设备的操作与检修。

4  受渡机机组安装应符合下列规定：

1）两受器中心距为±2mm；

2）机架纵向中心距为±5mm；

3）机架外形尺寸偏差为±4mm；

4）机架垂直度偏差为1/1000；

5）机架纵横向水平为1/1000。

5.19.5  脱（载）荷机安装应符合下列规定：

1  机架纵向中心距为±5mm。

2  机架横向中心距为±1.5mm。

3  机架纵横向水平不应大于1/1000整体不大于5mm。

4  机架垂直度不应大于1/1000。

5  机架纵向中心线对剥离机中心线重合度不应大于1/1000。

5.19.6剥离机安装

1  电磁换向阀、调速阀的安装位置与设计图纸和设备技术文件相符，若未确定具体安装位置，则电磁换向阀的初始位置应满足剥离机的动作程序。通过对运行速度的调节，要使1#、2#剥离机保持同步。

2  压缩空气管路的布置、敷设应符合设计图纸和设备技术文件要求。如只定走向而未定座标和标高的管路，敷设后应便于管路的装拆和不妨碍周围设备的操作与检修。

3  剥离机的液压、气动和润滑系统安装，应符合本规范通用部分规定。

4  剥离机安装应符合下列规定：

1）机架支柱纵向中心距为±5mm；

2）机架纵向水平度为0.5/1000全长不大于2mm；

3）机架支柱对地面垂直度1/1000；

4）机架横向水平度不应大于1mm。

5.19.7  积重输送机安装应符合下列规定：

1  机架中心对剥离机组中心线重合度为3mm。

2  机架支柱垂直度为1/1000。

3  机架水平度1/1000且整体不大于5mm。

4  两轨架水平度为0.5/1000且不大于1mm。

5  轨距平行度为为0.5/1000且不大于1mm。

6  链轮纵向中心距为±1mm。

5.19.8  积重机安装应符合下列规定：

1  积重机安装标高为±1mm。

2  机架中心线对输送机中心线重合度为3

3  机架垂直度为1/1000。

4  机架水平度1/1000且不大于5mm。

5.19.9自动剥离机组试运转

1  本条适用于剥离机组及其附属装置经检查合格后的设备联动试运转。

2  自动剥离机组试运转前要求:

1）各输送机、脱(载)荷机、剥离机及其附属装置安装应合格；

2）试运转用油、脂、压缩空气压力应符合设备技术文件的规定；

3）安全防护装置应可靠；

4）设备全部安装后，如设计要求作严密性试验，管道作酸洗、       钝化时，严密性试验和酸洗、钝化结果应符合设备技术文件的规定。

3  载、脱荷机电磁换向阀的初始位置应满足动作程序的要求，水平行走架、升降架的行早间速度经调节后要保证平稳，升降架两气缸应同步。根据动作程序进行脱钩试验，要往复自如。

4  分板机气缸行程应符合设备技术文件的规定，电磁阀的初始位置应满足分板机动作程序、脱钩、挂钩应运行自如。

5  剥离机试运转应符合有关设备技术文件的规定，无规定时，应符合下列规定：按照剥离机的动作程序，高速电磁换向阀的初始状态，执行元件经调试后往复动作3次，其行程、速度和运动平稳性均应符合设计要求。两剥离机要保持同步。

6  收尘设备

6.1  一般规定

6.1.1  本章适用于重有色金属冶炼工程收尘设备安装和试运转。

6.1.2  安装前应先测量其基础与设备中心线，确定安装中心位置。

6.1.3  预拼装所用的支承或平台应测量找平，检查时应拆除全部临时固定和拉紧装置。

6.1.4  安装时，应控制平台的施工荷载，不应超过平台的承载能力。

6.1.5  安装偏差的检测，应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行。

6.1.6  焊接应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205相关规定。

6.2  表面冷却器

6.2.1  支承支架（框架）组装应符合下列规定：

1  支架（框架）整体标高允许偏差为±20mm。

2  支架（框架）垂直度不应大于1/1000H（H为立柱的长度）.

3  支架（框架）水平度不应大于2/1000且全长不大于5mm。

4  支架（框架）对角线偏差不应大于1/1000且不大于10mm。

6.2.2  灰斗安装应符合下列规定：

1  下料灰斗斗壁应平整，允许偏差为±5mm。

2  下料口纵横向中心线允许偏差为±5mm。

3  下料灰斗安装标高为10mm。

6.2.3  侧板、端板、隔板及面板安装，应符合下列规定：

1  侧板、端板及隔板安装应垂直于支架（框架），垂直度不大于5mm。

2  面板与钢梁的接触面大于80%，且面板要矫正平整，水平度应不大于8mm。

3  面板开口时，冷却筒中心点允许偏差为±2mm。

6.2.4  冷却筒安装时，应符合下列规定：

1  每组冷却筒平行度为±2mm。

2  每组冷却筒垂直度应不大于1.5/1000，且全长不大于10mm。

3  每组相邻冷却筒间距允许偏差为±3mm。

4  每排冷却筒全长直线度不应超过10mm。

5  每组冷却筒高低偏差不应超过±10mm。

6  冷却筒插入面板深度应符合设计要求，若设计无要求时按冷却筒插入面板10mm计。

6.2.5  所有设备焊接及钢平台应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205相关规定。

6.2.6  焊接完成后，为防止灰斗相互串气，由侧板、端板、隔板及面板组成焊接后，焊缝要气密性检查，采用煤油渗透法进行试验。

6.2.7  表冷器试运转应符合下列规定：

1  设备安装全部完成，其它配套设施也满足试运转条件。

2  各段冷却筒运行正常，无阻风、漏风现象。

6.3  旋风除尘器

6.3.1  旋风除尘器支架应在同一水平面上。

6.3.2  旋风除尘器纵横向中心线允许偏差为士5mm。

6.3.3  旋风除尘器安装标高为士5mm。

6.3.4  旋风除尘器设备本体垂直度为2.5/1000H，且不大于10mm。

6.3.5  进、出口法兰水平度应不大于2/1000，垂直度应不大于2/1000。

6.3.6  若有两个或多个旋风除尘器安装使用，安装标高允许偏差为±10mm，直线度应为±10mm。

6.3.7  进、出口方向应正确，不得颠倒。

6.4  布袋收尘器

6.4.1  本条适用于脉冲式布袋收尘器安装和试运转。

6.4.2  支架（框架）安装应符合下列规定：

1  支架（框架）垂直度不应大于1/1000H（H为立柱的长度）；

2  支架（框架）水平度不应大于2/1000且全长不大于5mm；

3  支架（框架）对角线偏差不应大于D/1000且不大于10mm（D为对角线长度）；

4  支架（框架）整体标高允许偏差为±20mm。

6.4.3  灰斗安装应符合下列规定：

1  下料灰斗斗壁应平整，允许偏差为±5mm。

2  下料口纵横向中心线允许偏差为±5mm。

3  下料灰斗安装标高为10mm。

6.4.4  进、出口法兰安装应符合下列规定：

1  进、出口法兰端面纵横向中心线允许偏差为±20mm.

2  进、出口法兰端面轴向中心标高为±10mm。

3  进、出口法兰端面垂直度允许偏差为2/1000。

6.4.5  机体的焊接质量应符合设计技术文件的规定，当设计技术文件未规定时，应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》中焊缝质量分级标准Ⅳ级的规定。

6.4.6  横梁吊架中心线应与下部夹布袋的短管中心线相重合为1/1000H（H为长度）。

6.4.7  布袋安装拉紧程度应符合设备技术文件的规定。

6.4.8  布袋收尘器应按设计技术文件的规定进行气密性试验。

6.4.9  布袋收尘器试运转应符合下列规定：

1  电磁阀、脉冲阀试验动作灵活、风管畅通；

2  灰斗振动器振打，振打正常；

3  布袋除尘器整体无负荷运转不少于４小时；

4  带负荷运行，漏气率符合技术要求。

6.5  板式电除尘器

6.5.1  本条适用于板式电除尘器安装和试运转。

6.5.2  支架（框架）安装应符合下列规定：

1  支架（框架）纵横向中心线允许偏差为±3mm。

2  支架（框架）底板标高允许偏差为±3mm。

3  支架（框架）垂直度允许偏差为1/1000H。

4  支架（框架）水平度允许偏差为2/1000，且全长不大于5mm。

5  顶层横梁或圈梁各点高低差不大于5mm。

6  顶层横梁中心距1/1000。

7  顶层横梁或圈梁对角线之差D/1000（D为对角线）。

6.5.3  预留热膨胀的部位安装应符合设计技术文件的规定。

6.5.4  灰斗安装应符合下列规定：

1  下料灰斗斗壁应平整，允许偏差为±5mm；

2  下料口纵横向中心线允许偏差为±5mm；

3  下料灰斗安装标高为10mm。

6.5.5  电除尘器侧板及进出口喇叭安装应符合下列规定：

1  侧板平整度允许偏差为±10mm。

2  侧板内壁间距允许偏差为±10mm。

3  进出口法兰纵横向中心线允许偏差为±20mm。

4  进出口法兰端面垂直度允许偏差为2/1000。

5  进出喇叭口法兰轴向中心线标高±10mm。

6.5.6  气流分布板及导流板安装应符合设计技术文件的规定。

6.5.7  电除尘器阴极系统安装应符合下列规定：

1  每组框架长度允许偏差为±5mm。

2  每组框架对角线不应大于5mm。

3  框架在垂直时旁弯值为1/1000且不大于5mm。

4  框架水平度偏差为1/1000且不大于5mm。

5  框架托座中心距偏差为±1mm。

6  支承托架水平度为1/1000且不大于5。

7  支承托架安装标高为±2mm。

8  支承托架纵、横向中心线偏差±2mm。

9  阴极线应逐根进行调直，不允许硬折，直线度偏差不应大于3mm。

10  单排阴极线整体平整度偏差不应大于3mm。

6.5.8  电除尘器阳极系统安装应符合下列规定：

1  支承梁安装标高偏差为±2mm。

2  支承梁纵横向中心线偏差为±2mm。

3  支承梁纵向水平度1/1000且不大于5mm。

4  阳极板托座中心距为±1mm。

5  阳极板框架垂直度1/1000且不大于5mm。

6  阳极板平直度偏差应小于5mm。

7  阳极排定位应符合图纸要求，其位置偏差不应大于2mm。

6.5.9  阳极板与阴极框架的间距±10mm。

6.5.10  振打装置安装应符合下列规定：

1  传动轴承座安装标高偏差为±1mm。

2  传动轴中心线偏差为±1mm。

3  锤头与锤座纵横向中心线偏差为±5mm。

4  平台与走台纵横向中心线偏差为±5mm。

5  平台与走台板安装标高±5mm。

6.5.11  人孔门安装应开、关灵活且密封好，不应漏气。

6.5.12  电除尘器应按设计技术文件的规定进行气密性试验。各外密封良好，要求箱体漏风系数不超过5%。

6.5.13  电除尘器顶部保温层上的保护板不得漏水。

6.5.14  高强螺栓安装应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205相关规定。

6.5.15  机体的焊接质量应符合设计技术文件的规定，当设计技术文件未规定时，应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236中焊缝质量分级标准Ⅳ级的规定。

6.5.16  电除尘器空负荷试运转应符合下列规定：

1  电机单独运转确认方向；

2  灰斗的振动器振打２～３分钟，振打正常；

3  各种电动、气动卸灰阀动作5次（或运转2小时）且动作灵活；

4  放电极及除尘极板的捶打装置单独运行不得少于３０分钟，停机后检查锤打点的正确性；

5  保温箱加热器温控试验，正常；

6  运行30分钟，观察电压、电流及电晕情况，并检查是否有放电部位。

7  电除尘器整体空负荷试运转不得少于４小时。

6.6  旋涡收尘器

6.6.1  旋涡收尘器纵横向中心线允许偏差为±5mm。

6.6.2  旋涡收尘器安装标高为±5mm。

6.6.3  旋涡器垂直度允许偏差为1/1000。

6.6.4  进、出口法兰端面纵横向中心线允许偏差为±20mm，垂直度为2/1000。

6.6.5  下料口纵横向中心线允许偏差为±5mm。

6.6.6  旋涡收尘器应按设备技术文件的规定进行气密性试验。

6.7  CLS/A型水膜收尘器

6.7.1  水膜收尘器纵横向中心线允许偏差为±10mm。

6.7.2  水膜收尘器安装标高为±5mm。

6.7.3  水膜收尘器设备本体垂直度为1/1000，且不大于5mm。

6.7.4  进、出口法兰水平度应不大于2/1000，垂直度应不大于2/1000。

6.7.5  喷头（嘴）安装应符合下列规定：

1  一般按设备技术文件执行，若设备技术文件无规定时，应按喷头（嘴）数量。

2  单个喷头（嘴）时应与设备壳体内直径同心度一致，允许偏差为3mm。

3  多个喷头（嘴）时应与设备壳体内直径同一平面角度均匀分布，允许偏差为3mm。

6.7.6  水膜收尘器试运转应符合下列规定：

1  喷头（嘴）喷水量均匀。

2  喷头（嘴）喷盖面积均匀。

7  通用设备

7.0.1  本章所谓“通用设备”是指各种重有色金属冶炼中通常配置的机械设备，如制粒机、抛料机、给料机、干燥机、振动(给料)筛粉机、电磁振动给矿机、粉煤输送泵、气流输送泵等设备。

7.0.2  通用设备中螺旋输送机、刮板输送机、固定带式输送机、振动输送机、垂直斗式提升机的安装施工应符合国家现行标准《连续输送设备安装工程施工及验收规范》(GB50270)的规定；空气压缩机、泵的安装施工应符合国家现行标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50276)的规定；球磨机的安装施工应符合国家现行标准《破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范》(GB50276)的规定；起重设备的安装施工应符合国家现行标准《起重设备安装工程施工及验收规范》(GB50278)的规定。

7.0.3  通用设备安装施工中涉及的设备基础验收，设备、材料进场验收，地脚螺栓、垫铁安装，二次灌浆及联轴器装配等应符合本规范“基本规定”的规定。

7.1  制粒机

Ⅰ  圆盘制粒机

7.1.1  圆盘制粒机安装应符合下列要求：

1  圆盘制粒机安装时纵、横向中心线允许偏差为3.0mm；

2  圆盘制粒机安装时标高允许偏差为±5.0mm；

3  圆盘制粒机安装时圆盘顶面水平度允许偏差为0.5/1000；

4  圆盘内套筒底面与圆盘上表面的间距允许偏差为±5.0mm。

7.1.2  传动装置安装应符合下列规定：

1  轴心可调整的圆锥齿轮副的侧间隙应符合表7.1.2-1的规定。

表7.1.2-1圆锥齿轮副侧隙  单位：mm

| 锥距 | ≤50 | 50～80 | 80～120 | 120～200 | 200～320 | 320～500 | 500～800 | 800～1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准保证侧隙 | 0.085 | 0.10 | 0.130 | 0.170 | 0.210 | 0.260 | 0.340 | 0.420 |
| 较大保证侧隙 | 0.170 | 0.210 | 0.260 | 0.340 | 0.420 | 0.530 | 0.670 | 0.850 |

2  齿轮副的接触斑点应符合下列规定：

1)圆锥齿轮的接触斑点应趋于齿侧面中部并接近小端；

2)轴心线可调整结构的齿轮副的装配，其接触斑点应符合表7.1.2.-2的规定；

表7.1.2-2 齿轮传动接触斑点

| 齿轮类别 | 测量部位 | 接触斑点精度等级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 接触斑点百分值，不得小于 |  |  |  |  |  |  |
| 圆锥齿轮 | 齿高 | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 |
|  | 齿长 | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 |

7.1.3  刮刀装配后轴转动应灵活；然后再将刮刀大整体装在横梁上。调整刀头的位置，刀头距盘面距离为20～30mm；调整合格后拧紧螺栓。

7.1.4  圆盘制粒机试运转应符合下列要求：

1)制粒机无负荷试运转2～4h；

2)制粒机试运转应平稳、无异常冲击及等不正常现象；

3)轴承、稀油润滑、减速机及电机温升均不超过60℃；

4)机体及管路各密封件不得有漏油和渗油现象；

5)制粒机无负荷试运转合格后方可进行半负荷运转8h；经检查一切正常后才能全负荷运转4h。

Ⅱ  圆筒制粒机安装

7.1.5  圆筒制粒机底座安装

1  整体式底座安装应符合下列要求：

1)底座的纵向、横向中心线允许偏差为2.0mm；

2)底座标高允许偏差为±2.0mm；

3)整体底座的纵向倾斜度用长角度块及水平仪检查，其倾斜度允许偏差为0.2/1000；横向水平度允许偏差为0.2/1000。

2  分散式底座安装(图7.1.5)应符合下列要求：

图7.1.5  托辊与底座安装

1——底座；2——上托辊；3——下托辊；4——轴承座；5——底座纵向中心线；

6——底座横向中心线；7——托辊轴向中心线；8——托辊上表面中心点

1)托辊底座的纵向、横向中心线允许偏差为0.5mm，两托辊底座的横向中心线应平行，其中心距之差允许偏差为0.5mm，对角线之差允许偏差为1.0mm；

2)托辊底座的标高允许偏差为±1.0mm；

3)底座的纵向倾斜度用长角度块及水平仪检查，其倾斜度允许偏差为0.1/1000，横向水平度允许偏差为0.1/1000；

4)底座的纵向、横向中心线允许偏差为0.5mm，标高允许偏差为1.0mm.，倾斜度及水平度偏差与托辊底座的要求相同。

7.1.6  托辊和挡辊安装

1  筒体直径不大于3000mm的制粒机，托辊安装应符合下列要求：

1)同侧面的上下两托辊轴向中心线应同心，挂设钢丝基准线测量,托辊侧面与制粒机纵向中心线间距(c1-c2、c3-c4)偏差不得大于1.0mm；

2)对应的两托辊辊间距(e1-e2、e3-e4)偏差不得大于1.0mm；

3)对应的两托辊径向中心线应重合，其允许偏差为2.0mm；

4)对应的两个上托辊上表面中心点的高低偏差不得大于1.0mm；对应的两个下托辊上表面中心点的高低偏差不得大于1.0mm；

5)上托辊与下托辊表面中心点的高低差(d)的允许偏差为0.5mm；

6)托辊辊面的倾斜度允许偏差为0.1/1000。

2  筒体直径大于3000mm的制粒机，托辊安装应符合下列要求：

1)同侧面的上下两托辊轴向中心线应同心，挂设钢丝基准线测量，托辊侧面与制粒机纵向中心线间距(c1-c2、c3-c4)偏差不得大于0.5mm（可用内径千分尺和导电接触讯号法检查）；

2)对应的两托辊辊间距(e1-e2、e3-e4)偏差不得大于0.2mm；

3)对应的两托辊径向中心线应重合，其允许偏差为2.0mm；

4)对应的两个上托辊上表面中心点的高低偏差不得大于0.5mm；对应的两个下托辊上表面中心点的高低偏差不得大于0.5mm。

5)上托辊与下托辊表面中心点的高低差(d)的允许偏差为0.5mm；

6)托辊辊面的倾斜度允许偏差为0.1/1000。

3  轮胎式托辊安装应符合下列要求：

1)同侧面的两组轮胎托辊轴向中心线应重合，其允许偏差为1.0mm；

2)对应的轮胎托辊轴向中心线应平行，其上下两端中心距离允许偏差为1.0mm；

3)对应的轮胎托辊径向中心线应重合，其允许偏差为3.0mm；

4)每组轮胎托辊轴的倾斜度允许偏差为0.2/1000；

5)对应的两组轮胎托辊上表面中心点的高低差的允许偏差不得大于1.0mm。

4  挡辊的安装应符合下列要求：

1)上下挡辊轴向中心连线与筒体纵向中心线应平行，其允许偏差为1.0mm；

2)下挡辊工作面应与筒体滚圈侧面贴合；

3)上挡辊工作面与筒体滚圈侧面的间隙应符合设备技术文件的要求。

7.1.7  筒体安装

1  齿圈需在现场装配在筒体上时，其技术要求应符合设备技术文件的规定；无规定时应符合下列要求：

1)齿圈与筒体的接触表面应于组装前将毛刺、防锈漆和污物等清除洁净；

2)齿圈端面与筒体法兰应贴合紧密，间隙不应大于0.15mm；

3)两个半圆拼合的齿圈对接处的间隙不应大于0.10mm；

4)拼合的齿圈对接处的齿节距应符合设备技术文件的规定；无规定时，其允许偏差应为±0.005模数；

5)齿圈的径向跳动量,每米节径不应大于0.25mm；端面跳动量，每米节径不应大于0.35mm（筒体旋转后的轴向串动量除外）；

2  筒体安放在托辊上，滚圈横向中心线与托辊横向中心线应重合，其允许偏差为3.0mm。

3  滚圈与托辊辊面应接触良好，其接触宽度不得小于滚圈全宽的60﹪。

7.1.8  传动装置安装

1  传动装置底座中心线应符合设备技术文件要求，其允许偏差为0.5mm；标高允许偏差为±1.0mm；

2  电机、小齿轮底座纵向中心线与制粒机纵向中心线应平行，其倾斜度允许偏差为1/1000；减速机底座横向中心线与托辊底座横向中心线应平行，其横向水平度允许偏差为1/1000；

3  传动轴和电动机轴（或减速器轴）的同轴度不应大于φ0.3mm；安装水平不应大于1.0/1000，并应与磨机的倾斜方向一致。连接联轴器时，两轴的同轴度应符合国家现行标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231)的规定；

4  传动轴轴线与制粒机的平行度允许偏差为0.15/1000；

5  筒体上的大齿轮与其相配的小齿轮啮合除应符合本节7.1.7条的有关规定外尚应符合下列要求：

1)大小齿轮啮合间隙应符合表7.1.8的规定；

表7.1.8  齿轮啮合的侧间隙（mm）

| 中心距 | 齿侧间隙 |
| --- | --- |
| 580＜L≤800 | 0.67～1.25 |
| 800＜L≤1250 | 0.85～1.42 |
| 1250＜L≤2000 | 1.06～1.80 |
| 2000＜L≤3150 | 1.40～2.18 |
| 3150＜L≤5000 | 1.70～2.45 |

2)大小齿轮啮合的齿面接触斑点沿齿高不少于40%，沿齿长不少于50%，并应趋于齿侧面的中部；

3)齿轮罩安装后，不应有漏油和与齿轮相碰的现象。

7.1.9  料斗和罩安装

1  进料斗或卸料斗的纵向中心线与筒体纵向中心线应重合，其允许偏差为5.0mm；其标高允许偏差为±2.0mm；

2  进料斗伸入筒体内，其相互间距应符合设备技术文件的规定；

3  设有圆形当料板的进料斗，圆形当料板的端面与筒体端面的间距允许偏差为±5.0mm；

4  卸料斗内圆与筒体出口外圆的圆周间隙的相对差，当圆筒直径不大于3m的制粒机，应不大于5.0mm；当圆筒直径大于3m的制粒机，应不大于10.0mm；

5  卸料斗圆周端面与筒体出口挡料圈的圆周端面的圆周间隙的相对差，当圆筒直径不大于3m的制粒机，应不大于5.0mm；当圆筒直径大于3m的制粒机，应不大于10.0mm；

6  齿圈罩和滚圈罩的内圆与筒体外圆的圆周间隙的相对差，当圆筒直径不大于3m的制粒机，应不大于5.0mm；当圆筒直径大于3m的制粒机，应不大于10.0mm；

7  筒体外圆档尘圈，其圆周端面与齿轮罩或滚圈罩圆周端面在圆周上的间隙相对差，当圆筒直径不大于3m的制粒机，应不大于5.0mm；当圆筒直径大于3000mm的制粒机，应不大于10.0mm；

8  筒体进料侧散料斗，其端面与筒体进口端面间距应符合设备技术文件的规定。

7.1.10  刮料刀的安装应符合设备技术文件的规定。

7.1.11  喷水管的喷嘴孔方向应符合设备技术文件的规定。

7.1.12  圆筒制粒机的试运转应符合下列要求：

1  电机带减速器应单体试运转1h；

2  传动装置的试运转要求：

1)手扳离合器往复动作5次，离合灵活，连锁正确；

2)传动装置单体运转30min；

3)传动装置带动制粒机低速运转1h，应无异常声音和震动，各部位温度正常。

3  制粒机无负荷试运转4h，应无异常声音和震动，各部位温度正常。

7.2  抛料机

7.2.1  抛料机安装应符合下列要求：

1  抛料机安装纵向、横向中心线允许偏差为3.0mm；

2  抛料机安装标高允许偏差为±5.0mm；

3  抛料机安装纵向水平度允许偏差为0.2/1000。抛料机安装横向水平度允许偏差为0.5/1000；

4  相邻两台抛料机的间距允许偏差为3.0mm；

5  相邻两台抛料机采用串联传动时，相邻两台抛料机浆叶转子轴的同轴度允许偏差为2.0mm；传动装置与第一台抛料机的同轴度允许偏差为2.0mm；

6  保险销安装应正确，不得随意更换。

7.2.2  抛料机试运转应符合下列要求：

1  无负荷连续运转时间不应少于2h；负荷试运转不少于4h；

2  设备运转应正常，无异常振动和噪音；

2  抛料试验，抛洒料层应均匀。

7.3  给料机

Ⅰ  摇摆给料机

7.3.1  摇摆给料机安装应符合下列要求：

1  纵、横中心线允许偏差为3.0mm；

2  标高允许偏差为±5.0mm；

3  纵向、横向水平度允许偏差为0.1/1000；

4  螺栓连接应受力均匀，确保连接处密封严实。

7.3.2  焊接件焊接的焊缝应达到设计要求，焊缝表面质量应符合如下规定：

1  焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定，焊缝高度不得低于母材表面，焊缝应与母材圆滑过渡。

2  焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。

7.3.3  摇摆给料机试运转应符合下列要求：

1  无负荷试运转应不少于2h，负荷试运转不少于6h；

2  连杆与其它部位无摩擦、卡壳，运转平稳，电机无异常声响；

3  设备运转振动在规定范围内，轴承温升应符合要求；

4  地脚螺栓应无松动。

Ⅱ  定量给料机

7.3.3  星形给料机安装

1  星形给料机安装应符合下列要求：

1)给料机垂直方向中心线偏差为3.0mm；

2)给料机水平方向中心线偏差为±5.0mm；

3)给料机上下口法兰水平度偏差0.5/1000；

4)给料机标高允许偏差为±5.0mm。

2  星形给料机试运转应符合下列要求：

1)试运转的程序必须符合设计规定；

2)电动机空转1h，电动机带减速机运转2h；

3)设备运行平稳,无异常噪音和振动。

7.3.4  圆盘给料机安装

1  圆盘给料机安装应符合下列要求：

1)钢结构原料槽的上口与出料口纵向、横向中心线允许偏差为5.0mm；

2)出口法兰标高允许偏差为±5.0mm；与圆盘给料机的圆盘上表面间距允许偏差为±5.0mm；

3)法兰螺栓孔中心线，在法兰圆周方向错位不应大于5.0mm；

4)圆盘给料机纵向、横向中心线允许偏差为2.0mm，圆盘标高允许偏差为±3.0mm；

5)圆盘给料机应保持水平状态，在衬板安装前，圆盘上表面水平度允许偏差为0.5/1000；

6)圆盘的内套筒底面与圆盘上表面的间距允许偏差为±3.0mm。

2  圆盘给料机试运转应符合下列要求：

1)试运转的程序必须符合设计和规范的规定。

2)运行平稳,无异常噪音和振动。

3)给料机手动挡板操作灵活。

4)给料机连续运转时间不得低于2h。

5)轴承正常运转时，温升不得超过40℃，且最高温度不得超过80℃。

7.3.5  螺旋给料机安装

1  螺旋给料机安装应符合下列要求：

1)螺旋给料机纵、横向中心线允许偏差为5.0mm；安装在同一条中心线上的螺旋给料机，中心线直线度允许偏差为3.0mm；

2)螺旋给料机安装标高允许偏差为±10.0mm；安装在同一条中心线上的螺旋给料机相对标高差的允许偏差为3.0mm。

3)螺旋槽工作面应平滑，接口错位不大于0.5mm，且应顺流；螺旋槽螺距的允许偏差为3.0mm；接口应严密不漏；

4)螺旋给料机机架梁侧弯曲度允许偏差为1/1000，且全长最大弯曲应不大于5.0mm；立柱安装垂直度允许偏差为1/1000，且全高垂直偏差应不大于5.0mm。

2  螺旋给料机试运转应符合下列要求：

1)在螺旋给料机安装完后，先通水试验，水的流膜应平稳；

2)给料机运转平稳，无卡阻现象；

3)无负荷连续试运转2h以后，其轴承温升不得大于40℃。

4)负荷试运转时，卸料应正常，应无明显阻料现象。

7.3.6  胶带式电子秤安装

1  胶带式电子秤安装应符合下列要求：

1)电子皮带秤机架柱、梁纵、横向中心线允许偏差为3.0mm；

2)电子皮带秤机架柱垂直度允许偏差为1.0/1000；

3)电子皮带秤机架柱标高允许偏差为±3.0mm；

4)电子皮带秤安装标高允许偏差为±2.0mm；

5)电子皮带秤与给料机、给料槽、给料圆盘中心线的距离允许偏差为±3.0mm；

6)秤量辊上表面应略高于托辊(图7.3.6)，其偏差为0+2
            mm；

7)秤量辊与固定辊的轴向中心线应平行，其中心线间距偏差应小于1.0mm。

2  胶带式电子秤试运转应符合下列要求：

1)电子秤连续运转不得低于2h，

2)设备运转转正常，无异常噪音和振动，轴承温度正常；

3)电子秤胶带张紧适度，运行平稳，无卡阻、打滑现象；

4)胶带沿纵向中心线跑偏不大于50mm。

7.4  干燥机

7.4.1  干燥机底座安装

1  整体式底座安装应符合下列要求：

1)底座的纵向、横向中心线允许偏差为2.0mm；

2)底座标高允许偏差为±2.0mm；

3)整体底座的纵向倾斜度用长角度块及水平仪检查，其倾斜度允许偏差为0.2/1000；横向水平度允许偏差为0.2/1000。

2  分散式底座(图7.4.1)安装应符合下列要求：

1)托辊底座的纵向、横向中心线允许偏差为0.5mm，两托辊底座的横向中心线应平行，其中心距之差允许偏差为0.5mm，对角线之差允许偏差为1.0mm；

2)托辊底座的标高允许偏差为±1.0mm；

3)底座的纵向倾斜度用长角度块及水平仪检查，其倾斜度允许偏差为0.1/1000，横向水平度允许偏差为0.1/1000；

4)底座的纵向、横向中心线允许偏差为0.5mm，标高允许偏差为1.0mm.，倾斜度及水平度偏差与托辊底座的要求相同。

图7.4.1  托辊与底座安装

1——底座；2——上托辊；3——下托辊；4——轴承座；5——底座纵向中心线；

6——底座横向中心线；7——托辊轴向中心线；8——托辊上表面中心点

7.4.2  托辊和挡辊安装

1  筒体直径不大于3000mm的干燥机，托辊(图7.4.1)安装应符合下列要求：

1)同侧面的上下两托辊轴向中心线应同心，挂设钢丝基准线测量,托辊侧面与干燥机纵向中心线间距(c1-c2、c3-c4)偏差不得大于1.0mm；

2)对应的两托辊辊间距(e1-e2、e3-e4)偏差不得大于1.0mm；

3)对应的两托辊径向中心线应重合，其允许偏差为2.0mm；

4)对应的两个上托辊上表面中心点的高低偏差不得大于1.0mm；对应的两个下托辊上表面中心点的高低偏差不得大于1.0mm；

5)上托辊与下托辊表面中心点的高低差(d)的允许偏差为0.5mm；

6)托辊辊面的倾斜度允许偏差为0.1/1000。

2  筒体直径大于3000mm的干燥机，托辊(图7.4.1)安装应符合下列要求：

1)同侧面的上下两托辊轴向中心线应同心，挂设钢丝基准线测量，托辊侧面与制粒机纵向中心线间距(c1-c2、c3-c4)偏差不得大于0.5mm（可用内径千分尺和导电接触讯号法检查）；

2)对应的两托辊辊间距(e1-e2、e3-e4)偏差不得大于0.2mm；

3)对应的两托辊径向中心线应重合，其允许偏差为2.0mm；

4)对应的两个上托辊上表面中心点的高低偏差不得大于0.5mm；对应的两个下托辊上表面中心点的高低偏差不得大于0.5mm。

5)上托辊与下托辊表面中心点的高低差(d)的允许偏差为0.5mm；

6)托辊辊面的倾斜度允许偏差为0.1/1000。

4  档辊的安装应符合下列要求:

1)上下挡辊轴向中心连线与筒体纵向中心线应平行，其允许偏差为1.0mm；

2)下挡辊工作面应与筒体滚圈侧面贴合；

3)上挡辊工作面与筒体滚圈侧面的间隙应符合设备技术文件的要求。

5  干燥机支座安装前用油清洗活动支座的滚柱，并用游标卡尺测量滚柱直径及园锥度，滚柱直径误差≤2mm，园锥度≤±0.5mm，同一支座滚柱直径≤±0.5mm。

6  考虑干燥机筒体热膨胀，按厂家提供的数值,调整活动支座偏移值。

7.4.3  筒体安装

1  齿圈需在现场装配在筒体上时，其技术要求应符合设备技术文件的规定；无规定时应符合下列要求：

1)齿圈与筒体的接触表面应于组装前将毛刺、防锈漆和污物等清除洁净；

2)齿圈端面与筒体法兰应贴合紧密，间隙不应大于0.15mm；

3)两个半圆拼合的齿圈对接处的间隙不应大于0.10mm；

4)拼合的齿圈对接处的齿节距应符合设备技术文件的规定；无规定时，其允许偏差应为±0.005模数；

5)齿圈的径向跳动量,每米节径不应大于0.25mm；端面跳动量，每米节径不应大于0.35mm（筒体旋转后的轴向串动量除外）；

2  筒体安放在托辊上，滚圈横向中心线与托辊横向中心线应重合，其允许偏差为3.0mm。

3  滚圈与托辊辊面应接触良好，其接触宽度不得小于滚圈全宽的60﹪。

7.4.4  传动装置安装

1  传动装置底座中心线应符合设备技术文件要求，其允许偏差为0.5mm；标高允许偏差为±1.0mm；

2  电机、小齿轮底座纵向中心线与干燥机纵向中心线应平行，其倾斜度允许偏差为1/1000；减速机底座横向中心线与托辊底座横向中心线应平行，其横向水平度允许偏差为1/1000；

3  传动轴和电动机轴（或减速器轴）的同轴度不应大于φ0.3mm；安装水平不应大于1.0/1000，并应与干燥机的倾斜方向一致。连接联轴器时，两轴的同轴度应符合国家现行标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231)的规定；

4  传动轴轴线与干燥机的平行度允许偏差为0.15/1000；

5  筒体上的大齿轮与其相配的小齿轮啮合除应符合本节7.1.7条的有关规定外尚应符合下列要求：

1)大小齿轮啮合间隙应符合表7.1.8的规定；

表7.1.8  齿轮啮合的侧间隙（mm）

| 中心距 | 齿侧间隙 |
| --- | --- |
| 580＜L≤800 | 0.67～1.25 |
| 800＜L≤1250 | 0.85～1.42 |
| 1250＜L≤2000 | 1.06～1.80 |
| 2000＜L≤3150 | 1.40～2.18 |
| 3150＜L≤5000 | 1.70～2.45 |

2)大小齿轮啮合的齿面接触斑点沿齿高不少于40%，沿齿长不少于50%，并应趋于齿侧面的中部；

3)齿轮罩安装后，不应有漏油和与齿轮相碰的现象。

7.4.5  料斗和罩安装

1  进料斗或卸料斗的纵向中心线与筒体纵向中心线应重合，其允许偏差为5.0mm；其标高允许偏差为±2.0mm；

2  进料斗或进料胶带运输机伸入筒体内，其相互间距应符合设备技术文件的规定；

3  设有圆形当料板的进料斗，圆形当料板的端面与筒体端面的间距允许偏差为±5.0mm；

4  卸料斗内圆与筒体出口外圆的圆周间隙的相对差，当圆筒直径不大于3m的制粒机，应不大于5.0mm；当圆筒直径大于3m的制粒机，应不大于10.0mm；

5  卸料斗圆周端面与筒体出口挡料圈的圆周端面的圆周间隙的相对差，当圆筒直径不大于3m的制粒机，应不大于5.0mm；当圆筒直径大于3m的制粒机，应不大于10.0mm；

6  齿圈罩和滚圈罩的内圆与筒体外圆的圆周间隙的相对差，当圆筒直径不大于3m的制粒机，应不大于5.0mm；当圆筒直径大于3m的制粒机，应不大于10.0mm；

7  筒体外圆档尘圈，其圆周端面与齿轮罩或滚圈罩圆周端面在圆周上的间隙相对差，当圆筒直径不大于3m的制粒机，应不大于5.0mm；当圆筒直径大于3000mm的制粒机，应不大于10.0mm；

8  筒体进料侧散料斗，其端面与筒体进口端面间距应符合设备技术文件的规定。

7.4.7  干燥机的试运转应符合下列规定：

1  减速机单机试运转1h；

2  传动装置的试运转应符合下列规定：

1)手扳离合器往复运动5次，离合灵活，连锁正确；

2)传动装置单体运转1h；

3)传动装置带动干燥机低速运转1h，应无异常声音和振动，各部位温度正常。

3  干燥机无负荷试运转4h，应无异常声音和振动，各部位温度正常。

7.5  振动(给料)筛粉机

7.5.1  本节适用于座式或吊式圆振动、直线振动及复合振动筛粉机的安装。

7.5.2  座式安装的振动筛粉机见(图7.5.2)，弹簧底座的安装应符合下列规定：

1  弹簧底座安装时纵、横向中心线允许偏差为2.0mm；

2  弹簧底座顶面标高允许偏差为±5.0mm，且各弹簧底座相对标高的允许偏差不大于2.0mm；

3  各弹簧底座顶面纵向、横向水平度允许偏差为1/1000。

图7.5.2座式振动筛安装示意图

1——弹簧；2——弹簧底座；3——激振器；4——筛箱

7.5.3  振动筛筛箱的安装应符合下列规定：

1  振动筛筛箱安装时纵向、横向中心线允许偏差为3.0mm；

2  筛箱横向水平度允许偏差为1/1000；

3  吊式安装的筛箱，安装标高允许偏差为±5.0mm。

7.5.4  以万向联轴器传动的振动筛，在安装电动机时，电动机轴中心线低于激振器轴中心线的偏差，应符合设备技术文件的要求。

7.5.5  振动筛的筛箱与给矿溜槽排矿口的工作间隙应符合设备技术文件的规定，如无规定时，应大于40mm。

7.5.6  振动筛的弹簧在装入之前应根据弹簧标记的实测刚度进行选配。

7.5.7  移支式振动筛，移动小车轨道的安装应符合下列规定：

1  轨道纵向中心线允许偏差为3.0mm；

2  轨道标高 允许偏差为±5.0mm；

3  轨道纵向、横向水平度允许偏差均为1/1000；

4  轨道轨距的允许偏差，其轨距小于或等于4m的为0+2mm；大于4m的为0+4mm；

5  轨道接头错位应不大于1.0mm。

7.5.8  振动筛试运转应遵守下列规定：

1  无负荷试运行时间为4h；

2  复合振动筛两激振器的转动方向应符合工艺设计；

3  无负荷试运转时，检测振幅应符合设备技术文件的规定；

4  筛面应在调紧的状态下方可进行机械运动；

5  负荷试运转时，不应带料启动，不宜带料停车；

6  移动小车的车轮，在运行时应与轨道连续接触，不得悬空；

7  振动筛负荷试运转时间为4h。

7.6  电磁振动给矿机

7.6.1  本节适用于GZ型电磁振动给矿机的安装。

7.6.2  电磁振动给矿机的安装应符合下列规定：

1  纵、横中心线的允许偏差为5.0mm；标高允许偏差为±5mm；

2  给矿机横向水平偏差不应大于1.5/1000；

3  两连接板或推力板至槽体中心线之间距离的偏差应为±2mm；

4  铁芯与衔铁的工作气隙应为2mm，其允许偏差为±0.1mm；铁芯与衔铁工作面应平行，其偏差不应大于0.15mm。

7.6.3  电磁振动给料机的试运转应符合下列规定：

1  给料机的双向振幅应符合设备技术文件的要求，无要求时，宜调整为1.50～1.75mm；

2  振动部分与槽壳和罩子应无卡碰现象；

3  给料槽各部物料的输送速度应一致，不应跑偏、打旋或跳料；

4  无负荷试运转时间应为4h。

7.7  粉煤输送泵

7.7.1  煤粉输送泵安装应符合下列要求：

1.纵、横中心线允许偏差3.0mm；

2.安装标高允许偏差±5.0mm；

3.联轴器应符合设备技术文件的规定，若无规定时，应符合本规范《通用规定》中联轴器安装的规定。

4.密封压力的调整应符合设备技术文件的有关规定。

7.7.2  试运转应符合下列要求：

1.无负荷运转应不少于2h，

2.负荷运转不少于6h；

3.各固定连接件不应有松动。

4.运转正常不得有察碰现象。

5.滑动轴承温度不高于60℃，滚动轴承温度不高于70℃。

7.7.3  停机操作应按下列步骤进行：

1.停止物料供应；

2.确认泵内完全没有物料后，停止驱动电机；

3.泵完全停止运转后，让压缩空气吹通输送管道，直到管道压力表值稳定在几乎为零；

4.管道压力表值稳定在几乎为零后，停止空气吹扫。

7.8  气流输送泵

7.8.1  气流输送泵安装应符合下列要求：

1  气流输送泵安装基准线与建筑物轴线允许偏差为20.0mm；

2  气流输送泵安装基准点与设备标高允许偏差为−10+20mm；

3  气流输送泵安装垂直度允许偏差为设备全高的1/1000；

4  气管安装时与设备的连接法兰面均应帖合紧密，与基础连接牢固，其重量不得加于在设备本体上；

5  物料管安装时与设备的连接法兰面均应帖合紧密，与基础连接牢固，其重量不得加于在设备本体上。

7.8.2  气流输送泵试运转应符合下列要求：

1  无负荷运转应不小于2h，负荷运转不小于6h；

2  设备负荷试运转前，设备壳体及螺栓连接处、压缩空气管、物料输送管连接必须严密无泄漏；设备负荷试运转时，应无物料堵塞现象；

3  设备运转平稳，振动在规定范围内，轴承温升必须符合设备说明书或通用规定的要求；

4  电机无异常声响；

5  管道上压力表所示压力值符合设备技术文件的要求。

8  安全、环保与职业健康

8.0.1  炼钢机械设备工程安装应建立健全安全和环保管理体系，成立以项目负责人为首的安全和环保机构，专职安全环保员应持证上岗，各班组应有兼职安全环保员，层层落实安全环保责任。

8.0.2  项目开工前应进行危险和危害因素的分析，制定安全技术和环保方案，并按程序进行报批。施工过程应切实落实各项安全技术和环保措施。

8.0.3  施工人员进入施工现场前应进行安全教育，施工人员应严格执行安全操作规程，建立安全会议和安全检查制度。

8.0.4  施工机具使用前应经检查合格，确保能安全使用。

8.0.5  现场用电应执行《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194及《施工临时用电安全技术规范》JBJ46的规定。

8.0.6  使用有毒、有害的物质储存应符合产品说明书规定。

8.0.7  施工中的废油、废脂、废清洗液等应收集处理，不得任意排放，污染环境。

8.0.8  射线检验应划定隔离区，设警戒线，不得危及人身安全。

8.0.9  应有防火措施，针对现场情况配置相应类别和适当数量的消防器材。

8.0.10  孔洞、坑槽及平台周边应设置防护设施及安全标志。

8.0.11  尽量避免交叉作业。交叉作业时，上下不应同在一垂直方向操作，不层作业的位置应处于上层可能坠物的范围之外，或设置安全防护层。

8.0.12  试运转、试压应严格按程序操作，操作人员应责任明确，严禁擅自合闸送电。

8.0.13  炎热的夏季应做好防暑降温；寒冷的冬季应有防寒防冻措施。

8.0.14  传动装置的防护措施，把传动机构的危险部分安装上可靠的防护装置，以保证人身安全。

8.0.15  对特种作业人员，在安全技术知道方面的要求十分严格，必须进行严格的专门培训教育。国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5306-85，对特种作业人员 培训、考核和发证、复审、工作变迁，奖惩等均作了严格的规定。

8.0.16  施工中尽量做到节约用料。

8.0.17  非生产时段，应切断电源、水源。应尽量做到循环用水。

附表1

机械设备无负荷试运转记录表

| 单位工程名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称： |  | 分项工程名称： |  |
| 试运转项目： |  |  |  |
| 试运转情况： |  |  |  |
| 试运转结果： |  |  |  |
| 评定意见： |  |  |  |
| 建设单位（总承包单位）： 现场负责人： 年 月 日 | 监理单位： 监理工程师： 年 月 日 |  | 施工单位： 技术负责人： 年 月 日 |

附表2

无负荷联动试运转记录

| 单位工程名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部工程名称： |  |  |
| 试运转项目： |  |  |
| 试运转情况： |  |  |
| 试运转结果： |  |  |
| 评定意见： |  |  |
| 建设单位（总承包单位）： 现场负责人： 年 月 日 | 监理单位： 监理工程师： 年 月 日 | 施工单位： 技术负责人： 年 月 日 |

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文的过程中按严格程度不同要求区别对待，对表示严格程度不同的用词说明如下：

1）  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

3  本规范中“条”、“款”之间承上启下的连接用语，宜采用“符合下列规定”、“遵守下列规定”或“符合下列要求”。

重有色金属冶炼机械设备安装工程

施工规范

GB×××××-20××

条  文  说  明

4火法冶炼系统设备

- 4.2 鼓风炉

4.2.2 本条文中的临时设施主要包括临时加固及支撑的不属于设备本身的构配件。

4.2.6  管路安装完后必须按规定进行水压试验，有效防止管路运行后泄漏，确保生产时安全。

4.2.9 送风管道上的伸缩节处于自由状态是为了保证在生产运行中的冷热伸缩量，以免热胀冷缩而拉坏设备。

4.2.10 水套安装前必须按规定进行水压试验，有效防止不合格水套运行后漏水，引起炉内爆炸或停炉检修现象发生。由于试验时为防止泄漏而伤害无关人员，因此要求无关人员不得进入操作区。

4.2.12 进出水管错接、漏接均会造成局部水套过热损坏事件，必须逐一检查。

4.2.13 整个系统的试验是保证系统安装的质量，确保系统在生产运行中的安全。

4.3  转炉（氧气底吹炉）

4.3.1本条主要介绍氧气底吹转炉的主体结构和组成部分。

4.3.2由于氧气底吹转炉本体结构复杂，炉体内砌筑后重量较大，为保证设备正常运行及维护，必须设置中心标板和沉降观测点。

4.3.4托轮装置底座为主要承重部件，其安装尺寸应予以保证。

4.3.5～4.3.8托圈及齿轮是氧气底吹转炉的支撑、传动装置，其安装位置、接触面及齿轮啮合间隙应予以保证。

4.3.10由于氧气遇油会发生爆炸，对设备或人员造成严重的损伤，因此本条文规定对与氧气或富氧接触的零部件必须进行脱脂。

4.3.13由于氧气底吹转炉是高温运行，因此规定在安装时筒体与端盖的连接的螺栓其紧固力必须符合设计技术文件的规定。

4.3.15本条文规定水冷元件必须按设计技术文件做水压试验，以保证其进、出水畅通而不漏，设备安全运行。水压试验使用洁净水，试验时，环境温度不得低于5℃，低于5℃时必须有防冻措施，且水温应保持高于周围露点的温度，以防表面结露。

- 4.4 烟化炉

4.4.4 本条文中的临时设施主要包括临时加固及支撑的不属于设备本身的构配件。

4.4.8管路安装完后必须按规定进行水压试验，有效防止管路运行后泄漏，确保生产时安全。

4.4.15水套安装前必须按规定进行水压试验，有效防止不合格水套运行后漏水，引起炉内爆炸或停炉检修现象发生。由于试验时为防止泄漏而伤害无关人员，因此要求无关人员不得进入操作区。

4.4.17 整个系统的试验是保证系统安装的质量，确保系统在生产运行中的安全。

- 4.5 回转窑

4.5.2冷却水套安装前必须按规定进行水压试验，有效防止不合格水套运行后漏水，确保生产运行安全。由于试验时为防止泄漏而伤害无关人员，因此要求无关人员不得进入操作区。

4.5.3该设备属于大型重载设备，为确保垫板与垫铁之间接触良好，应采用座浆法。座浆混凝土48h的强度值，为达到设计基础混凝土的设计强度不得进行设备安装。座浆用的高强度混凝土应选用高标号、早强度、快速硬化、微膨胀浇注筑水泥为主材料，选用干净不含泥的普通中粗黄砂和粒度为（5—20）mm的石子为骨料，加自来水（忌油）按下表配合比配成高强度混凝土。

座浆法高强度混凝配合比

| 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0.36 | 重量比 |

4.5.4 本条第二款和第四款规定的目的是保证接触面积均匀，确保设备运行平稳。

4.5.5 本设备筒体吊装搭设临时支架的目的，是为了临时支撑拼接的不能落到设备基础上的筒体，在筒体的对接焊接完成后拆除。

4.5.6筒体的径向跳动值的检查应该选用高精度激光经纬仪，且检查时，应考虑环境因素的影响。

4.5.10本条文规定，该设备传动部分的油管安装都必须符合管道施工的全部要求，且所有油管都必须进行先组装，然后进行拆除酸洗，最后重新恢复安装。

4.5.15 该设备试运转条文隐含试运转前的条件：一是设备及附件安装质量应符合设计文件或有关规范的规定；二是应按照设计文件的规定对各润滑部位充填润滑油脂。

- 4.6 焙烧炉

4.6.3本条文中的临时设施主要包括临时加固及支撑的不属于设备本身的构配件。

4.6.5 管路安装完后必须按规定进行水压试验，有效防止管路运行后泄漏，确保生产时安全。

水套安装前必须按规定进行水压试验，有效防止不合格水套运行后漏水，引起炉内爆炸或停炉检修现象发生。

由于试验时为防止泄漏而伤害无关人员，因此要求无关人员不得进入操作区。

4.6.13整个系统的试验是保证系统安装的质量，确保系统在生产运行中的安全。

- 4.7 沸腾炉

4.7.2该设备属于大型设备，为确保垫板与垫铁之间接触良好，应采用座浆法。

4.7.4本条文中的临时设施主要包括临时加固及支撑的不属于设备本身的构配件。

该设备的焊接质量关系工程的安全使用，焊工资质是保证条件之一。本条文明确规定从事本设备施焊的焊工，必须取得相应资质，并在资质许可范围内施焊。

4.7.8管路安装完后必须按规定进行水压试验，有效防止管路运行后泄漏，确保生产时安全。

炉门安装前必须按规定进行水压试验，有效防止不合格产品运行后漏水，引起炉内爆炸或停炉检修现象发生。

由于试验时为防止泄漏而伤害无关人员，因此要求无关人员不得进入操作区。

4.9电炉

4.9.1（第4款）电极、水套、集电环是在高温条件下运行的部件。因此，本条文规定各部件必须进行水压试验，以保电炉安全运行。

4.9.3本条文强调基础表面与基础底板之间使用耐火混凝土灌浆,目的是为了保证电炉在高温条件下正常运行.

4.9.13本条文强调电炉电极安装的各部位绝缘必须符合设计技术文件要求,目的是为了保证设备及操作人员安全.

4.9.15三组电极运行同步是生产工艺要求必须保证的. 本条文要求通过调整各节流阀使每组电极的液压缸运行同步.

4.9.16本条文强调筑炉前必须进行水压试验, 目的是为了保证设备系统的严密性

- 4.10热风炉

4.10.6阀门及管路安装完后必须按规定进行通水试验，有效防止管路运行后泄漏，确保生产时安全。

阀门各附件安装前应按规定进行水压试验，确保阀门关断严密，防止生产运行时发生事故。

- 4.11 蒸汽干燥机

4.11.1 托轮底座安装，蒸汽干燥机整个筒体都放在托轮底座上，托轮底座是整个设备的支承部件，底座的安装是整个设备的基准，是安装的关键。检查时所用的弹簧称读数为50N。

4.11.19 出料仓滑动支座在现场安装时有临时焊接固定情况，由于设备运转时受热膨胀，出料仓滑动支座临时焊接点必须磨平。

4.11.20 蒸汽干燥机试运转条文隐含试运转前的条件：一是设备及附件安装质量应符合设计文件或有关规范的规定；二是应按照设计文件的规定对各润滑部位充填润滑油脂。

- 4.12 反射炉

4.12.2 该设备属于大型设备，为确保垫板与垫铁之间接触良好，应采用座浆法。

4.12.4本条文中的临时设施主要包括临时加固及支撑的不属于设备本身的构配件。

4.12.8管路安装完后必须按规定进行水压试验，有效防止管路运行后泄漏，确保生产时安全。

炉门安装前必须按规定进行水压试验，有效防止不合格产品运行后漏水，引起炉内爆炸或停炉检修现象发生。

由于试验时为防止泄漏而伤害无关人员，因此要求无关人员不得进入操作区。

4.13 闪速炉、基夫赛特炉

4.13.1本条主要介绍闪速炉的主体结构和组成部分。

4.13.2由于闪速炉本体结构复杂，炉体内砌筑后，重量较大，为保证设备正常运行及维护，必须设置中心标板和沉降观测点。

4.13.3～4.13.4由于闪速炉外形尺寸大，整体运输困难，设备另部件散件运至现场由制造厂现场组装或委托施工单位组装，反应塔塔体组装为厚板焊接，施工单位组装时应符合设计技术文件的规定或制造厂现场代表的书面技术指导要求，若无上述文件，焊接质量应符合本规范第4.13.1～4.13.2条的规定。焊接工艺评定按现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236的规定执行。组装厚板对接焊缝的内部质量，应采用超声波检验。

4.13.6闪速炉钢架是主要承重部件，其安装质量应予以保证。

4.13.7反应塔组装是厚板焊接，极易产生焊接变形，因此应采取防止焊接变形的措施。

4.13.8反应塔是闪速炉冶炼的化学反应的关键区域，其安装质量应予以保证。

4.13.9～4.13.12由于闪速炉是高温运行，在安装时必须保证闪速炉升温后的膨胀无阻碍。安装尺寸应予以保证。

4.13.13～4.13.15本条文规定水冷元件必须按设计技术文件做水压试验和通水试验，以保证其进、出水畅通而不漏，设备安全运行，缓慢升压。水压试验使用洁净水，试验时，环境温度不得低于5℃，低于5℃时必须有防冻措施，且水温应保持高于周围露点的温度，以防表面结露。

4.13.16～4.13.17因氧气接触到油脂会发生爆炸，因此闪速炉精矿喷嘴及氧燃料烧嘴等与氧气接触的零部件必须进行脱脂处理。

4.13.18～4.13.19闪速炉烟道水冷闸门属于高温工作区域，因此必须进行水压试验及通水试验,以保证其进、出水畅通而不漏，设备安全运行。

4.16艾萨炉、澳斯麦特炉

4.16.2水套安装前进行水压试验的目的是为了保证每套水套的质量合格,以保证设备安全运行。

4.16.14 底板不平度直接影响设备在热运行时的滑动自由.因此,本条文对底板不平度作出规定.

4.16.16因为设备在高温条件下运行, 因此,本条文规定应保持炉体过度段与炉体间的设计膨胀间隙。

4.16.17筑炉前炉体水冷系统必须进行水压试验.一是为了避免筑炉后因渗漏引起返工,二是为了保证设备安全运行.

4.16.18喷枪小车轨道安装精度是否符合本条文的规定,将直接影响喷枪小车在轨道上的灵活运行.

- 4.17 铸锭机

4.17.14~18 该设备试运转条文隐含试运转前的条件：一是设备及附件安装质量应符合设计文件或有关规范的规定；二是应按照设计文件的规定对各润滑部位充填润滑油脂。

4.18  PS转炉及转炉烟罩

4.18.1本条文主要介绍转炉及烟罩的主体结构和组成部分。

4.18.2本条文明确中心标板和沉降观测点设置,是为了保证设备的找正和设备的正常运行.

4.18.4托辊装置底座为主要承重部件，其安装尺寸应符合本条文的规定.

4.08.5-4.18.8按本条文的规定保证托圈及齿轮是阳极炉的支撑、传动装置，其安装位置、接触面及齿轮啮合间隙是为了保证设备的安全运行.

4.18.14本条文规定水冷元件必须按设计技术文件做水压试验，以保证其进、出水畅通而不漏，设备安全运行，缓慢升压。水压试验使用洁净水，试验时，环境温度不得低于5℃，低于5℃时必须有防冻措施，且水温应保持高于周围露点的温度，以防表面结露。

4.18.14烟罩骨架为水套的支持件应符合本条文的规定,

4.19  卡尔多炉

4.19.1 托轮底座安装

卡尔多炉主要用于铅冶炼和铜冶炼的生产工艺上，其最大特点就是熔炼时炉体支承架不动，炉体在炉体支承架内绕垂直轴旋转，出料时炉体不动，炉体支承架带动整个炉体在托轮上沿水平轴倾转，这与一般炉体只沿单一中心线旋转不同。整个炉体及炉体支承架都放在托轮底座座上，托轮底座是整个设备的支承基础，底座的安装是整个设备的基准。

4.19.4 张紧元件的作用是将炉体固定在炉体支承架上，保证炉体在炉体支承架内安全运转，不同炉型的炉体重量不同，所以张紧力的调整值必须符合设计文件的要求。

4.19.5 水冷烟道

烟道的保护和试压检查是为了防止烟道漏水，烟道盘管一旦漏水，就会引起炉体爆炸。通球试验是为了保证烟道盘管具有设计要求的通径，以防止堵塞。

4.19.7 环集烟罩的安装以炉体支承架为基准，与炉体支承架的间隙不宜太大，也不宜太小，太大密封效果不好，太小又会导致炉体热膨胀后碰擦烟罩。具体间隙尺寸应符合设计文件的要求。

4.19.8 氧油烧嘴和喷枪架

吹炼时喷枪通过喷枪架上的齿轮齿条机构伸进氧油烧嘴对炉内喷射氧气和重油，所以控制喷枪架的安装角度和中心偏差是为了使喷枪对准炉体中心，以保证炉体内部受热均匀。

4.20  阳极精炼炉

4.20.1本条主要介绍阳极炉的主体结构和组成部分。

4.20.2由于阳极炉本体结构复杂，炉体内砌筑后，重量较大，为保证设备正常运行及维护，必须设置中心标板和沉降观测点。

4.20.4托辊装置底座为主要承重部件，其安装尺寸应予以保证。

4.20.5～4.23.8托圈及齿轮是阳极炉的支撑、传动装置，其安装位置、接触面及齿轮啮合间隙应予以保证。

4.20.12由于阳极炉是高温运行，在安装时应保证炉体升温后的膨胀无阻碍。

4.20.14本条文规定水冷元件必须按设计技术文件做水压试验，以保证其进、出水畅通而不漏，设备安全运行，缓慢升压。水压试验使用洁净水，试验时，环境温度不得低于5℃，低于5℃时必须有防冻措施，且水温应保持高于周围露点的温度，以防表面结露。

- 4.22 码垛机

4.22.2 码垛机工作台面的纵横方向限位正确是本设备安装最重要的一环。

4.22.3 两根升降螺杆高度一致是有效保证码垛机运行时动作准确。防止生产时因升降螺杆不平衡而发生事故。

4.22.6该设备试运转条文隐含试运转前的条件：一是设备及附件安装质量应符合设计文件或有关规范的规定；二是应按照设计文件的规定对各润滑部位充填润滑油脂。

4.23  熔铅锅

4.24  泥炮开口机

5湿法冶炼设备

5.1 一般规定

本条是明确规范的适用对象，及本规范应配套使用的规范。

5.2  槽罐

5.2.1  小型槽罐整体安装

1  本条明确整体出厂、整体安装的各类槽罐的安装要求。

5.2.2  大型槽罐现场制作安装施工

1  本条明确说明适用对象和范围，本规范中只明确了大型现场制作安装的槽罐设备的必须施工要求，未尽事项应参照《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB50128-2005相关要求执行。

5.3搅拌槽

5.3.1  本条规定适用于整体式搅拌槽安装。整体安装后，应符合本规定。为考虑设备运输和吊装过程中的变形，应检查搅拌轴垂直度及同心度情况。设备轴承较长，空转转速较快，因此设备不宜空转。试运转应用水做介质进行。

5.3.2  本条适用于搅拌槽现场制作、拼装及安装。搅拌槽的现场制作、拼装及安装应符合本规定。

5.4  高压釜

5.4.8  高压釜设备试运转过程复杂，应按设备技术文件要求进行。各项试验结果应满足设计要求。

5.5  浓密机

5.5.1  中心传动浓密机安装

随着设备装备水平的提高，中心传动浓密机的传动方式还有液压马达传动形式，本规范还是以机械传动形式明确安装要求，遇有液压马达传动时，其施工要求应符合设备制造单位的的设备技术文件规定。

5.5.2  周边传动浓密机安装

周边传动浓密机的主要结构有中心旋转支座，旋转桁架，传动装置，耙机装置等。

周边传动滚轮的走向偏离正常轨道或钢轨圆心与中心轴承不同心时，会产生较大的径向力，因此，必须保证车轮及轨道的精度

5.5.3  浓密机试运行应符合下列规定:

本条是两种浓密机试运行时必须满足的通用要求。

5.6 压滤机

5.6.1  自动箱式压滤机

厢式压滤机的滤板为厢式结构，能承受的过滤压力更高（可达 3.0MPa ），适用范围更广，是目前用量最大的压滤机。本条规定了自动箱式压滤机的安装质量及试运行的要求。

5.6.2  卧式板框压滤机

卧式板框压滤机是由滤框、过滤介质和滤板交替排列组成滤室的加压过滤设备，又称板框加压过滤机。本条明确了卧式板框压滤机的安装质量和试运行要求。

5．6.3 隔膜板框压滤机

本条明确了卧式板框压滤机的安装质量和试运行要求。

隔膜压滤机主要由机架部分、过滤部分、滤板移动机构、压紧部分、卸料机构、液压系统、电控系统组成。 
   　 机架主要由主梁、固定压板、后支架及辅助支撑部件组成; 过滤部分由压榨滤板组件和过滤滤板组件交替排列在主梁上, 在两种滤板的两面均覆盖着一层滤布, 形成一个个滤室; 滤板移动机构主要由液压马达、驱动链条构成; 压紧部分由活动油缸座、滑块组件组成; 卸料机构由两个振动油缸与固定在滤板上的摆杆组成; 液压系统包括油泵、液压控制元件、液压执行元件、高位油箱等; 电控系统由电控柜、压滤机机械动作行程开关、液压站油泵电机、电磁阀及料浆压缩空气管路电控阀门组成。

5.7  管式过滤器

管式过滤器为湿法冶炼过程中的净化设备，其过滤精度相对较高，但一般为整装出厂，安装相对简单。本条明确了其安装要求。

5.8  真空过滤机

5.8.1  转鼓型过滤机

转鼓型过滤机又称圆筒真空过滤机，它能连续自动运转，生产能力大，且具有运转性能良好，操作方便，节省人工等优点。其结构形式很多，一般以进料方式和滤饼卸除方式分类。本条以刮刀卸料式转鼓真空过滤机说明安装要求。

本条第4款主要是为保证分配头阀盘安装时旋转阀盘与固定阀盘接触的严密性，安装时必须进行研磨，保证接触点要求3-4点/cm2以上，且分布均匀，以防止串风和漏料。

    - 水平圆盘过滤机

水平圆盘过滤机是指用水平圆形滤盘作为过滤部件的真空过滤机，又称转台真空过滤机。

本规范第三款滤盘的安装的水平度偏差的检测方法如下：

㈠、用水准仪检查滤盘上4个支架正对应处的4个点的标高。

㈡、用水准仪在滤盘上测量20组标高，检查滤盘水平度。这20组标高值的检测处，选在滤盘的滤布压绳槽上，每一压绳槽检测处分外侧点、中间点、内侧点3处测量。

    - 翻斗真空过滤机

翻斗真空过滤机是指在水平回转圆盘的径向设置多个独立扇形过滤盘，且过滤盘能绕自身轴线翻转卸渣的真空过滤机，又称水平旋转翻盘形真空过滤机。本条为翻斗真空过滤机施工安装基本要求。

5.8.4  带式真空过滤机

带式真空过滤机是指水平方向运动的滤带下方抽真空，滤带上表面为过滤面，一端加料，另一端卸料的真空过滤机。它充分利用料浆的重力和真空吸力来实现固液分离。可分为移动真空室（RT型）和固定真空室（RB型）带式真空过滤机。本条为带式真空过滤机的安装和试运行的施工要求。

5.9  离心机

5.9.1  本条规定适用于三足式离心机整体安装。安装及调试应符合下列规定：

1  整体安装后，应符合本规定。为了考虑设备运输和吊装过程中的变形，应检查下列设备部件：

1）刮刀旋转角度。调整气动刮刀组合旋转气缸处的调节螺钉使刮刀旋转到离转鼓壁过滤介质间隙符合设备技术文件。若无规定时，调整间隙为3～5mm。旋转刮刀与转鼓和布料斗无碰撞现象；

2）刮刀升降行程的调整。调整刮刀轴套上、下端垫圈的厚度，使刮刀下降到鼓底的间隙符合设备技术文件。若无规定时为应5mm。

5.9.2  本条规定适用于卧式活塞推料离心机整体安装。安装及调试应符合下列规定：

1  进料管的上端应装有透明管道，便于控制进料均匀而不引起振动；

2  与机壳联接，联接力应自然力不能将外界的力压到机壳上。

5.10  蒸发器

5.10.2～5.10.3  解体设备进场，先进行预组装后安装。多个蒸发器相联，联接方式应符合图纸要求。

5.10.4  设备试验应符合设备技术文件中要求。

5.11  萃取设备

5.11.1  萃取设备应按设计或设备厂家技术文件要求执行。设备试车结果应满足设计要求。

5.12  冷却塔

本条为冷却塔及风机的施工质量要求。

5.13  换热器

5.13.1  管壳式换热器安装

本条明确管壳式换热器的施工方法和质量要求。

5.13.2  板片式换热器安装

板式换热器主要由换热板片、压紧板和导杆、支架等组成。本条明确板片式换热器的施工方法和质量要求。

5.14  电解槽

整体浇捣树脂砼电解槽因其优良的防腐性能已成为目前有色金属湿法冶炼最通用的电解槽，本条以树脂砼电解槽的安装明确电解槽的施工要求。

5.15  阳极准备机组

本条为铅阳极制作的圆盘铸型机的安装施工要求。

5.15.2锌电解阳极浇铸机

本条为立式锌电解阳极浇铸机安装要求。

5.15.3  铜电解极板处理设备安装

本条适用于铜电解阳极整形，始极片整形，导电棒搬运，洗涤堆垛，残极洗涤堆垛设备安装工程。

由于铜电解极板处理设备各机组在生产中彼此关联形成完整的工艺线，为此不仅要求各机组中心线互相平行，而且要求与厂房横向中心线、各电解槽中心线及桥式专用起重机纵向中心线平行。安装时，要从每个机组中确定一台设备先行安装，以此为基准顺次安装其余设备。各机组可用于作基准的设备有:阳极整形机 组的阳极整形压力机，阴极整形机组的吊耳安装装置，电解铜机组的输出运输机及倾翻装置，残阳极机组的旋转升降台，导电棒机组的横向输送运输机。安装中应保证基准设备定位准确。因各机组多处使用液压和气压动力，施工中要精心按设计要求把液压站、空压站设备和管线安装调整好，保证线路严密和畅通，油缸与油马达工作灵活、可靠，各类阀件动作准确。在线循环冲洗法清洗液压管路，达到规定清洁度的标准。

5.16  始极片制备机组

始极片制备机组是采用PLC控制技术，机电液一体化，全自动操作的设备，本条适用于始极片制备机组设备安装和试运转工程。

5.17   残极洗刷机组

本节为残极洗刷机的安装和试运行要求。

5.18  立式阴极刷板机

本节为立式阴极刷板机的安装和试运行要求。

5.19  阴极自动剥离机

阴极剥离机组最基本的功能是将沉积在阴极板上的成品剥离下来。按剥离工序的操作可分一步剥离法和两步剥离法。通常采用两步剥离法，即第一步先预剥，第二步再完全剥离。

阴极自动剥离机是采用PLC控制技术，机电液一体化，全自动操作的设备。目前以进口设备居多，安装中应保证基准设备定位准确，各运输机链条安装正确，松紧适当。链条与链条啮合良好，运行平稳，没有卡阻及撞击现象。水平行走架、升降架的行走速度平稳，气缸运行必须同步。而且各机组多处使用液压和气压动力，施工中要精心按设计要求把液压站、空压站设备和管线安装调整好，保证线路严密和畅通，油缸与油马达工作灵活、可靠，各类阀件动作准确。

本规范为最典型的机械式单板两步剥离机组的安装施工和试运转要求。

6  收尘设备

6.2  表冷器

6.2.1  支承支架（框架）组装，应根据现场施工场地实际情况而定，尽可能做到方便、快捷、准确。若有某个或多个立柱与基础接触不到位，可以采用垫垫铁方式，但垫铁应与立柱焊接好且联接美观。

6.2.2～6.2.3  待支架（框架）全部组装且焊接完成后，方可进行灰斗安装。注意灰斗吊装、定位。安装时注意侧板、端板、隔板及面板的施工位置和施工顺序。

6.2.4  冷却筒吊装时注意吊装高度的控制，保持整体的联接美观。

6.2.5  设备的焊接应符合《钢结构工程施工质量验收规范》要求。

6.2.7  表冷器试运行时，所有配套设施也要满足运行条件。设备运行时各段冷却筒无挡风、漏风现象为合格。

6.3  旋风除尘器

6.3.1～6.3.5  若旋风除尘器不受场地限制，尽可能整体安装，在确保设备本体安装尺寸时，还应满足进、出口法兰的水平度和垂直度。

6.3.6～6.3.7  多个旋风除尘器组成的旋风除尘器组，应联接正确、美观。进出口方向正确。

6.4  布袋收尘器

6.4.1~6.4.5  本条规定适用于脉冲式布袋收尘器安装。根据施工现场条件而定，原则上先主支（框）架安装，后副支（框）架安装；先支（框）架内灰斗安装，后壳体安装。支（框）架及灰斗安装应符合本规定。进出口法兰端面应与其配套法兰平行。法兰标高、中心线及垂直度应符合本规定。收尘室及各部位应焊接美观、牢固。人孔门应密封，不得有泄漏现象。

6.4.6～6.4.7  布袋安装拉紧度应符合设备技术文件要求。布袋安装后应垂直，布袋之间、布袋与袋室之间不应接触。

6.4.8～6.4.9  布袋安装完成后应进行气密性试验。不得有泄漏。各项要求应符合本规定。

6.5  电除尘器

6.5.1～6.5.5  本条适用于板式电除尘器安装和试运转。根据施工现场条件而定，原则上先主支（框）架安装，后副支（框）架安装；先支（框）架内灰斗安装，后壳体安装。支（框）架及灰斗安装应符合本规定。进出口法兰端面应与其配套法兰平行。法兰标高、中心线及垂直度应符合本规定。收尘室及各部位应焊接美观、牢固。人孔门应密封，不得有泄漏现象。

6.5.6  气流分布板及导流板安装完成后，应根据设备试车结果来定位。定位后要求气流板要满足气流的进出分配。

6.5.11～6.5.12  电除尘器应按设计技术文件要求进行气密性试验。各项试验结果应满足设计技术要求。

6.6  旋涡收尘器

6.6.6  旋涡收尘器气密性试验应按设备技术文件要求进行。各项试验结果应满足设计文件要求。

7.9 螺旋运输机安装

7.9.1 参照《LS型螺旋运输机型式、基本参数与尺寸》ZBJ81005.1-88,明确本章规范适用水平和倾斜角小于20度,输送非粘结散状物料的螺旋输送机的安装。倾斜角大于20度和垂直螺旋输送机用量少、规格少，所以不适用于本节规定。

7.9.2本条距离允许偏差±20mm是根据《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98条文说明第3.0.3条制定。公差范围小了不便相互借用调整，实践证明该数字规定合理。

7.9.3、7.9.4本两条设备定位基准的面、点、线是指被安装设备的定位面、点、线，是设备安装时与安装基准线和标高的允许偏差，参照《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98条文说明第3.0.4条制定。因本类设备与其它设备的连接主要通过料管连接，所以允许偏差要求比直接与其它设备连接的要求较宽松些。

7.9.5参照《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98相关要求制定。

7.9.6参照《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98相关要求制定。

7.9.7参照《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98相关要求制定。

7.9.9、7.9.10参照《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98第五章制定，多年实践证明此规定实用合理，所以按此规定执行。

7.9.11按《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98第6.0.2条制定。

7.9.12按《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98第6.0.2条制定。

7.9.13按《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98第6.0.3条制定。

7.10  刮板运输机安装

7.10.10  盘车或点动盘车不少于1个全行程，其目的检验全行程上有无卡碰现象。

7.13  提升运输机安装

7.12.1参照《垂直斗式提升机技术条件》JB3926.2-85，明确本章的适用范围。斗式提升机分为垂直式、倾斜式和环型三种，其中垂直式用量最大，且使用面广，而倾斜式和环型用量较小，且专用性强，故本节仅适用于垂直斗式提升机的安装。

7.12.2本条距离允许偏差±20mm是根据《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98条文说明第3.0.3条制定。公差范围小了不便相互借用调整，实践证明该数字规定合理。

7.12.3、7.13.4本两条设备定位基准的面、点、线是指被安装设备的定位面、点、线，是设备安装时与安装基准线和标高的允许偏差，参照《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98条文说明第3.0.4条制定。

7.12.5参照《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98第五章制定，多年实践证明此规定实用合理，所以按此规定执行。

7.12.6参照《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98第5.0.4条制定。

7.12.7参照《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98第5.0.5条制定。

7.12.8参照《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98第5.0.2条制定。

7.12.9参照《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98第5.0.3条制定。

7.12.10参照《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98第5.0.3条制定。

7.12.11参照《垂直斗式提升机技术条件》JB3926.2-85、《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98相关规定制定。

7.12.12参照《垂直斗式提升机技术条件》JB3926.2-85、《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98相关规定制定。

7.12.13参照《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98第5.0.2条制定。

7.12.14参照《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98第5.0.2条制定。

7.12.15参照《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98第5.0.6条制定。

7.14气流输送泵安装

7.13.1参照《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98第四章第一节规定制定，多年实践证明此规定实用合理，所以按此规定执行。

7.13.2参照《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98第四章第二节规定制定，多年实践证明此规定实用合理，所以按此规定执行。

7.13.3本条距离允许偏差±20mm是根据《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98条文说明第3.0.3条制定。公差范围小了不便相互借用调整，实践证明该数字规定合理。

7.13.4、7.13.5本两条设备定位基准的面、点、线是指被安装设备的定位面、点、线，是设备安装时与安装基准线和标高的允许偏差，参照《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98条文说明第3.0.4条制定。

7.13.6参照《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98相关规定制定。

7.13.7参照《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98相关规定制定。

7.13.8参照《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98相关规定制定。

安全、环保与职业健康

8.0.3  项目施工前，项目部应对施工人员进行安全教育，针对项目特点进行安全交底，并应形成记录。各种施工人员应严格执行安全检测规程。项目部应定期召开安全会议，施工班组应每个工作日召开班前安全会议。安全检查应定期和不定期进行。

8.0.4  施工中使用不符合的机具，往往会导致安全事故，危及人身和设备安全，特别是吊装作业使用的设备、绳索和吊具，各种使用的冲击工具（大锤、小锤、扁铲等）及小型手提电动机具等，使用前应认真检查，不符合安全规定的不得使用。